Istotne postanowienia umowy

UMOWA  nr  …….

Zawarta w dniu ………….. pomiędzy: Powiatem Starachowickim z siedzibą  27-200  Starachowice, ul. Dr Władysława Borkowskiego 4  NIP  664-19-34-337 – Zarządem Dróg Powiatowych ul. Ostrowiecka 15 27-200 Starachowice zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1. ……………………………

zwanym dalej Zamawiającym

a  ………………………………………………………………………………………………
  zwanym dalej  „Wykonawcą”, reprezentowanym  przez:

- ……………………………………………………..

umowa następującej treści :

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje  realizację zadania:

Remont kanału deszczowego w pasie drogowym drogi powiatowej 0581T w m. Starachowice ul. Nowowiejska oraz uszkodzonej studni kanalizacyjnej w pasie drogi powiatowej nr 0617T w m. Lubienia.

2. Zakres zamówienia  zawiera kosztorys ofertowy będący załącznikiem do niniejszej umowy.

§ 2

1.    Termin wykonania zamówienia  - 15 listopad 2017 r.

2. Zamawiający dopuszcza przedłużenie terminu realizacji przedmiotu zamówienia 
      w przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających wykonywanie 
      robót zgodnie ze szczegółowymi specyfikacjami technicznymi.

§ 3

1.   Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie  ze  Szczegółową Specyfikacją Techniczną (SST) 
       wykonania i odbioru robót , zasadami sztuki  budowlanej , wiedzą techniczną , prawem 
       budowlanym, polskimi normami i innymi  obowiązującymi przepisami dotyczącymi 
       realizacji robót budowlanych.

2.   Wykonawca podczas prowadzenia robót  zobowiązany jest do ich oznakowania  zgodnie  
      z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków
      technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu
      drogowego i warunków ich umieszczania  (Dz. U. 220  z 2003 r. poz. 2181 z późn. zm.)

Znaki  powinny  być  odblaskowe, widoczne,  czyste i  w  razie  potrzeby czyszczone,   
       odnawiane lub  wymieniane  na  nowe.

3. Za  prawidłowość  oznakowania  robót od  chwili  rozpoczęcia  robót  aż  do  ich 
      zakończenia,  odpowiedzialny  jest  Wykonawca  robót.

4. Wykonawca ponosi  wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas 
      wykonywania przedmiotu umowy  własnym działaniem , osobom trzecim na  terenie
      prowadzenia robót budowy i na terenie przyległym w stopniu całkowicie 
      zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

5.   Dbałość o przestrzeganie przepisów  ochrony środowiska.

§ 4

1. Wstępne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1  strony 
      ustalają  zgodnie  z ofertą  w następującej wysokości:

……………...…… zł netto

………………  zł  ……%   podatek VAT
     ……………….. zł brutto.

słownie złotych: ……………………………………………………………………………………………

2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1. jest wynagrodzeniem kosztorysowym, ostateczne  
     wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w kosztorysie powykonawczym
     sporządzonym przy uwzględnieniu faktycznie wykonanych ilości robót stwierdzonych
     dokonanym obmiarem i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym będącym
     załącznikiem do oferty.

3. Ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów robót określone w kosztorysie ofertowym 
    pozostają niezmienne na  cały okres realizacji zamówienia.

4. W związku z rozliczeniem kosztorysem powykonawczym, zmiana wynagrodzenia nie

wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

§ 5

1. Rozliczenie za przedmiot umowy nastąpi fakturą wystawioną  przez Wykonawcę po
      zakończeniu realizacji całości zamówienia.

2. Podstawą do wystawienia faktury  będzie protokół odbioru podpisany  przez 
     przedstawiciela Zamawiającego   oraz  zatwierdzony przez  Dyrektora  ZDP.

3.  Fakturę należy wystawić w następujący sposób:

Nabywca:

Powiat Starachowicki

Ul. dr Władysława Borkowskiego 4

27 – 200 Starachowice

NIP 664-19-34-337

Odbiorca:

Zarząd Dróg Powiatowych

Ul. Ostrowiecka 15

27 – 200 Starachowice

4.   Fakturę należy złożyć w siedzibie Zarząd Dróg Powiatowych.

5.  Zamawiający przekaże należności wynikające z niniejszej umowy na konto Wykonawcy 
     w  terminie do  14 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury za wykonane usługi 
     stanowiące przedmiot umowy.

§ 6

1.  Strony  postanawiają, ze nie zależnie od  odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi 
      za wady przedmiotu umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu  na przedmiot umowy 
      36 miesięcznej gwarancji jakości .

Początkowy bieg  terminów rękojmi i gwarancji  będzie liczony od daty  odbioru 
      końcowego.

2. W okresie rękojmi, gwarancji Wykonawca usunie ujawnione wady w terminie podanym przez Zamawiającego, na własny  koszt.

3 O wykryciu wady w przedmiocie umowy  Zamawiający zawiadamia  Wykonawcę
      pisemnie  określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin 
      oględzin przedmiotu umowy  w celu protokólarnego  stwierdzenia ujawnionych wad.

4  Następnie Zamawiający pisemnie  wzywa Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad
      podając jednocześnie termin ich wykonania.

5. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie,  
      Zamawiający może zlecić usunięcie wad  innemu podmiotowi po uprzednim pisemnym 
     powiadomieniu Wykonawcy, obciążając kosztami Wykonawcę z zachowaniem  wszelkich 
     roszczeń  o naprawienie wady.

§ 7

KARY  UMOWNE

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  niniejszej umowy.

2.  Zamawiający będzie naliczał  Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach 
i wysokościach:

- za niewykonanie robót  w terminie  – 2,0% wartości  wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 4, pkt.1  za każdy  dzień  zwłoki.

b) za odstąpienie  przez Zamawiającego od niniejszej umowy  z przyczyn , za które 
           odpowiedzialność ponosi  Wykonawca  lub odstąpienia  od umowy przez 
           Wykonawcę  z przyczyn niezależnych  od Zamawiającego – 30%  wynagrodzenia  
            umownego brutto  określonego § 4, pkt.1.

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego  do dokonania  potrąceń naliczonych kar 
      umownych z wynagrodzenia  Wykonawcy przewidzianego niniejszą umową.

4.   Zamawiający może dochodzić  odszkodowania  przenoszącego  wysokość zastrzeżonych 
      kar umownych.

5.   Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich

tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 70 % wynagrodzenia umownego

brutto określonego w § 4, pkt.1.

§ 8

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizacje umowy są:

a.  ze strony Zamawiającego  ………………………………………..

b. ze stront Wykonawcy  …………………………..…………………

§ 9

Wszelkie zmiany niniejszej umowy  z  zastrzeżeniem wyjątków określonych w treści umowy   muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 10

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie  przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Umowę sporządzono w   2  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Wykonawca                                                              Zamawiający