ROZDZIAŁ   III

ISTOTNE  POSTANOWIENIA

UMOWY

Istotne postanowienia umowy

UMOWA  nr  …….

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy
 z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” została zawarta w dniu   ………….. w Starachowicach pomiędzy: Powiatem Starachowickim z siedzibą  27-200  Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4  NIP  664-19-34-337 – Zarząd Dróg Powiatowych ul. Ostrowiecka 15 27-200 Starachowice zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1. ……………………………

a  ………………………………………………………………………………………………
  zwanym dalej  „Wykonawcą”, reprezentowanym  przez:

……………………………………………………..

umowa następującej treści :

§ 1

PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA

1. Podstawę zawarcia umowy stanowi  zatwierdzony protokół  postępowania o udzielenie

zamówienia publicznego na zadanie:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0613T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów od km 5+695 do km 6+755 (Adamów ul. Szkolna)”.

2. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa drogi powiatowej nr 0613T (Adamów ul. Szkolna) na odcinku o długości 1 060 mb.

Zakres robót:

- roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i ziemne;

-  wykonanie warstw konstrukcyjnych  jezdni  nawierzchnia bitumiczna  warstwa – wiążąca
   i ścieralna;

- wykonanie poboczy z kruszywa;

- wykonanie chodnika z kostki brukowej betonowej;

- wykonanie zjazdów z kostki brukowej betonowej;

- odwodnienie (przepusty pod zjazdami, przepust pod drogą, umocnienie skarp i dna rowu
   elementami betonowymi)

-  wykonanie oznakowania poziomego i pionowego, w tym znaków aktywnych D6 oraz tablic informacyjnych.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy
      zgodnie z :

a)  Przedmiarem robót

b)   Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) wykonania i odbioru robót

c)   zasadami wiedzy technicznej

d)   obowiązującymi  przepisami prawa

e)   harmonogramem rzeczowo-finansowym stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

3. Na dzień zawarcia umowy Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia Zamawiającemu
      harmonogram rzeczowo -  finansowy  zgodnie z którym będzie realizował przedmiot umowy.

Harmonogram może podlegać aktualizacji na wniosek każdej ze stron.

4. Zamawiający dopuszcza wykonanie robót zamiennych tj: robót, które mogą być
      wprowadzone w stosunku  do robót  ujętych w przedmiarze robót przewidzianych do
      wykonania w określonej technologii  z zastosowaniem określonych materiałów i urządzeń, 
      a będą wykonane przy użyciu innych materiałów,  urządzeń lub innej technologii, jeżeli ich 
      wykonanie jest konieczne dla realizacji Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.
      Roboty zamienne muszą być wykonane  w miejsce robót pierwotnie zakładanych.

5. Zamawiający dopuszcza  rezygnację z wykonania pewnych robót przewidzianych 
      w przedmiarze robót, w sytuacji gdy ich wykonanie jest zbędne do prawidłowego (tj. 
      zgodnego z zasadami wiedzy technicznej) wykonania przedmiotu umowy. Roboty w dalszej 
      części umowy zwane są   robotami „zaniechanymi”.

6. W przypadku, gdy zajdzie konieczność wykonania robót budowlanych nie objętych
      przedmiotem zamówienia, a niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy
      których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania umowy, roboty te mogą być wykonane
      na podstawie  protokołu zatwierdzonego przez Zamawiającego.

7.  Wystąpienie okoliczności opisanych w ust. 4 nie wymaga zawarcia z wykonawcą aneksu	do umowy.

- Na skutek  wystąpienia robót określonych w ust.4  i 6 może ulec zmianie termin wykonania oraz zmiana wynagrodzenia wykonawcy co wymaga sporządzenia aneksu do niniejszej umowy.

§  2

TERMIN REALIZACJI

Strony ustalają następujące terminy:

1. Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy- (data przekazania placu budowy) – 
                 przekazanie placu budowy w ciągu 5 dni od dnia zawarcia umowy.

2. Data rzeczowego zakończenia realizacji zadania (data zgłoszenia robót do  odbioru 
              końcowego) –  – 31.07.2020 r.

3. W roku bieżącym w terminie do 06.12.2019 r (zgłoszenie do odbioru częściowego) 
             Wykonawca musi zrealizować część przedmiotu umowy tj: minimum musi wykonać 
              roboty pomiarowe oraz wykonać i ustawić  tablicę informacyjną- 1 szt.

§  3

OBOWIĄZKI   I  UPRAWNIENIA  ZAMAWIAJĄCEGO

- Do obowiązków Zamawiającego należy:

a.  przekazanie Dziennika budowy i ksiązki obmiaru

b.  przekazanie terenu budowy

- dokonanie odbioru  robót

2.  Zamawiający  uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości  wykonania przedmiotu 
       umowy przez Wykonawcę, a w szczególności ich jakości,  użycia właściwych
       materiałów i urządzeń oraz przestrzegania wszystkich warunków  zawartych
       w Szczegółowych Specyfikacjach   Technicznych.

§  4

OBOWIĄZKI    WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przed przystąpieniem  do wykonywania robót Wykonawca wykona projekt organizacji   ruchu na czas trwania robót wraz ze wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami , w tym 
z ZDP Starachowice oraz zatwierdzeniem przez stosowny organ i wykona właściwe oznakowanie zgodne z  zatwierdzonym projektem. Wykonawca będzie również dokonywał  bieżącego przeglądu i konserwacji oznakowania.

a.   za zgodą Zamawiającego Wykonawca może rozpocząć roboty w oparciu o opracowany
      projekt organizacji ruchu bez jego zatwierdzenia. Zatwierdzenie projektu musi 
      jednak nastąpić w terminie do 14 dni od rozpoczęcia robót.

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie, ze  Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) wykonania i odbioru robót, zasadami sztuki  budowlanej, wiedzą techniczną, prawem budowlanym i obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych.

- Protokólarne przejęcie terenu budowy. Wykonawca przejmuje  na czas od przekazania placu budowy do odbioru końcowego realizacji umowy odpowiedzialność prawną za 
przejęty teren budowy.

- Utrzymanie porządku na  terenie budowy  oraz wokół niego. Wykonawca ponosi w tym
zakresie pełną odpowiedzialność  przed policją, strażą miejską i innymi służbami 
publicznymi.

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu umowy  własnym działaniem, osobom trzecim na  terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych 
z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich.

- Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność ochrony reperów oraz słupków granicznych geodezyjnych punktów pomiarowych osnowy geodezyjnej w czasie realizacji inwestycji. W przypadku uszkodzenia ww. elementów Wykonawca na własny koszt odtworzy uszkodzone elementy wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów i związanej z tym dokumentacji. W przypadku  usunięcia reperu, fakt ten należy zgłosić do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

- Wykonawca we własnym zakresie zapewnia sobie miejsce odwozu ziemi 
 i gruzu oraz ponosi  wszelkie konsekwencje prawne z tym związane.

- Dbałość o przestrzeganie przepisów  ochrony środowiska.

Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie  przepisów dotyczących
           ochrony środowiska  na terenie budowy i na terenie przyległym  do terenu budowy. 
           Wszelkie kary  związane z zanieczyszczeniem  środowiska  oraz niewłaściwym 
            postępowaniem z odpadami  obciążają Wykonawcę.

10.  Prowadzenie  następujących dokumentów  w związku z wykonywaniem przedmiotu
            umowy:

Dziennika budowy który będzie  dostępny dla Zamawiającego  celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.

Księgi obmiarów

11. Opracowanie i przekazanie na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego   Zamawiającemu 
            operatu kolaudacyjnego wraz ze wszystkimi wymaganymi atestami, certyfikatami, 
            aprobatami technicznymi, wynikami badań, inwentaryzacją geodezyjną powykonawczą.

12. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go
            Zamawiającemu w terminie ustalonym w § 2, ust.2.

§ 5

MATERIAŁY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Materiały powinny odpowiadać wymogom  Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

- Wykonawca zobowiązuje się prowadzić zgodną z przepisami kontrolę jakości materiałów 
i robót.

3.  Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki, a nadające się do ponownego wbudowania  
     są własnością Zamawiającego i należy je przewieźć w miejsce przez niego 
     wskazane lub na teren zaplecza technicznego ZDP (przewiezienie obejmuje załadunek 
     i rozładunek materiałów w sposób nie powodujący ich uszkodzenia  zarówno na placu 
     budowy jak również na miejscu składowania wskazanym przez Zamawiającego).

§ 6

WYNAGRODZENIE

1. Wstępne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1  strony ustalają 
     zgodnie  z ofertą  w następującej wysokości:

…………………. zł netto    słownie złotych; ……………………………………………….

………… zł podatek  VAT   słownie złotych; ……………………………………………….

…………………. zł  brutto    słownie złotych; ……………………………………………….

2. Wynagrodzenie zawiera podatek VAT oraz wszystkie koszty związane z wykonaniem 
      zamówienia, w tym także  koszty pełnej obsługi geodezyjnej, organizacji   i zabezpieczenia 
      placu budowy, utrzymania zaplecza budowy wszelkich robót  przygotowawczych
      i porządkowych, uporządkowania terenu, planu bezpieczeństwa , projektu organizacji ruchu
      na czas  trwania  robót  oraz innych czynności, niezbędnych do wykonania przedmiotu
      zamówienia.

3. Wynagrodzenie, określone w ust. 1. jest wynagrodzeniem kosztorysowym, ostateczne  
     wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w kosztorysie powykonawczym
     sporządzonym przy uwzględnieniu faktycznie wykonanych ilości robót stwierdzonych
     dokonanym obmiarem    i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym będącym
     załącznikiem do oferty.

4. W  przypadku wystąpienia robót zamiennych i robót wymienionych w §1 ust.6 wycena 
    tych robót zostanie dokonana w oparciu  o założenia:

a) jeżeli wystąpią roboty, które odpowiadać będą opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym 
     cena jednostkowa tych robót przyjęta zostanie z kosztorysu ofertowego,

b) jeżeli wystąpią roboty,  które nie będą odpowiadać opisowi  pozycji w kosztorysie
     ofertowym,  ceny jednostkowe tych robót zostaną ustalone jako średnie ceny z umów 
     zawartych przez zamawiającego w roku 2019.

5.   Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji 
       wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających
       z tych zmian.

6.  Ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów robót określone w kosztorysie ofertowym 
      pozostają niezmienne na  cały okres realizacji zamówienia.

§ 7

POTENCJAŁ  WYKONAWCY

1. Wykonawca oświadcza, że w celu realizacji Umowy zapewni odpowiednie zasoby techniczne 
    oraz personel posiadający zdolności, doświadczenie, wiedzę oraz wymagane uprawnienia, 
     w zakresie niezbędnym do wykonania przedmiotu umowy, zgodnie ze złożoną ofertą.

2. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego),  na zasoby
     którego w zakresie wiedzy i/lub doświadczenia Wykonawca powoływał się składając Ofertę 
     celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
     publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie ………………….. (w jakim wiedza 
     i doświadczenie podmiotu trzeciego były deklarowane do wykonania przedmiotu Umowy na 
    użytek postępowania o udzielenie zamówienia publicznego). W przypadku zmiany lub
    rezygnacji z podwykonawcy …………… (nazwa podmiotu trzeciego) na którego zasoby 
    wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu  
    Wykonawca jest zobowiązany do wykazania zamawiającemu, że proponowany inny 
    podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu 
    w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby Wykonawca powoływał się 
   w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

§ 8

UPRAWNIENIA  Z  TYTUŁU  RĘKOJMI  I  GWARANCJI  JAKOŚCI

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
     przedmiotu Umowy przez okres …..  od daty odbioru końcowego robót, na zasadach 
     określonych w Kodeksie Cywilnym.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane, stanowiące przedmiot
     umowy, gwarancji jakości na okres ……. , licząc od daty odbioru końcowego robót na 
     warunkach określonych w załączniku nr … do umowy.

3. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca przejmuje na siebie wszelkie obowiązki wynikające 
     z serwisowania i konserwacji zabudowanych urządzeń, instalacji i wyposażenia mające 
     wpływ na trwałość gwarancji producenta.

4. O wykryciu wady w przedmiocie umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę pisemnie 
      określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin oględzin 
      przedmiotu umowy w celu protokólarnego stwierdzenia ujawnionych wad.

5. Następnie Zamawiający wzywa Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad jednocześnie
     podając termin ich wykonania. W przypadku nieterminowego usunięcia wad Zamawiający 
     naliczy kary umowne zgodnie z § 12 ust.2c niniejszej umowy.

6. Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zamawiającemu niezbędny dokument gwarancyjny 
     zgodny z załącznikiem nr 1 do umowy w dacie odbioru końcowego.

7.  W przypadku, gdy Wykonawca nie przystępuje do usuwania wad lub usunie wady w sposób 
     nienależyty, Zamawiający, poza uprawnieniami przysługującymi mu na podstawie Kodeksu 
     Cywilnego, może powierzyć usunięcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko 
     Wykonawcy (wykonanie zastępcze), po uprzednim wezwaniu Wykonawcy i wyznaczeniu 
     dodatkowego terminu na usunięcie wad.

8. Usunięcie Wad następuje na koszt i ryzyko Wykonawcy.

9. Udzielona rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
   o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 9

ZABEZPIECZENIE  NALEŻYTEGO  WYKONANIA  UMOWY

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w wysokości
       …………..  co stanowi 10%  wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust.1 niniejszej 
       umowy.

2.  Zabezpieczenie o którym mowa w ust.1  zostało  wniesione  na rzecz  Zarządu Dróg 
      Powiatowych  w formie ………………………..

3.   Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy  nastąpi w następujący sposób:

-  część zabezpieczenia  w wysokości 70%  tj; …………..zł  zostanie zwrócona 
              w  terminie 30 dni od dnia dokonania  odbioru końcowego przedmiotu umowy.

-   pozostała część zabezpieczenia  30% tj; ………………. zł  nie później niż w 15 dniu  
             po upływie okresu rękojmi.

4.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
       zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
       Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego
       wobec wykonawcy o zapłatę kar umownych.

5. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.

6. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
     zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady 
     fizyczne.

§ 10

ODBIORY   ROBÓT

Odbiory   robót  dokonywane będą  na następujących  zasadach:

- Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu:

a. Wykonawca zgłasza gotowość do odbioru robót zanikających i ulegających
      zakryciu wpisem do Dziennika budowy i jednocześnie zawiadamia o tej gotowości 
      osobę nadzorującą  (inspektora nadzoru) ze strony Zamawiającego

b. Osoba nadzorująca dokonuje odbioru zgłoszonych przez Wykonawcę robót
                       zanikających i ulegających zakryciu niezwłocznie i potwierdza  odbiór robót
                       wpisem do Dziennika budowy.

c. W przypadku niezgłoszenia osobie nadzorującej  gotowości do
                       odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu lub dokonania zakrycia 
                       tych robót przed ich odbiorem, Wykonawca jest zobowiązany odkryć lub
                       wykonać otwory niezbędne dla zbadania robót, a następnie na własny koszt 
                       przywrócić stan poprzedni.

- Odbiór częściowy

  - Odbiór częściowy robót dokonywany jest dla potrzeb fakturowania w oparciu o zaawansowanie wykonania prac objętych umową. Podpisanie 
i zatwierdzenie protokołu częściowego  odbioru robót nie oznacza zwolnienia Wykonawcy od odpowiedzialności za wady, uszkodzenia i usterki, które mogą się ujawnić w dalszym ciągu realizacji zadania. Potwierdzenie poprawności 
wykonania całości zakresu robót stanowi wyłącznie podpisany i zatwierdzony  protokół odbioru końcowego.

  - Wykonawca po zakończeniu realizacji  części  robót  zgłasza gotowość do  odbioru robót  przez stosowny wpis  do dziennika  budowy zawiadamiając  osobę nadzorująca  (inspektora nadzoru) o dokonaniu wpisu.

  - O gotowości do odbioru częściowego Wykonawca zawiadamia  Zamawiającego pisemnie. Wraz z zawiadomieniem Wykonawca  przedkłada zestawienie rzeczowo finansowe wykonanych robót podpisane przez osobę nadzorująca  (inspektora nadzoru) oraz dokumenty pozwalające na ocenę prawidłowego wykonania  danych etapów robót, których odbiór dotyczy (tj;  wyniki badań, atesty 
 i świadectwa  jakości wbudowanych materiałów.

  - Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru częściowego  w ciągu 5 dni  od dnia otrzymania zgłoszenia od Wykonawcy.

  - Zamawiający może odmówić odbioru częściowego, jeśli wykonane roboty zawierają jakiekolwiek wady. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia.

  - Zamawiający przewiduje dwa odbiory częściowe – jeden w roku 2019 (roboty pomiarowe i tablica informacyjna) i jeden w roku 2020 do wysokości 80% wartości zadania.

  - Zamawiający dopuszcza możliwość odbioru częściowego w roku 2019 
w większym zakresie niż określono w pkt. f.

  - Odbiór częściowy nie skutkuje rozpoczęciem biegu jakichkolwiek terminów   gwarancyjnych.

- Odbiór końcowy.

  - Odbiór końcowy następuje po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia
  objętego niniejszą umową.

  - Wykonawca po zakończeniu realizacji  całości  robót  zgłasza gotowość do 
  odbioru robót   przez stosowny wpis  do dziennika budowy zawiadamiając 
  osobę nadzorująca  (inspektora nadzoru) o dokonaniu wpisu.

  - Gotowość do odbioru końcowego Wykonawca zgłasza Zamawiającemu na piśmie.

  - Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca przedkłada następujące dokumenty:

a.  dziennik budowy i książkę obmiaru

b.  kosztorys powykonawczy

c.  operat kolaudacyjny

d. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Inwentaryzację powykonawczą 
              należy złożyć także w wersji elektronicznej na płycie CD,  w formacie  DWG lub 
             .DXF.

W przypadku, gdy Wykonawca na dzień zgłoszenia robót do odbioru końcowego
            nie posiada inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej złoży dokument 
            potwierdzający złożenie inwentaryzacji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji
           Geodezyjnej i Kartograficznej w Starachowicach.

Zatwierdzoną inwentaryzację Wykonawca musi dostarczyć w terminie 30 dni od 
           dnia zgłoszenia robót do odbioru końcowego. W przypadku nie dostarczenia 
           inwentaryzacji w ww. terminie Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne 
           zgodnie z §12, ust.2e.

3.5. Zamawiający w ciągu 5 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę oraz 
          dostarczenia dokumentów wymienionych w pkt.3.4 wyznaczy termin rozpoczęcia
           czynności odbioru końcowego.

3.6. W przypadku nie dostarczenia wraz ze zgłoszeniem do odbioru końcowego 
          dokumentów wymienionych w pkt.3.4, Zamawiający nie wyznaczy terminu 
          rozpoczęcia odbioru końcowego. Wszelka zwłoka w dostarczeniu dokumentów
          skutkuje naliczeniem kar umownych  jak  za niewykonanie robót w terminie 
          (§ 12, ust.2b).

3.7. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego  zostaną stwierdzone wady, to 
         Zamawiającemu przysługują  następujące uprawnienia :

3.7.1.   Jeżeli wady nadają się do usunięcia :

  - wyznaczenie terminu na usunięcie  wad .

  - za czas od dnia zakończenia robót podany w § 2, ust.2.2 do dnia usunięcia wad zostaną naliczone   kary  zgonie z § 12, ust.2b.

  - po usunięciu wad Wykonawca jest zobowiązany  wystąpić ponownie 
o dokonanie  odbioru   przez Zamawiającego.

3.7.2.  Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od 
                              umowy z winy Wykonawcy  lub żądać wykonania  przedmiotu umowy po raz 
                              drugi w terminie określonym przez  Zamawiającego  z zastrzeżeniem 
                              naliczenia kar umownych od  terminu określonego  w § 2  ust.2.2, jak za
                              nie wykonanie  robót w  terminie (§ 12, ust.2b.)

3.8. Końcowy odbiór  przedmiotu umowy  uznany będzie za dokonany  w momencie
                     podpisania  przez strony protokołu  końcowego odbioru robót, który będzie 
                     zawierał wszelkie ustalenia dokonane w toku  odbioru robót.

§ 11

WARUNKI  PŁATNOŚCI

Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie: fakturą częściową i fakturą końcową po dokonaniu odbiorów robót.

1. Podstawą do wystawienia  faktury  jest protokół odbioru (częściowego, końcowego) podpisany 
   przez  osoby uczestniczące w odbiorze (ze strony Zamawiającego i Wykonawcy) 
   i zatwierdzony przez Dyrektora  Zarządu Dróg Powiatowych.

2. Do faktury częściowej Wykonawca dołączy protokół odbioru częściowego, wykonanych robót 
    wraz z zestawieniem rzeczowo-finansowym.

3 Do faktury końcowej Wykonawca załączy kosztorys powykonawczy.

4. Płatność wynagrodzenia  dla Wykonawcy  dokonywana będzie na podstawie  faktury (częściowej, końcowej) w ciągu 30 dni   kalendarzowych od dnia  doręczenia   faktury.

5. Wykonawca winien wystawić fakturę VAT zawierającą poniższe dane:

Nabywca :  Powiat Starachowicki

ul. Władysława Borkowskiego 4

27-200 Starachowice

NIP: 664 -19-34-337

Odbiorca:  Zarząd Dróg Powiatowych

Ul. Ostrowiecka 15

27-200 Starachowice

Fakturę należy złożyć w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych. Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych na platformie elektronicznego fakturowania (PEF).

6. W przypadku realizowania zamówienia przy udziale podwykonawców lub dalszych
 podwykonawców Wykonawca zobowiązany jest do złożenia wraz z drugą i każdą następną fakturą:

a) zestawienia zrealizowanych robót w ramach zaakceptowanych przez Zamawiającego 
      umów o podwykonawstwo zawierającego zakres i termin wykonanych robót oraz
      wartość kwot należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy potwierdzone przez 
      Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę,

b) dowody zapłaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom

W przypadku nie złożenia  dowodów zapłaty wraz z fakturą , Wykonawca zobowiązany jest 
         je złożyć (najpóźniej trzy dni przed terminem płatności  faktury dla Wykonawcy).

7. W przypadku nie przedstawienia przez Wykonawcę   dowodów  ,o których mowa powyżej
     Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania  wypłaty należnego wynagrodzenia za
     odebrane roboty Wykonawcy w części równej sumie kwot wynikających  
     z nieprzedstawionych dowodów zapłaty do czasu przedłożenia przez Wykonawcę stosownych 
     dokumentów. Wstrzymanie przez Zamawiającego zapłaty do czasu wypełnienia  przez
     Wykonawcę niniejszych wymagań, nie skutkuje nie dotrzymaniem przez Zamawiającego
     terminu płatności i nie uprawnia Wykonawcy do żądania odsetek.

8. Jeżeli w terminie określonym w zaakceptowanej przez Zamawiającego Umowie
       o podwykonawstwo, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie zapłaci  
       wymagalnego wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcy lub dalszemu 
       Podwykonawcy, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca może zwrócić się z żądaniem 
       zapłaty należnego wynagrodzenia bezpośrednio do Zamawiającego.

9.  Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 8, dotyczy wyłącznie należności powstałych po
       zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
       są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
       z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub
       usługi.

10. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 
       należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

11. Zamawiający niezwłocznie po zgłoszeniu żądania dokonania płatności bezpośredniej 
       zawiadomi Wykonawcę o żądaniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy oraz wezwie 
       Wykonawcę do zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
       wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w terminie nie krótszym niż 7
       dni od dnia doręczenia Wykonawcy wezwania.

12. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w pkt. 11, w terminie wskazanym przez 
      zamawiającego, zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
            podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia  
            podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
            wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu 
            płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
            podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność
            takiej zapłaty.

13. Podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 
         Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy będzie kopia faktury VAT lub rachunku 
         Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem przez 
         Wykonawcę lub Podwykonawcę, przedstawiona Zamawiającemu wraz z potwierdzoną za 
         zgodność z oryginałem  przez Wykonawcę lub Podwykonawcę  kopią protokołu odbioru 
          i zestawieniem rzeczowo-finansowym wykonanych robót.

14. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy 
        z tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robót budowlanych jest ograniczona 
        wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robót budowlanych, 
        wynikającej z Umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

15.  W przypadku, gdy Podwykonawcy lub dalsi Podwykonawcy, uprawnieni do uzyskania od
            Zamawiającego płatności bezpośrednich, nie wystawili żadnych rachunków lub faktur VAT 
            w danym okresie rozliczeniowym, i Wykonawca załączy do wystawianego rachunku lub 
            faktury VAT oświadczenia Podwykonawców i dalszych Podwykonawców potwierdzające tę 
            okoliczność, cała kwota wynikająca z faktury VAT lub rachunku zostanie wypłacona przez
            Zamawiającego Wykonawcy.

16. Równowartość  kwoty zapłaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bądź 
            skierowanej do depozytu sądowego, Zamawiający potrąci z wynagrodzenia należnego 
            Wykonawcy.

17. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub 
        dalszemu podwykonawcy, lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę 
        większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia  publicznego może stanowić 
        podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia  publicznego przez 
        zamawiającego.

§ 12

KARY  UMOWNE

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  niniejszej umowy.

2.  Zamawiający będzie naliczał  Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach

i wysokościach:

a. za nie przejęcie placu budowy w terminie określonym  w § 2, ust.1  - 0,5 % 
              wartości  wynagrodzenia umownego brutto określonego  w § 6, pkt.1 za każdy 
              dzień  zwłoki.

b. za niewykonanie robót  w terminie określonym w § 2 , ust.2 - 0,5% wartości 
                wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 6, ust.1 za każdy dzień  
                zwłoki  w wykonaniu przedmiotu umowy.

c. za nie usunięcie w terminie wad powstałych w okresie rękojmi i  gwarancji –  0,5% 
                    wartości  wynagrodzenia  umownego brutto określonego § 6,ust.1 za każdy 
                    dzień zwłoki, licząc od następnego dnia  po upływie terminu określonego przez 
                    zamawiającego  na usunięcie wad.

d. za odstąpienie  przez Zamawiającego od niniejszej umowy  z przyczyn , za które 
                    odpowiedzialność ponosi  Wykonawca  lub odstąpienia  od umowy przez 
                    Wykonawcę  z przyczyn niezależnych  od Zamawiającego – 20%  wynagrodzenia  
                    umownego brutto  określonego § 6, ust.1

e. za niedostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w terminie 
         określonym w § 10,ust. 3.4 – 1% wynagrodzenia umownego brutto 
         określonego w § 6, ust.1.

f. braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 
                      podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom – 0,05% wartości wynagrodzenia 
                      brutto określonego  w  § 6. pkt.1  za każdy dzień  zwłoki.

g.   nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany – 0,2% 
                      wynagrodzenia  umownego brutto  określonego § 6, ust.1  za każdy stwierdzony 
                      przypadek.

h. nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
                      o podwykonawstwo   lub jej zmiany - – 0,2% wynagrodzenia   umownego brutto  
                      określonego § 6, pkt.1  za każdy stwierdzony przypadek.

i.  braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 0,2% 
                       wynagrodzenia   umownego brutto  określonego § 6, ust.1  za każdy stwierdzony 
                       przypadek.

j.  za  wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej 
                       organizacji   ruchu   500,00 zł za każdy dzień ich wykonywania  z zastrzeżeniem

§ 4 ust.1a.

k. za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu 
                      oznakowanie na czas prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie 
                      oznakowania z nienależytą starannością 500,00 zł za każdy dzień 
                      nieprawidłowości.

l.  za niewykonanie robót zgodnie z zakresem i terminem wykonania określonym 
                 w § 2 , ust.3 - 2% wartości wynagrodzenia umownego brutto 
               określonego w  § 6, ust.1 za każdy dzień  zwłoki  w wykonaniu przedmiotu umowy.

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego  do dokonywania  potrąceń naliczonych kar 
      umownych z wynagrodzenia  Wykonawcy przewidzianego niniejszą umową.

4.  Zamawiający może dochodzić  odszkodowania  przenoszącego  wysokość zastrzeżonych 
      kar umownych.

Jeżeli kara umowna z któregokolwiek tytułu wymienionego w pkt 2. nie pokrywa 
      poniesionej szkody, to Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na 
      zasadach ogólnych określonych przepisami Kodeksu Cywilnego.

5.   Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów 
      przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 70 % wynagrodzenia umownego brutto
      określonego w § 6, pkt.1.

6.  Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności
     należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub
     jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

§ 13

PODWYKONASTWO

Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia osobom trzecim (Podwykonawca).  Za działania i zaniechania osób, o których mowa powyżej Wykonawca ponosi odpowiedzialność jak za własne działania i zaniechania,

Wykonawca zamierza wykonać zamówienie przy udziale  podwykonawcy w zakresie …………………………………………………………………………………………………………………………..

1. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamówienia  zamierzający zawrzeć 
     umowę o podwykonawstwo na roboty budowlane , jest obowiązany do przedłożenia 
     Zamawiającemu projektu   umowy o podwykonawstwo wraz z zestawieniem poszczególnych
   ilości robót i ich wyceną  Podwykonawca lub dalszy  podwykonawca jest obowiązany dołączyć 
   zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 
   umowy.

2.  Umowa o podwykonawstwo na roboty budowlane  nie może przewidywać dłuższego niż 
     30 dni terminu zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy od
     dnia doręczenia  wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub
     rachunku, potwierdzających wykonanie zleconych podwykonawcy lub dalszemu
     podwykonawcy robót .

Ponadto: umowa musi stanowić iż:

a.  przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wyłącznie wykonanie robót budowlanych ,
           które ściśle odpowiadają części zamówienia określonego umową zawartą pomiędzy 
           Zamawiającym a Wykonawcą ,

b. wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo zostanie określone na co najmniej
           takim poziomie jakości , jak wynika z umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym 
          a Podwykonawcą,

c.  umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień uzależniających uzyskanie 
           przez Podwykonawcę lub dalszego Podwykonawcę zapłaty od Wykonawcy lub
           Podwykonawcy  za wykonanie przedmiotu umowy  o podwykonawstwo od zapłaty przez 
           Zamawiającego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zapłaty przez 
           Wykonawcę wynagrodzenia Podwykonawcy.

d. zakazuje się wprowadzenia do umowy zapisów, które będą zwalniały Wykonawcę 
           z odpowiedzialności względem Zamawiającego za roboty wykonane przez 
          Podwykonawcę    lub dalszych Podwykonawców.

3. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania zgłosi w formie pisemnej zastrzeżenia do 
     projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

a) niespełniającej wymagań dotyczących umowy o podwykonawstwo określonych 
            w ust.2

b) gdy termin realizacji robót budowlanych określonych projektem jest dłuższy niż 
           przewidywany Umową dla tych robót,

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
     o podwykonawstwo , w terminie 7 dni  od daty otrzymania niniejszego projektu  uważa 
      się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia  przedkłada 
      Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 
      o podwykonawstwo na roboty budowlane  w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiający, w terminie 7 dni od daty otrzymania poświadczonej za zgodność 
      z oryginałem kopii zawartej umowy, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy 
      o podwykonawstwo niespełniającej wymagań  o których mowa w pkt. 2.

7. Za zaakceptowaną umowę nie będzie można uznać zawartej umowy , która zawiera 
     odmienne postanowienia niż przewidziane w projekcie tej umowy , w wersji przedłożonej 
     do zaakceptowania Zamawiającemu, do którego nie wniósł zastrzeżeń.

8.  Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo na
     roboty  budowlane w terminie 7 dni od daty otrzymania, uważa się za akceptację umowy 
     przez zamawiającego.

9. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 
    przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 
    umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 
    od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 
    0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, 
    o którym mowa  nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000 zł.

10. Jeżeli umowa o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy  lub usługi  w ramach 
      zamówienia na roboty budowlane przewiduje termin zapłaty dłuższy niż 30 dni 
      Zamawiający  informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do zmiany umowy pod rygorem 
      zapłaty kary umownej.

11. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie może polecić Podwykonawcy 
      realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 
      w przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.

12. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedłoży wraz z kopią Umowy 
       o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sądowego Podwykonawcy lub dalszego 
      Podwykonawcy, bądź inny dokument właściwy z uwagi na status prawny Podwykonawcy
      lub dalszego Podwykonawcy, potwierdzający, że osoby zawierające umowę w imieniu 
      Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy posiadają uprawnienia do jego reprezentacji.

13. W przypadku zawarcia Umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
       Podwykonawca jest zobowiązany do zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcy lub 
      dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminów określonych tą umową.

14. Zasady dotyczące  umów o podwykonawstwo stosuje się odpowiednio do zmian umowy
      o podwykonawstwo.

15. Wykonawca może w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia wnioskować 
       o zmianę podwykonawcy. Zmiana podwykonawcy może nastąpić wyłącznie po 
       przedstawieniu przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawcy o jego rezygnacji 
       z udziału w realizacji przedmiotu zamówienia oraz o braku roszczeń wobec Wykonawcy
       z tytułu  realizacji umowy lub przedłożenia przez Wykonawcę dowodu wpłaty 
      wynagrodzenia zmienianemu podwykonawcy wraz z oświadczeniem Wykonawcy, że jego

zobowiązania finansowe względem tego podwykonawcy zostały w całości uregulowane.

16. W przypadku  jeżeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego,  na  zasobach którego Wykonawca 
      opierał  się  wykazując spełnianie warunków  udziału  w postępowaniu, Zamawiający 
      dopuści  zmianę  Podwykonawcy pod warunkiem, że nowy Podwykonawca wykaże 
      spełnianie warunków w  zakresie nie  mniejszym niż  wskazane na etapie postępowania 
      o udzielenie zamówienia   publicznego przez dotychczasowego Podwykonawcę;

17. Wykonawca w trakcie przekazywania placu budowy przekaże Zamawiającemu ( o ile są już
     znane) nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do
     kontaktu z nimi, zaangażowanych w realizację zamówienia. Wykonawca zawiadamia 
     zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których mowa powyżej, w trakcie realizacji 
     zamówienia, a także przekazuje informację na temat nowych podwykonawców, którym 
     w późniejszym okresie zamierza powierzyć realizację zadania.

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

§ 14

1.   Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy jeżeli:

- W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy  lub jego znacznej części

b. Wykonawca opóźnia się z realizacją robót w stosunku do terminów określonych 
      w harmonogramie rzeczowo – finansowym  tak dalece, że nie jest prawdopodobne, 
      aby zakończył realizację inwestycji w terminie określonym niniejsza umową.

c. Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową w sposób niezgodny 
     ze, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
     wskazaniami Zamawiającego lub niniejszą umową,

2.   Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

a.  Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego
                wezwania w terminie l miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego 
                w niniejszej umowie,

b.  Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia 
                podpisania  protokołu odbioru,

§ 15

1.  Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy:

a.  ze strony Zamawiającego:

- pracownik Zarządu Dróg Powiatowych ……………………………

b. ze strony Wykonawcy :

-  Kierownik budowy : ………………….. – uprawnienia …..………………....

§ 16

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim
      spowodowane własnym działaniem  bądź zaniechaniem  związanym  z realizacją
      niniejszego zamówienia w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności
      Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiedniej umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na  okres co najmniej od daty zawarcia umowy  do zakończenia realizacji zamówienia .

W przypadku posiadania przez Wykonawcę umowy obejmującej krótszy okres ubezpieczenia ,Wykonawca zobowiązuje  się do przedłużenia ubezpieczenia  na cały okres objęty zamówieniem oraz zobowiązuje się   do przedłożenia  Zamawiającemu kolejnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie.

3.  Wykonawca  przed terminem przekazania terenu budowy  przedłoży Zamawiającemu 
       umowę ubezpieczenia , o której mowa w ust.2.

4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia ww. dokumentu 
      ubezpieczenia.  Zwłoka  z tego tytułu będzie traktowana ze wszystkimi konsekwencjami  
      jako powstała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

§ 17

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę, dalszego
         podwykonawcę na podstawie umowy o pracę,  o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy 
         Pzp  osób  wykonujących czynności w zakresie realizacji zamówienia – wykonywanie robót 
            w zakresie wszystkich branż ujętych w przedmiarze robót (roboty pomiarowe, roboty
          przygotowawcze, roboty rozbiórkowe, roboty ziemne, przebudowa zjazdów, wykonanie 
          warstw konstrukcyjnych jezdni, wykonanie pobocza, budowa chodnika dla pieszych, 
          odwodnienie korpusu drogowego, oznakowanie) oraz operatorzy sprzętu.

Wymaganie powyższe dotyczy wszystkich pracowników fizycznych  oraz kadry technicznej 
         budowy za wyjątkiem osób sprawujących samodzielne funkcje techniczne tj. kierownika 
         budowy, kierowników robót.

2.  Wykonawca zobowiązuje się, że Pracownicy świadczący wymienione w ust. 1 roboty 
        z ramienia Wykonawcy lub Podwykonawcy będą w okresie realizacji umowy 
         zatrudnieni na podstawie umowy o pracę  w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  
        26 czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.)

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający jest uprawniony do wykonywania czynności 
     kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez wykonawcę lub podwykonawcę 
     wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osób wykonujących czynności wskazane
     przez Zamawiającego. W szczególności zamawiający ma prawo do:

1)  żądania oświadczeń i dokumentów ( w tym umów o pracę) potwierdzających spełnienie 
        powyższych warunków i dokonywania ich oceny;

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia powyższego
        warunku;

3) przeprowadzenia kontroli na miejscu wykonywania robót.

4. W terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca /Podwykonawca przedłoży 
     Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy  o zatrudnieniu na podstawie 
     umowy o pracę  osób wykonujących czynności wskazane w ust.1.

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
     składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
     czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
     wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę 
     i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
     wykonawcy lub podwykonawcy.

5. W przypadku zmian, które wynikną na etapie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca lub
     Podwykonawca na bieżąco dokona aktualizacji  osób wykazanych w oświadczeniu (składając 
     ponowne oświadczenie).

6. Niezłożenie przez Wykonawcę w terminie określonym w ust.4 żądanych przez 
      zamawiającego dowodów (oświadczenia)  w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę 
      lub  podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  traktowane będzie 
      jako  niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
      umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności.

7. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących roboty budowlane na 
    podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci 
    Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę 
    ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących
     w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu 
    zatrudniania Pracowników świadczących roboty budowlane na podstawie umowy o pracę 
    w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy)  – za każdą osobę.

§ 18

1.  Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na 
     podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem  zmian przewidzianych
     w umowie na podstawie art. 144 ust1 pkt.1,  oraz   zajdzie co najmniej jedna z okoliczności 
     przewidzianych w art. 144 ust 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Praw Zamówień Publicznych.

2. Na podstawie art.144 ust.1 pkt. 1 ustawy zamawiający przewiduje następujące możliwości  
     zmiany umowy:

2.1 Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji wykonania 
             zamówienia w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności :

a. w przypadku wystąpienia robót nie objętych przedmiotem   zamówienia (robót 
               dodatkowych), które są niezbędne do wykonania, a których  realizacja powoduje 
               konieczność przedłużenia terminu umowy,

b.  w przypadku wystąpienia konieczności wykonania  robót zamiennych,

c. ujawnienia niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym 
                z inwentaryzacją podziemnych sieci, instalacji lub urządzeń obcych i konieczności 
                wykonania robót związanych z ich zabezpieczeniem lub usunięciem kolizji,

d.  w przypadku , gdy po rozpoczęciu robót okaże się, że sieci podziemne, instalacje, 
                urządzenia obce są w złym stanie technicznym i zachodzi konieczność ich remontu 
               przez podmioty odpowiedzialne za te sieci, urządzenia, co spowoduje przerwę
               w realizacji przedmiotu umowy,

e. w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, nie 
                pozwalających na prowadzenie prac oraz uniemożliwiających zapewnienie 
                odpowiedniej jakości wykonywanych robót, tj.: ciągłe opady atmosferyczne (trwające 
                powyżej 5 dni) lub wstrzymanie robót po opadach w związku z namoknięciem 
                terenu, zalaniem placu budowy i uszkodzeniami  przez intensywne opady.

f.   w przypadku zmiany umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt3.

2.2  W przypadku zaistnienia w/w okoliczności ust.2.1 Zamawiający może przedłużyć termin 
             zakończenia wykonania zamówienia na pisemny, szczegółowo uzasadniony wniosek 
            Wykonawcy zaopiniowany przez osobę nadzorująca ze strony zamawiającego . Okres 
            przedłużenia  terminu nie może być dłuższy niż czas trwania tych okoliczności.

3. Zmiana osoby na  stanowisku kierownika budowy pod warunkiem, że wskazana   osoba 
     spełniać będzie wymagania określone w specyfikacji istotnych warunków   zamówienia.

4. Zmiana wynagrodzenia w związku z rozliczeniem wykonanych robót kosztorysem 
     powykonawczym, oraz w przypadku zmiany umowy na podstawie art. 144 ust.1, 
     pkt 2,3,6.

5. Zmiana wynagrodzenia będąca konsekwencją wykonania robót zamiennych oraz robót 
      zaniechanych.

6.  W przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizującego roboty nie zawierała  wskazania części, 
     którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy,  Zamawiający 
     dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści  oferty, na  podstawie 
     której dokonano wyboru Wykonawcy, tj. powierzenia części zamówienia do  realizacji przez 
     podwykonawców.

7. Zamawiający dopuszcza rezygnację z podwykonawcy  lub zmianę podwykonawcy. 
      W przypadku zmiany lub rezygnacji z podwykonawcy,  na którego zasoby 
      wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału 
      w postępowaniu  Wykonawca jest zobowiązany do wykazania zamawiającemu, że 
      proponowany inny   podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia warunki 
      udziału w postępowaniu w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca na którego zasoby 
      Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

8.  Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany terminu realizacji określonego w § 2 ust.3
       (przedłużenie) w przypadku zmiany przez Urząd Wojewódzki terminu złożenia pierwszego
       wniosku o płatność.

9. Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy;

10.Zmiana osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego.

11.  Zmiany niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia związane z:

- koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii,

- koniecznością spowodowana zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że

realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa,

- okoliczności powodujące, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie z

zasadami sztuki inżynierskiej,

- gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
             okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi 
             odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy, 
             zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia  - Zamawiający dopuszcza 
             możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia;

- w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w dniu podpisywania niniejszej umowy

kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez  inne podmioty inwestycjami 
             w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji, w przypadku gdy 
             wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót 
             z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy.

(przedłużenie terminu realizacji będzie dopuszczalne jedynie o okres występowania

kolizji uniemożliwiający prowadzenie prac),

-   gdy pomimo dochowania należytej staranności Wykonawcy pozyskiwanie stosownych

uzgodnień gestorów sieci, innych podmiotów lub osób, których opinia lub zgoda będzie

wymagana przepisami prawa, przedłuży się w czasie ponad termin zwyczajowo przyjęty

dla danej czynności (przedłużenie terminu realizacji będzie dopuszczalne jedynie o okres

trwania czynności wykraczający poza zwyczajowo przyjęty),

§ 19

Wszelkie zmiany niniejszej umowy  z  zastrzeżeniem wyjątków określonych w treści umowy  muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 20

Zamawiający nie wyraża zgody na ewentualną cesję przez Wykonawcę wierzytelności 
z tytułu niniejszej umowy.

§ 21

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  ustawy  „Prawo zamówień publicznych” , a w sprawach  nie uregulowanych  w wyżej wymienionej  ustawie  przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 22

Integralną częścią umowy jest:

1. Oferta Wykonawcy

2. Dokument gwarancyjny

3. Harmonogram rzeczowo – finansowy.

§ 23

Umowę sporządzono w   2  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Wykonawca                                                 Zamawiający