Starachowice  18.07.2017r.

ZP.2512.25.2017.EL

Zaproszenie do składania ofert

Zamówienie do 30 000 EURO

Postępowanie prowadzone poza ustawą Prawo zamówień publicznych

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach zaprasza do składania ofert na:

Przebudowa drogi powiatowej nr 0630T Trzeszków – Pokrzywnica 
w m. Pokrzywnica.

I. Opis przedmiotu zamówienia.

1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera „Kosztorys ofertowy” 
        – zał. nr 2  do niniejszego zaproszenia oraz szczegółowa specyfikacja techniczna.

2.  Termin obowiązywania umowy – od dnia zawarcia umowy do 29.09.2017r.

3. Wykonawca  wykaże na etapie składania ofert, że dysponuje lub będzie dysponował  osobami  które będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia  ( osoby skierowane przez wykonawcę do realizacji zamówienia) legitymujące się kwalifikacjami zawodowymi, 
doświadczeniem i wykształceniem odpowiednimi do funkcji jakie  zostaną im 
powierzone:

Kierownik robót – 1 osoba musi posiadać uprawnienia  budowlane wymagane przepisami prawa do pełnienia samodzielnej funkcji technicznej w zakresie kierowania robotami budowlanymi , specjalność drogowa lub odpowiadające  im ważne uprawnienia  budowlane wydane na  podstawie wcześniej obowiązujących  przepisów  . (podstawa prawna Ustawa z dnia  7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

II.   Opis przygotowania oferty i termin jej złożenia.

1. Cenę oferty należy podać w „Formularzu  oferty” tj: załączniku nr 1.

2. Wykonawca  w „Kosztorysie ofertowym”- zał. nr 2  poda ceny jednostkowe  netto 
       dla  poszczególnych pozycji, następnie  przemnoży  ceny jednostkowe netto przez 
       podane ilości jednostek i zsumuje wartości  wyliczonych  pozycji – w ten sposób
       otrzyma cenę netto za całość  zamówienia, następnie obliczy podatek VAT - 
       następnie zsumuje  cenę netto  i podatek VAT, otrzymana suma stanowi cenę brutto 
       za całość zamówienia.

3. Wykonawca w cenie oferty powinien ująć wszelkie  koszty  związane z wykonaniem  
       przedmiotu zamówienia.

4. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w ofercie obowiązują na czas 
       trwania  umowy i nie  będą  podlegały  zmianie.

5. Wraz  z  ofertą  należy  złożyć  „Kosztorys ofertowy”  oraz  aktualny  odpis  
       z    właściwego  rejestru  lub  z  centralnej  ewidencji  i  informacji  o   działalności

gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają  wpisu do  rejestru lub ewidencji.

6. Ofertę należy składać w terminie do dnia  25.07.2017r, w siedzibie  ZDP,
          sekretariat.

Podpisał Dyrektor ZDP

Leszek Śmigas

W załączeniu:

1.   Formularz oferty

2.   Kosztorys ofertowy

3.   Istotne postanowienia umowne

4.   SST

Załącznik nr 1

Pieczęć Wykonawcy

O F E R T A

Do     Zarządu Dróg Powiatowych

27-200 Starachowice

Ul. Ostrowiecka 15

W odpowiedzi  na  zaproszenie do składania ofert  na :

Przebudowa drogi powiatowej nr 0630T Trzeszków – Pokrzywnica 
w m. Pokrzywnica.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia  za cenę jednostkową :

…………….zł /  netto  słownie złotych: ……………………………………………………

……………………………………………………

…………… zł ………% podatek VAT słownie złotych: ……………………….……..………………..…

…………………………………………………..

…………….. zł brutto  słownie złotych: ……………………………..……………………

Wyznaczam/y na kierownika robót ……….……………………………………………………………

( Imię i Nazwisko)

Nr uprawnień ………………………………..  w zakresie………………………………………………

a. fax ………………………………………………

b. e-mail. …………………………………………

c. nr telefonu  do kontaktu ……………………………….

.............................  dnia ..................                   ..............................................................

Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

UMOWA  ……………..

Zawarta w dniu ………… pomiędzy: Powiatem Starachowickim z siedzibą  27-200  Starachowice ul. Dr Władysława Borkowskiego 4  NIP  664-19-34-337 – Zarządem Dróg Powiatowych ul. Ostrowiecka 15 27-200 Starachowice zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1. ………………………..  zwanym dalej Zamawiającym

a  …………………………   zwanym dalej  „Wykonawcą”,

reprezentowanym  przez:

- ……………………..

umowa następującej treści:

§ 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1.  Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje

Przebudowa drogi powiatowej nr 0630T Trzeszków – Pokrzywnica 
w m. Pokrzywnica.

2. Zakres zamówienia  zawiera kosztorys ofertowy będący załącznikiem do niniejszej umowy.

§ 2

TERMIN REALIZACJI

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania umowy:

a. Przekazanie placu budowy  (w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy)

b.  Zakończenie realizacji zamówienia – 29.09.2017 r. (data zgłoszenia robót do odbioru 
                                                                                         końcowego)

§  3

OBOWIĄZKI    WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Przed przystąpieniem  do wykonywania robót Wykonawca wykona projekt organizacji   ruchu na czas trwania robót wraz ze wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami , w tym 
z ZDP Starachowice oraz zatwierdzeniem przez stosowny organ i wykona właściwe oznakowanie zgodne z  zatwierdzonym projektem. Wykonawca będzie również dokonywał  bieżącego przeglądu i konserwacji oznakowania.

a.  Wykonawca przystąpi do wykonywania robót  – w terminie do 7 dni od daty ostatecznego zatwierdzenia  projektu organizacji   ruchu na czas trwania robót, ale nie później niż 21 dni od daty  przekazania placu budowy.

- Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie, ze  Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) wykonania i odbioru robót, zasadami sztuki  budowlanej, wiedzą techniczną, prawem budowlanym i obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych.

- Protokólarne przejęcie terenu budowy. Wykonawca przejmuje  na czas od przekazania placu budowy do odbioru końcowego realizacji umowy odpowiedzialność prawną za przejęty teren budowy.

- Utrzymanie porządku na  terenie budowy  oraz wokół niego. Wykonawca ponosi w tym zakresie pełną odpowiedzialność  przed policją, strażą miejską i innymi służbami 
publicznymi.

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas wykonywania przedmiotu umowy  własnym działaniem, osobom trzecim na  terenie budowy i na terenie przyległym do terenu budowy w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

- Wykonawca jest zobowiązany ponosić koszty nałożonych na niego kar związanych z naruszeniem przez Wykonawcę przepisów dotyczących dopuszczalnych obciążeń osi pojazdów lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy dróg kołowych, szynowych, wodnych lub obiektów inżynierskich.

- Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność ochrony reperów oraz słupków granicznych geodezyjnych punktów pomiarowych osnowy geodezyjnej w czasie realizacji inwestycji. W przypadku uszkodzenia ww. elementów Wykonawca na własny koszt odtworzy uszkodzone elementy wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów i związanej z tym dokumentacji. W przypadku  usunięcia reperu, fakt ten należy zgłosić do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.

- Wykonawca we własnym zakresie zapewnia sobie miejsce odwozu ziemi 
 i gruzu oraz ponosi  wszelkie konsekwencje prawne z tym związane.

- Dbałość o przestrzeganie przepisów  ochrony środowiska.

Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie  przepisów dotyczących
           ochrony środowiska  na terenie budowy i na terenie przyległym  do terenu budowy. 
           Wszelkie kary  związane z zanieczyszczeniem  środowiska  oraz niewłaściwym 
            postępowaniem z odpadami  obciążają Wykonawcę.

10.  Prowadzenie  następujących dokumentów  w związku z wykonywaniem przedmiotu
            umowy:

Dziennika budowy który będzie  dostępny dla Zamawiającego  celem dokonywania wpisów i potwierdzeń.

Księgi obmiarów

11. Opracowanie i przekazanie na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego
             Zamawiającemu operatu kolaudacyjnego wraz z inwentaryzacją geodezyjną 
             powykonawczą.

12. Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót i przekazanie go
            Zamawiającemu w terminie ustalonym w § 2, ust.2.

§ 4

MATERIAŁY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z materiałów własnych. Materiały powinny odpowiadać wymogom  Szczegółowych Specyfikacji Technicznych.

- Wykonawca zobowiązuje się prowadzić zgodną z przepisami kontrolę jakości materiałów i robót.

§ 5

WYNAGRODZENIE

1. Wstępne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1  strony ustalają  zgodnie  z ofertą  w następującej wysokości:

…………………. zł netto    słownie złotych; ……………………………………………….

………… zł podatek  VAT   słownie złotych; ……………………………………………….

…………………. zł  brutto    słownie złotych; ……………………………………………….

2. Wynagrodzenie zawiera podatek VAT oraz wszystkie koszty związane z wykonaniem 
zamówienia, w tym także  koszty pełnej obsługi geodezyjnej, organizacji   i    zabezpieczenia placu budowy, uporządkowania terenu, projektu organizacji ruchu na czas  trwania  robót  oraz innych czynności, niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia.

3. Wynagrodzenie, określone w ust. 1. jest wynagrodzeniem kosztorysowym, ostateczne   wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w kosztorysie powykonawczym
sporządzonym przy uwzględnieniu faktycznie wykonanych ilości robót stwierdzonych
dokonanym obmiarem  i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym będącym
załącznikiem do oferty.

4.  Ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów robót określone w kosztorysie ofertowym pozostają niezmienne na  cały okres realizacji zamówienia.

§ 6

UPRAWNIENIA  Z  TYTUŁU  GWARANCJI  JAKOŚCI

1.  Strony  postanawiają, ze nie zależnie od  odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi 
      za wady przedmiotu umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu  na przedmiot umowy 
      60 miesięcznej gwarancji jakości .

Początkowy bieg  terminu gwarancji  będzie liczony od daty  odbioru końcowego.

2. W okresie gwarancji Wykonawca usunie ujawnione wady w terminie podanym przez Zamawiającego, na własny  koszt.

3 O wykryciu wady w przedmiocie umowy  Zamawiający zawiadamia  Wykonawcę
      pisemnie  określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin 
      oględzin przedmiotu umowy  w celu protokólarnego  stwierdzenia ujawnionych wad.

4  Następnie Zamawiający pisemnie  wzywa Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad
      podając jednocześnie termin ich wykonania.

5. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie,  
      Zamawiający może zlecić usunięcie wad  innemu podmiotowi po uprzednim pisemnym 
     powiadomieniu Wykonawcy, obciążając kosztami Wykonawcę z zachowaniem  wszelkich 
     roszczeń  o naprawienie wady.

§ 7

ODBIORY   ROBÓT

1. Odbiór końcowy następuje po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia objętego
      niniejszą umową.

2.   Odbiór końcowy  robót odbędzie się po pisemnym zgłoszeniu Wykonawcy o zakończeniu 
       całości robót.

3.    Wraz ze zgłoszeniem Wykonawca przedkłada następujące dokumenty:

a.  dziennik budowy i książkę obmiaru

b.  kosztorys powykonawczy

c.  operat kolaudacyjny

d. inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. W przypadku, gdy
          Wykonawca na dzień zgłoszenia robót do odbioru końcowego  nie posiada
           inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej złoży dokument potwierdzający 
           złożenie inwentaryzacji w Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej
          i Kartograficznej w Starachowicach.

Zatwierdzoną inwentaryzację Wykonawca musi dostarczyć w terminie 30 dni 
          od dnia zgłoszenia robót do odbioru końcowego. W przypadku nie dostarczenia 
           inwentaryzacji w ww. terminie Wykonawcy zostaną naliczone kary umowne 
           zgodnie z §9, ust.2e.

4.  Zamawiający w ciągu 5 dni od dnia otrzymania zgłoszenia przez Wykonawcę  wyznaczy 
        termin rozpoczęcia  czynności odbioru końcowego.

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie   spisany  protokół odbioru robót   zawierający wszelkie ustalenia  dokonane w toku  odbioru.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego  zostaną stwierdzone wady, to 
 Zamawiającemu przysługują  następujące uprawnienia :

6.1. Jeżeli wady nadają się do usunięcia :

  - wyznaczenie terminu na usunięcie  wad .

  - za czas od dnia zakończenia robót podany w § 2, ust.1a do dnia usunięcia wad zostaną naliczone   kary  zgonie z § 9, ust.2b.

  - po usunięciu wad Wykonawca jest zobowiązany  wystąpić ponownie 
o dokonanie  odbioru   przez Zamawiającego.

6.2. Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od 
                umowy z winy Wykonawcy  lub żądać wykonania  przedmiotu umowy po raz drugi 
                w terminie określonym przez  Zamawiającego  z zastrzeżeniem naliczenia kar 
                umownych od  terminu określonego  w § 2  ust.1a, jak za nie wykonanie  robót 
                w  terminie (§ 9, ust.2b.)

7. Końcowy odbiór  przedmiotu umowy  uznany będzie za dokonany  w momencie
        podpisania  przez strony protokołu  końcowego odbioru.

§ 8

WARUNKI  PŁATNOŚCI

1. Rozliczenie za wykonane roboty nastąpi  fakturą końcową po dokonaniu odbioru końcowego robót.

2. Podstawą do wystawienia  faktury  jest protokół odbioru podpisany   przez  osoby 
     uczestniczące w odbiorze   i zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.

3. Płatność wynagrodzenia  dla Wykonawcy  dokonywana będzie na podstawie  faktury 
      w ciągu 30 dni   kalendarzowych od dnia  otrzymania   faktury przez Zamawiającego.

4. Wykonawca winien wystawić fakturę VAT zawierającą poniższe dane:

Nabywca :  Powiat Starachowicki

ul. Władysława Borkowskiego 4

27-200 Starachowice

NIP: 664 -19-34-337

Odbiorca:  Zarząd Dróg Powiatowych

Ul. Ostrowiecka 15

27-200 Starachowice

Fakturę należy złożyć w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych.

§ 9

KARY  UMOWNE

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  niniejszej umowy.

2.  Zamawiający będzie naliczał  Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach 
i wysokościach:

a. za nie przejecie placu budowy w terminie określonym  w § 2, ust.1a  - 0,5 % 
              wartości  wynagrodzenia umownego brutto określonego  w § 5, pkt.1 za każdy 
              dzień  zwłoki.

b. za niewykonanie robót  w terminie określonym w § 2 , ust.2 - 0,5% wartości 
                wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 5 ust.1 za każdy dzień  
                zwłoki  w wykonaniu przedmiotu umowy.

c. za nie usunięcie w terminie wad powstałych w okresie rękojmi i  gwarancji –  
                  0,5% wartości  wynagrodzenia  umownego brutto określonego § 5,ust.1 za każdy 
                    dzień zwłoki, licząc od następnego dnia  po upływie terminu określonego przez 
                    zamawiającego  na usunięcie wad.

d. za odstąpienie  przez Zamawiającego od niniejszej umowy  z przyczyn , za które 
                    odpowiedzialność ponosi  Wykonawca  lub odstąpienia  od umowy przez 
                    Wykonawcę  z przyczyn niezależnych  od Zamawiającego – 20%  wynagrodzenia  
                    umownego brutto  określonego § 5, ust.1

e. za niedostarczenie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w terminie 
         określonym w § 7,ust. 3d – 1% wynagrodzenia umownego brutto 
         określonego w § 5, ust.1.

f.  za  wykonywanie prac niezgodnie z zatwierdzonym projektem tymczasowej 
                       organizacji   ruchu   500,00 zł za każdy dzień ich wykonywania.

g. za niezgodne z zatwierdzonym projektem tymczasowej organizacji ruchu 
                      oznakowanie na czas prowadzenia robót, braki w oznakowaniu lub wykonanie 
                      oznakowania z nienależytą starannością 500,00 zł za każdy dzień 
                      nieprawidłowości.

h.    za nie przystąpienie do wykonania robót zgodnie z §3 ust.1a – 0,05% wartości

wynagrodzenia brutto określonego w §5 pkt. 1 za każdy dzień zwłoki

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego  do dokonania  potrąceń naliczonych kar 
      umownych z wynagrodzenia  Wykonawcy przewidzianego niniejszą umową.

4.   Zamawiający może dochodzić  odszkodowania  przenoszącego  wysokość zastrzeżonych 
      kar umownych.

5.   Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich

tytułów przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 70 % wynagrodzenia umownego

brutto określonego w § 5, pkt.1.

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

§ 10

1.  Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy:

a.  ze strony Zamawiającego:

……………………………………

b. ze strony Wykonawcy :

Kierownik robót   ………………….. ……….

§ 11

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim
      spowodowane własnym działaniem  bądź zaniechaniem  związanym  z realizacją
      niniejszego zamówienia w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności
      Zamawiającego.

2. Wykonawca zobowiązany jest do zawarcia na własny koszt odpowiedniej umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej  w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej na  okres co najmniej od daty zawarcia umowy  do zakończenia realizacji zamówienia .

W przypadku posiadania przez Wykonawcę umowy obejmującej krótszy okres ubezpieczenia ,Wykonawca zobowiązuje  się do przedłużenia ubezpieczenia  na cały okres objęty zamówieniem oraz zobowiązuje się   do przedłożenia  Zamawiającemu kolejnego dokumentu potwierdzającego ubezpieczenie.

3.  Wykonawca  przed terminem przekazania terenu budowy  przedłoży Zamawiającemu 
       umowę ubezpieczenia , o której mowa w ust.2.

4. Zamawiający nie przekaże terenu budowy do czasu przedłożenia ww. dokumentu 
      ubezpieczenia.  Zwłoka  z tego tytułu będzie traktowana ze wszystkimi konsekwencjami  
      jako powstała z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy,

§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy  z  zastrzeżeniem wyjątków określonych w treści umowy  muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie  przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 14

Umowę sporządzono w   2  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Wykonawca                                                 Zamawiający

# Text boxes

Zarząd Dróg Powiatowych

w Starachowicach

ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice

tel. 0 41 273 02 20/fax 41 273 02 28

e-mail: sekretariat@zdp-starachowice.pl

www.zdp-starachowice.pl