Starachowice  14.09.2017r.

ZP.2512.34.2017.EL

Zaproszenie do składania ofert

Zamówienie do 30 000 EURO

Zarząd Dróg Powiatowych w Starachowicach zaprasza do składania ofert na zadanie pn:

„Remont poboczy przy drogach powiatowych na terenie Powiatu starachowickiego”.

CPV – 45.23.31.41-9

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera „kosztorys ofertowy” – zał. nr 2  do niniejszego zaproszenia, wykaz dróg objętych zadaniem oraz Specyfikacje Techniczne

3. Zamówienie należy wykonać w terminie 30 dni od daty zawarcia umowy.

4. Cenę oferty należy podać w ‘Formularzu  oferty  „tj: załączniku nr 1”.

5. Wykonawca  w „Kosztorysie ofertowym”- zał. nr 2  poda ceny jednostkowe  netto 
          dla  poszczególnych pozycji, następnie  przemnoży  ceny jednostkowe netto przez 
          podane ilości jednostek i zsumuje wartości  wyliczonych  pozycji – w ten    sposób
          otrzyma cenę netto za całość  zamówienia, następnie obliczy   podatek VAT - 
          następnie zsumuje  cenę netto  i podatek VAT, otrzymana suma stanowi cenę brutto 
          za całość zamówienia.

6. Wykonawca w cenie oferty powinien ująć wszelkie  koszty  związane z wykonaniem  
          przedmiotu zamówienia.

7. Ceny jednostkowe podane przez Wykonawcę w ofercie obowiązują na czas 
           trwania  umowy i nie  będą  podlegały  zmianie. Rozliczenie nastąpi kosztorysem 
           powykonawczym po wykonaniu całości przedmiotu zamówienia.

8. Wraz z ofertą należy złożyć kosztorys ofertowy oraz aktualny odpis  z właściwego 
          rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji  o działalności gospodarczej, jeżeli
          odrębne przepisy wymagają  wpisu do  rejestru lub ewidencji.

9. Ofertę należy składać w terminie do dnia  25.09.2017r, w siedzibie ZDP,
          sekretariat.

Podpisał Dyrektor ZDP

Leszek Śmigas

W załączeniu:

1.   Formularz oferty – załącznik nr 1

2.   Kosztorys ofertowy - załącznik nr 2

3.   Istotne postanowienia umowy

4.   SST

5.   Wykaz dróg objętych zadaniem

Załącznik nr 1

Pieczęć Wykonawcy

O F E R T A

Do     Zarządu Dróg Powiatowych

27-200 Starachowice

Ul. Ostrowiecka 15

W odpowiedzi  na  zaproszenie do składania ofert  na :

„Remont poboczy przy drogach powiatowych na terenie Powiatu starachowickiego”.

1. Oferujemy wykonanie zamówienia  za cenę:

…………….zł  netto  słownie złotych: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………

…………… zł ………% podatek VAT słownie złotych: ……………………….……..………………..…

…………………………………………………..

…………….. zł brutto słownie złotych ………..…………………………………………………………….

……………………………………………………………………………

a. fax ………………………………………………

b. e-mail. …………………………………………

c. nr telefonu  do kontaktu ……………………………….

.............................  dnia ..................                   ..............................................................

Podpis upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy

UMOWA  nr ……………

Zawarta w dniu …... pomiędzy: Powiatem Starachowickim z siedzibą  27-200  Starachowice, ul. Dr Władysława Borkowskiego 4  NIP  664-19-34-337 – Zarządem Dróg Powiatowych ul. Ostrowiecka 15 27-200 Starachowice zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1. ……  …….zwanym dalej Zamawiającym

a  ………………………………………………………………………………………………….
  zwanym dalej  „Wykonawcą”, reprezentowanym  przez:

- ……………………………………………..

umowa następującej treści :

§ 1

PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje  realizację zadania:

Remont poboczy przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego.

1.  Zamówienie obejmuje przewidywane ilości :

- ścinkę poboczy  15 100,00 mb

- uzupełnienie poboczy  2 750,00 m2

- odmulanie rowów  300,00 mb

- Zamawiający przewiduje możliwość wykonania większej lub mniejszej  ilości remontu

poboczy niż  podano powyżej   (minimalna ilość do wykonania – 80% ilości  przewidywanej.

3 Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem umowy
      zgodnie z :

a.   Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) wykonania i odbioru robót

b.   zasadami wiedzy technicznej

c.   obowiązującymi  przepisami prawa

§ 2

TERMINY

- Termin realizacji zamówienia –  30 dni od daty zawarcia umowy.

2. Zamawiający może przedłużyć termin wykonania zamówienia:

a. W przypadku wystąpienia warunków atmosferycznych uniemożliwiających 
                   wykonywanie robót zgodnie  ze SST (np. długotrwałe i intensywne opady

deszczu, niskie  temperatury, itp.)

b.  w przypadku zwiększonej ilości remontu poboczy .

§ 3

WYNAGRODZENIE I WARUNKI  PŁATNOŚCI

1. Rozliczenie za przedmiot umowy odbywać się będzie  według   cen  jednostkowych:

- ścinka poboczy:

…………. zł  netto  za m2 + podatek VAT ….%

słownie złotych: ……………………………………………………………………………………

b.  uzupełnienie poboczy

…………. zł  netto za mb + podatek VAT ….%

Słownie złotych:………………………………………………………………………………………

- odmulanie rowów

…………. zł  netto za mb + podatek VAT …%

słownie złotych: ………………………………………………………………………………………

- Przewidywana wartość umowy wynosi :

……………… zł brutto   słownie złotych: ………………………………………………………..

3. Wynagrodzenie, określone w ust. 1. jest wynagrodzeniem kosztorysowym, ostateczne  
     wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w kosztorysie powykonawczym
     sporządzonym przy uwzględnieniu faktycznie wykonanych ilości robót stwierdzonych
     dokonanym obmiarem i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym będącym
     załącznikiem do oferty.

4. W przypadku, gdy ilość rzeczywiście wykonanych i odebranych remontów poboczy odbiega od przewidywanych Wykonawca otrzyma zapłatę wynikająca z przemnożenia ilości faktycznie wykonanych robót  przez ceny jednostkowe podane w ust.1 i nie nabywa prawa z tego tytułu do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

5. Zmiana wartości umowy w związku z ilością wykonanego remontu nie wymaga 
      sporządzenia  aneksu do niniejszej umowy.

6.  Zamawiający przekaże należności wynikające z niniejszej umowy na konto Wykonawcy 
     w  terminie do  30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury za wykonane roboty 
     stanowiące przedmiot umowy.

7. Podstawą do wystawienia  faktury  jest protokół odbioru końcowego podpisany   przez  
    osoby uczestniczące w odbiorze i zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Dróg 
    Powiatowych.

8.  Fakturę należy wystawić w następujący sposób:

Nabywca:

Powiat Starachowicki

Ul. dr Władysława Borkowskiego 4

27 – 200 Starachowice

NIP 664-19-34-337

Odbiorca:

Zarząd Dróg Powiatowych

Ul. Ostrowiecka 15

27 – 200 Starachowice

9.   Fakturę należy złożyć w siedzibie Zarząd Dróg Powiatowych.

§ 4

KARY  UMOWNE

1  Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  prawną z tytułu niewykonania lub 
        nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy .

2.  Z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych Zamawiający 
     będzie naliczał  Wykonawcy  następujące kary umowne:

a. za niewykonanie robót  w terminie - 0,5% wartości  wynagrodzenia umownego 
     brutto określonego   w  § 3. pkt.2 za  każdy  dzień zwłoki (nie więcej niż 50% 
      wynagrodzenia umownego  brutto:

b. za odstąpienie  przez Zamawiającego od niniejszej umowy  z przyczyn , za które 
           odpowiedzialność ponosi Wykonawca  lub odstąpienia  od umowy przez 
          Wykonawcę  z przyczyn niezależnych  od Zamawiającego – 20%  wynagrodzenia  
          umownego brutto  określonego § 3, pkt.2

3.  Zamawiający może dochodzić  odszkodowania  przenoszącego  wysokość zastrzeżonych 
      kar umownych.

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

§ 5

1. Wykonawca podczas prowadzenie robót zobowiązany jest do ich oznakowania
     zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych 
     warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń
     bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania  (Dz. U. 220 
     z 2003 r. poz. 2181 z późn. zm.) Znaki  powinny  być  odblaskowe, widoczne,  
     czyste   i  w  razie  potrzeby  czyszczone,  odnawiane lub  wymieniane  na  nowe.

2. Za  prawidłowość  oznakowania  robót  w  obrębie  odcinka, na  którym  jest 
     wykonywany  remont (ścinak poboczy), od  chwili  rozpoczęcia  robót  aż  do  ich 
     zakończenia,  odpowiedzialny  jest  Wykonawca  robót.

3. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim
     spowodowane własnym działaniem  bądź zaniechaniem  związanym z realizacją
     niniejszego zamówienia w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności
     Zamawiającego.

4.   Dbałość o przestrzeganie przepisów  ochrony środowiska.

§ 6

1. Osobami odpowiedzialnymi za realizację umowy są:

- ze strony Zamawiającego -  ……………………

- ze strony Wykonawcy -  …………………………..

§ 7

Wszelkie zmiany niniejszej umowy  z  zastrzeżeniem wyjątków określonych w treści 
 umowy   muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 8

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 9

Umowę sporządzono w   2  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Wykonawca                                                                     Zamawiający

# Text boxes

Zarząd Dróg Powiatowych

w Starachowicach

ul. Ostrowiecka 15, 27-200 Starachowice

tel. 0 41 273 02 20/fax 41 273 02 28

e-mail: sekretariat@zdp-starachowice.pl

www.zdp-starachowice.pl