UMOWA  nr ………………

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy
 z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” została zawarta w dniu   ………….. pomiędzy: Powiatem Starachowickim z siedzibą  27-200  Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4  NIP  664-19-34-337 – Zarząd Dróg Powiatowych ul. Ostrowiecka 15 27-200 Starachowice zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1. ……………………………

a  ………………………………………………………………………………………………
  zwanym dalej  „Wykonawcą”, reprezentowanym  przez:

……………………………………………………..

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje  realizację  zadania pn. :

„Przebudowa drogi powiatowej nr 0606T Rzepinek – Świślina – Szerzawy w km 2+270 do 3+905 o długości 1635 mb w m. Szerzawy – opracowanie dokumentacji projektowej ”.

2. Zakres zamówienia obejmuje:

  - analizę istniejącego zagospodarowania terenu z uwzględnieniem ustaleń obowiązującego (lub w toku uchwalania) planu miejscowego w obszarze projektowania;

  - uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych) niezbędnych do opracowania projektu budowlanego;

  - aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji;

d.	Uzyskanie w imieniu inwestora pozwolenia wodnoprawnego lub zgłoszenia

wodoprawnego – w zależności od wymagań.

e. Opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej – map podziałowych niezbędnych do 
      uzyskania decyzji ZRID – szacunkowa ilość działek do podziału 170 szt.;

f. Uzyskanie decyzji środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia;

g.  Uzyskanie odstępstwa od warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi 
       publiczne i ich usytuowanie w zakresie szerokości pasa drogowego;

h.  Opracowanie kompletnego projektu budowlanego wraz z odwodnieniem, łącznie ze 
      wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi 
      otrzymanie decyzji ZRID, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 
      wiedzą i zasadami sztuki budowlanej;

i.    Opracowanie kompletnego projektu wykonawczego;

j. Opracowanie projektów przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej
     niezwiązanych  z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, 
     kolidujących z inwestycją (projekt budowlany + projekt wykonawczy + uzgodnienia,
     warunki itp.) - jeżeli zajdzie taka potrzeba;

k.   Opracowanie projektu stałej organizacji ruchu i uzyskanie jego zatwierdzenia;

l.   Przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkującej otrzymanie pozwolenia 
      na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją;

ł.  Opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich niezbędnych do udzielenia 
      zamówienia na realizację robót budowlanych objętych decyzją ZRID;

m. Opracowanie Specyfikacji technicznych, ogólnych i szczegółowych wykonania 
       i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie 
       z rozdziałem 3 powołanego Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 
       2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji
       projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
       programu funkcjonalno-użytkowego;

n.  Przygotowanie przez Wykonawcę kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji
       o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) wraz z niezbędnymi
       załącznikami;

o. Przeprowadzenie przez wykonawcę zadania konsultacji społecznych – min. dwa 
      spotkania uzgodnione z przedstawicielami Gminy Pawłów.

Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

a) Uzyskanie warunków technicznych oraz dokonywanie uzgodnień niezbędnych do  
     prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej, w tym uzgodnień branżowych,

b) Przekazywanie na bieżąco kserokopii wszelkich uzyskanych decyzji, warunków,
     uzgodnień i opinii do Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach, w terminach 
     umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego (oryginały uzgodnień 
     Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z przekazywaną 
     kompletną dokumentacją),

c) Dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej 
    dokumentacji na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy realizującego roboty 
    budowlane na podstawie tej dokumentacji bez dodatkowych roszczeń finansowych;

d) Sprawowanie nadzoru autorskiego na żądanie Zamawiającego lub właściwego organu 
    w tym zakresie:

- stwierdzenia w toku wykonania robót budowlanych zgodności realizacji z projektem,
 - uzgadniania możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do
    przewidzianych w projekcie, zgłoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
    nadzoru.

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego przedmiot umowy  
     określony w ust. 1 zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia – zał. nr 1 do umowy
     Dokument ten stanowi  integralną część umowy.

§ 2

1. Ustala następujące terminy wykonania przedmiotu umowy:

- etap I -	opracowanie i zatwierdzenie przez Zamawiającego wstępnego projektu zagospodarowania terenu opracowanie operatu wodnoprawnego, uzyskanie ostatecznej decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych  – 29 czerwca 2018 r.

- etap II -	opracowanie pełnego przedmiotu umowy i przedłożenie do zamawiającego    –   10 grudnia 2018 r.

2. Przekazanie dokumentacji projektowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

3. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy jest 
        protokół  zdawczo – odbiorczy podpisany przez  strony umowy.

4.  Protokół, o którym mowa w ust. 2 stanowi podstawę do zafakturowania wynagrodzenia za

odebrany przez Zamawiającego przedmiot umowy.

5. Wykonawca dokumentacji projektowej będzie sprawował nadzór autorski przez cały okres

realizacji robót budowlanych (zgodnie z opisem w Specyfikacji Technicznej – zał. 1 
    do niniejszej umowy).

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie 
     zgodnie z ofertą w wysokości :

…………. zł netto    słownie złotych; ………………………..

………… zł podatek  VAT (…%)  słownie złotych; ………………………………….

………….. zł brutto   słownie złotych; ……………………………………………….

1.1  w tym:

- dokumentacja projektowa ………………………. zł / brutto

słownie złotych:……………………………………………………….………………………….

b)   raport oddziaływania na środowisko ……………………………….zł/brutto

słownie złotych……………………………………………………………………………..

2. Podana cena w pkt.1  może zostać pomniejszona o cenę sporządzenie raportu oddziaływania 
    na środowisko , jeśli nie zajdzie konieczność jego wykonania.

3. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi.

4. Zamawiający przewiduje następujące płatności:

a.  płatność pierwsza – 35 % wartości umowy – po zakończeniu realizacji etapu I

b. płatność druga (końcowa) – 65 % wartości umowy – po zakończeniu etapu II i odbiorze 
         końcowym.

5. Termin zapłaty faktury ustala się do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu przez

Wykonawcę dokumentów rozliczeniowych.

6. Wykonawca winien wystawić fakturę VAT zawierającą poniższe dane:

Nabywca :  Powiat Starachowicki

ul. Władysława Borkowskiego 4

27-200 Starachowice

NIP: 664 -19-34-337

Odbiorca:  Zarząd Dróg Powiatowych

Ul. Ostrowiecka 15

27-200 Starachowice

7. Wykonawca do wystawionej faktury końcowej załączy podpisane przez podwykonawców 
     oświadczenia potwierdzające uregulowanie wobec nich należności, wynikającej 
     z wykonanego zakresu usług.

§ 4

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  z tytułu niewykonania lub nienależytego 
       wykonania  niniejszej umowy.

2. Zamawiający będzie naliczał  Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach 
     i wysokościach:

- za niewykonanie  opracowań w terminie określonym  w  § 2ust.1 - 0,01% wartości  wynagrodzenia umownego brutto  określonego w  § 3, pkt.1   za każdy  dzień zwłoki.

- za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego  brutto określonego w  § 3, pkt.1  za każdy dzień zwłoki licząc od ustalonego przez strony terminu usunięcia wad.

c). za odstąpienie  przez Zamawiającego od niniejszej umowy  z przyczyn , za które 
            odpowiedzialność ponosi  Wykonawca  lub odstąpienia  od umowy przez 
            Wykonawcę  z przyczyn niezależnych  od Zamawiającego – 20%  wynagrodzenia  
            umownego brutto  określonego § 3, pkt.1.

d)   w przypadku zastosowania w dokumentacji projektowej nazwy własnej producenta lub

określenia warunków technicznych w ten sposób, który wskazuje na określonego 
           producenta  danego produktu Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% 
           wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy.

4.   Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów 
      przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 80 % wynagrodzenia umownego brutto
      określonego w § 3, pkt.1.

5.  Zamawiający może dochodzić  odszkodowania  przenoszącego  wysokość zastrzeżonych 
       kar umownych.

§ 5

1.  W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcy Wykonawca 
         zobowiązany jest do dostarczenia  Zamawiającemu umowy (kserokopii), którą zawarł  
         z Podwykonawcą, w terminie  7 dni od daty jej zawarcia.

2.  W przypadku  korzystania ze świadczeń podwykonawcy , Wykonawca ponosi pełną 
        odpowiedzialność  za realizację zobowiązań  przez podwykonawcę , jak za własne
        działania lub zaniechania, niezależnie od osobistej odpowiedzialności podwykonawcy 
        wobec Zamawiającego.

§ 6

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
     przedmiotu Umowy przez okres ……………. od daty odbioru końcowego przedmiotu 
     umowy, na    zasadach  określonych w Kodeksie Cywilnym.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy.

Termin gwarancji jakości wynosi ……………….. licząc od daty odbioru końcowego.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad  
     w terminie ustalonym przez Zamawiającego w pisemnym powiadomieniu o występujących

wadach.

4. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
   o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 7

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w wysokości
       …………. zł   co stanowi 10%  wynagrodzenia brutto określonego w §6 ust.1 niniejszej 
       umowy.

2.  Zabezpieczenie o którym mowa w ust.1  zostało  wniesione  na rzecz  Zarządu Dróg 
      Powiatowych  w formie ……………….

3.   Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy  nastąpi w następujący sposób:

-  część zabezpieczenia  w wysokości 70%  tj; ………………  zostanie zwrócona 
              w  terminie 30 dni od dnia dokonania  odbioru końcowego przedmiotu umowy.

-   pozostała część zabezpieczenia  30% tj; …………. zł  nie później niż w 15 dniu  
             po upływie okresu rękojmi.

4.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
       zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
       Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego
       wobec wykonawcy o zapłatę kar umownych.

5. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.

6. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
     zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady 
     fizyczne.

§ 8

1. Wykonawca odpowiada za wady zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu umowy,

ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.

2. Wykonawca odpowiada za brak zgodności rozwiązań projektowych z przepisami prawa 
     budowlanego.

3. W przypadku wystąpienia w przedmiocie umowy wad Wykonawca zobowiązany jest usunąć

je w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. W przypadku nie usunięcia wad w terminie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu

Zamawiający zleci ich usuniecie na koszt Wykonawcy niezależnie od naliczenia kar 
    umownych,  o których mowa w § 5 ust. 2.b, na co Wykonawca wyraża zgodę.

5. Wraz z odbiorem opracowań Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do
     opracowań wykonanych w ramach umowy. W ramach przejętych praw majątkowych 
     Zamawiający będzie   mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na jego 
      rzecz oraz bez żadnych  ograniczeń czasowych i ilościowych:

a) użytkować opracowania na własny użytek, w tym w szczególności przekazać opracowania 
         lub  ich dowolną część, także ich kopie:

-  wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako

część specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych;

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,

b) wykorzystywać opracowania lub ich dowolną część do prezentacji;

c) zwielokrotniać opracowania lub ich części dowolną techniką.

6. Zamawiający nie może zbywać opracowań ani ich dowolnych części oraz nie może usuwać

oznaczeń określających autora.

§ 9

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na 
        podstawie umowy o   pracę  osób o których mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp   
        wykonujących następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia:

a. Zamawiający wymaga, by Projektant branży drogowej o ile nie prowadzi działalności 
          gospodarczej  i Asystenci Projektanta (dot. Projektanta branży drogowej) byli zatrudnieni 
          przez Wykonawcę  lub   Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę.

Obowiązek ten dotyczy również zastępstwa i zmiany w/w osób dokonanych w trakcie 
          realizacji zamówienia.

2.  Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący wymienione w ust. 1 roboty 
       budowlane z ramienia Wykonawcy lub Podwykonawcy będą w okresie realizacji umowy 
       zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 
       czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.)

3. W trakcie realizacji zamówienia na każde wezwanie zamawiającego w wyznaczonym w tym
     wezwaniu terminie wykonawca przedłoży zamawiającemu wskazane poniżej dowody w celu 
    potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez 
     wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego
     czynności:

a). oświadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy 
     o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie zamawiającego. 
    Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
     składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem 
     czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
     wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę 
     i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
     wykonawcy lub podwykonawcy.

b.) Poświadczone przez wykonawcę lub podwykonawcę kopie umów o pracę osób, których
     dotyczy ww. oświadczenie. Kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana 
    w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników zgodnie z przepisami 
     ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (tj; w szczególności bez 
     adresów, nr PESEL – każda umowa powinna zostać przeanalizowana przez składającego
     pod katem przepisów ww.  ustawy. o ochronie danych osobowych – zakres anonimizacji 
     musi być zgodny z powyższa ustawą ), imię i nazwisko nie podlega anonimizacji. 
     Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny 
     być możliwe do zidentyfikowania.

4. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których niedopełniano przedmiotowego wymogu – za każdą osobę.

§ 10

- Ze  strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie przedmiotu umowy będzie :

Projektant …………………..   uprawnienia

2. Zamawiający wyznacza ………………… jako koordynatora  prac w zakresie realizacji 
    obowiązków umownych.

§ 11

Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, na

podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem  przewidzianych przez  Zamawiającego w niniejszej umowie możliwości dokonania takich zmian oraz   gdy zajdzie co najmniej jedna z okoliczności przewidzianych w art. 144 ust 1 Ustawy z dnia 
 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

1.  Na podstawie art.144 ust. 1 pkt. 1 ustawy zamawiający przewiduje następujące możliwości zmiany umowy:

1.1 Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji wykonania 
             zamówienia w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności :

a. w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych prac nie objętych przedmiotem 
            zamówienia, mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy 
           (koniecznych do wykonania), których realizacja powoduje konieczność przedłużenia 
            terminu umowy  podstawowej o czas wykonania dodatkowych prac.

b.  niezależna od Zamawiającego i Wykonawcy przewlekłość postępowań w uzyskaniu 
           od  instytucji i urzędów niezbędnych: orzeczeń, decyzji, pozwoleń, uzgodnień,  
           przedłużających się konsultacji społecznych, protesty mieszkańców (bądź innych 
           podmiotów, których dotyczy realizacja zamówienia), które mają wpływ na termin 
           realizacji przedmiotu umowy;

c. W przypadku zaistnienia w/w okoliczności Zamawiający może przedłużyć termin 
                 zakończenia wykonania zamówienia na pisemny, szczegółowo uzasadniony wniosek 
                 Wykonawcy. Przedłużenie terminu realizacji będzie dopuszczalne jedynie:

- okres  trwania czynności organów administracji publicznej lub instytucji przekraczający termin ustawowo przewidziany dla danej czynności, (w przypadku  decyzji administracyjnej, warunków technicznych lub innego dokumentu niezbędnego do prawidłowej realizacji przedmiotu umowy) oraz

- okres  trwania czynności wykraczający poza zwyczajowo przyjęty (w przypadku uzgodnień gestorów sieci, innych podmiotów lub osób, których opinia lub zgoda będzie  wymagana przepisami prawa)

d  konieczność wykonania dodatkowych badań , ekspertyz – o czas niezbędny do ich 
                 wykonania.

2. Zmiana osoby na  stanowisku projektanta pod warunkiem, że 
     wskazana   osoba spełniać będzie wymagania  określone w specyfikacji istotnych warunków  
     zamówienia.

3.     W przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizującego  usługi nie zawierała  wskazania części, 
        którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć podwykonawcy, Zamawiający 
        dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści  oferty, na 
        podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tj. powierzenia części zamówienia do 
        realizacji przez podwykonawców.

4.     Zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy, na zasobach którego Wykonawca opierał się

wykazując spełnianie warunków udziału w postępowaniu może nastąpić pod warunkiem, 
        że nowy podwykonawca wykaże spełnianie warunków w zakresie nie mniejszym niż 
        wskazane na etapie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego przez 
        dotychczasowego podwykonawcę,

5.    Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy;

6.   Zmiana osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego.

§ 12

Wszelkie zmiany niniejszej umowy  z  zastrzeżeniem wyjątków określonych w treści umowy  muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy  ustawy  „Prawo zamówień publicznych” , a w sprawach  nie uregulowanych  w wyżej wymienionej  ustawie  przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy  z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

§ 14

2. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

a) Oferta,

b) Opis Przedmiotu Zamówienia

§ 15

Umowę sporządzono w   2  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Wykonawca                                                                     Zamawiający