Istotne postanowienia umowne – zał. 3

UMOWA  nr …………………

W dniu ……………. została zawarta w Starachowicach pomiędzy Powiatem Starachowickim 
27-200 Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4 NIP 664-19-34-337 - Zarządem Dróg Powiatowych 27-200 Starachowice, ul. Ostrowiecka 15,  zwanym dalej  „Zamawiającym” reprezentowanym przez :

- ……………………………………………

a  ………………………………………………  zwanym dalej  „Wykonawcą”, reprezentowanym
    przez:

- …………………………………………..

umowa następującej treści :

§ 1

PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający  zleca a  Wykonawca  przyjmuje do wykonania:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania „Remont drogi powiatowej nr 0615T przez wieś Adamów”.

Sprawowanie funkcji inspektora nad realizacją robót na ww. inwestycji.

Zadanie dofinansowane z budżetu państwa.

§ 2

TERMINY

Strony ustalają następujące terminy wykonania umowy:

- Rozpoczęcie realizacji  - od dnia zawarcia umowy.

- Zakończenie realizacji - data podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych.

Data zgłoszenia robót do odbioru końcowego przez wykonawcę robót budowlanych – 
      19.06.2020 r.

§ 3

OBOWIĄZKI  INSPEKTORA  NADZORU

1. Wykonawca pełniąc czynności Inspektora Nadzoru  będzie działać w imieniu i na rzecz 
     Zamawiającego  zgodnie z obowiązującymi przepisami Prawa  Budowlanego, Ustawy
     Prawo Zamówień Publicznych, warunkami określonymi w umowie z Wykonawcą robót.
     Inspektor nadzoru nie ma upoważnienia do zwolnienia wykonawcy robót 
     z   jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z umowy o roboty budowlane. Nie może 
     także powierzyć wykonywania robót budowlanych innym wykonawcom.

2.  Sprawowanie nadzoru inwestorskiego  na realizacją robót :

2.1.  Udział w  przekazaniu terenu budowy,

2.2. Reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej 
             realizacji z projektem, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami 
             wiedzy   technicznej,

2.3. Sprawdzanie zgodności robót z dokumentacją projektową-projektami wykonawczymi, 
            specyfikacjami technicznymi, przepisami techniczno - budowlanymi, normami 
             i przepisami  BHP,

2.4.  Bieżąca kontrola zgodności  wykonywanych prac z harmonogramem robót,

2.5. Podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) receptur, 
            materiałów, prefabrykatów, w tym mieszanek mineralno - bitumicznych, betonów

do wszystkich elementów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót w

oparciu o przepisy normy i wymagania sformułowane w umowie z Wykonawcą, w

dokumentacji projektowej i Specyfikacjach Technicznych;

2.6.  Zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie 
            z warunkami kontraktów i dokumentacją projektową, SST dla wszystkich

asortymentów robót,

2.7. Sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, 
            a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie 
            dopuszczonych  do obrotu i stosowania w budownictwie, kontrola i archiwizacja 
            dokumentów potwierdzających dopuszczenie  tych materiałów do obrotu,

2.8.  Sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub znikających.

2.9.  Potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie 
            inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy,

2.10. Wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika

budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób 
            lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz

przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów

dopuszczenia do  obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów  budowlanych oraz

urządzeń technicznych,

2.11. Żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 
            ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót.

2.12.  Kontrolowanie  ilości i  terminowości wykonywania robót:

a. kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie w

nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny
                  właściwego wykonania robót,

b. uczestniczenie w dokonywaniu  odbioru częściowego  inwestycji,

c. przygotowanie  zadania inwestycyjnego  do odbioru końcowego - sprawdzenie 
                  i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego), w tym
                  powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

d. sprawdzanie faktur wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia

robót (inwestycji),

2.13. Uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszelkich badań jakości, pobieraniu próbek, 
            pomiarów i sprawdzeń (wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych jak
             i przez Zamawiającego) oraz interpretacja i ocena wyników badań.

3. Przedstawianie Zamawiającemu informacji o wszelkich problemach i zagrożeniach  
      w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

§ 4

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.  Z tytułu wykonania umowy  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy wynagrodzenie 
        w wysokości:

………………. zł netto   słownie złotych: ……………………………………….

……………. zł podatek VAT……%   słownie ……………………………………………..
       …………..  zł  słownie złotych:  ……………………………………..

2. Płatności dla Wykonawcy dokonywane będą na podstawie faktur, które Wykonawca 
     będzie  wystawiał (proporcjonalnie do wykonanych robót budowlanych) po wystawieniu 
     faktury przez wykonawcę robót budowlanych.

3. Zamawiający  będzie  regulował należności wynikające z niniejszej umowy na konto
     Wykonawcy w  ciągu  30 dni kalendarzowych od daty otrzymania faktury.

4.   Faktury należy wystawiać w następujący sposób:

Nabywca:

Powiat Starachowicki

Ul. dr Władysława Borkowskiego 4

27 – 200 Starachowice

NIP 664-19-34-337

Odbiorca:

Zarząd Dróg Powiatowych

Ul. Ostrowiecka 15

27 – 200 Starachowice

5.  Faktury  należy składać  w siedzibie Zarząd Dróg Powiatowych lub za pomocą Platformy Elektronicznego Fakturowania EPF.

§ 5

KARY  UMOWNE

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania postanowień niniejszej umowy .

2.   Strony ustalają następujące kary umowne :

a) 20 % wynagrodzenia umownego brutto, w przypadku odstąpienia od umowy 
            z przyczyn zawinionych prze Wykonawcę.

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

§ 6

Wykonawca oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i niezależnie od odpowiedzialności zawodowej przyjmuje na siebie odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu, jego pracownikom oraz osobom trzecim w związku z realizacją umowy, a także odpowiada za następstwa nieszczęśliwych wypadków zatrudnionych pracowników.

§ 7

1.  Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy:

a.   Ze strony Wykonawcy  Inspektora nadzoru

…………………..   uprawnienia ……………………………………

b. Ze strony Zamawiającego  - …………………………………………

§ 8

1. Zamawiający dopuszcza  przedłużenie terminu realizacji umowy  w przypadku: 
      a.  przedłużenia terminu realizacji umowy z Wykonawcą robót  budowlanych, 
             w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy robót  budowlanych 
              okoliczności.

b.  przedłużenie terminu zakończenia realizacji umowy  w przypadku zwłoki 
              wykonania  robót budowlanych z winy Wykonawcy robót budowlanych.

§ 9

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy, gdy:

a.   Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął nadzoru robót w ciągu
        14 dni od dnia przekazania placu budowy Wykonawcy robót budowlanych, 
       pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwał nadzór prac i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego, nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania,

  - Wykonawca wykonuje swoje obowiązki w sposób sprzeczny z jej postanowieniami lub w przypadku rażącego zaniedbania przez Wykonawcę obowiązków wynikających z niniejszej umowy;

  - Przedmiot umowy jest wykonywany przez osobę inną niż wymienioną w §6 ust.1a.

2. Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie wypłacone proporcjonalnie do zakresu nadzoru

i wartości zrealizowanych robót.

§ 10

Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 1-miesięcznego
okresu wypowiedzenia. Wypowiedzenie umowy dla swojej skuteczności wymaga formy 
pisemnej.

§ 11

Wszelkie zmiany niniejszej umowy  muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 12

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie  przepisy Kodeksu Cywilnego.

§ 13

Umowę sporządzono w   2  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

Wykonawca                                                                Zamawiający