UMOWA  nr ………………

W wyniku rozstrzygnięcia przetargu nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie ustawy
 z dnia 29 stycznia 2004r. „Prawo zamówień publicznych” została zawarta w Starachowicach 
 w dniu   ………….. pomiędzy: Powiatem Starachowickim z siedzibą  27-200  Starachowice, ul. dr Władysława Borkowskiego 4  NIP  664-19-34-337 – Zarząd Dróg Powiatowych ul. Ostrowiecka 15 27-200 Starachowice zwanym dalej „Zamawiającym” reprezentowanym przez:

1. ……………………………

a  ………………………………………………………………………………………………
  zwanym dalej  „Wykonawcą”, reprezentowanym  przez:

……………………………………………………..

§ 1

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje  realizację  zadania pn. :

„Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice – Lubienia  – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej 
w Starachowicach” – opracowanie dokumentacji projektowej.

W ramach zadania należy wykonać kompleksową dokumentację:

–  niezbędną dla uzyskania stosownych decyzji administracyjnych w tym: o środowiskowych 
   uwarunkowaniach i o zezwoleniu na realizację inwestycji;

– dokumentację służącą do opisu przedmiotu zamówienia na wykonanie robót budowlanych.

Z uwzględnieniem zapisów Szczegółowej Specyfikacji Technicznej – zał. nr 1.

- Zakres zamówienia obejmuje:

- analizę istniejącego zagospodarowania terenu z uwzględnieniem ustaleń obowiązującego (lub w toku uchwalania) planu miejscowego w obszarze projektowania;

- uzyskanie aktualnych podkładów geodezyjnych (map do celów projektowych) niezbędnych do opracowania projektu budowlanego;

- aktualne wypisy i wyrysy z mapy ewidencji gruntów w zakresie inwestycji;

- uzyskanie w imieniu inwestora decyzji pozwolenie wodnoprawne, w oparciu o posiadany operat wodnoprawny;

- opracowanie dokumentacji geodezyjno-prawnej – map podziałowych niezbędnych do 
uzyskania decyzji ZRID;

- uzyskanie nowej lub zmianę istniejącej decyzji środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia, w oparciu o posiadaną i udostępnioną przez Zamawiającego Kartę Informacyjną Przedsięwzięcia oraz decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 09 maja 2018r., stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla realizowanego przedsięwzięcia;

- uzyskanie warunków technicznych oraz dokonywanie uzgodnień niezbędnych do prawidłowego opracowania dokumentacji projektowej, w tym uzgodnień branżowych;

- opracowanie kompletnego projektu budowlanego wraz z odwodnieniem, łącznie ze wszystkimi załącznikami, decyzjami, opiniami i uzgodnieniami, warunkującymi otrzymanie decyzji ZRID, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, wiedzą 
i zasadami sztuki budowlanej;

- ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych w oparciu 
o Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 
25 kwietnia 2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz.U. z 2012r., poz. 463);

- przygotowanie projektu porozumienia z zarządcą infrastruktury kolejowej na nieodpłatne zajęcia tego terenu na czas realizacji tej inwestycji zgodnie z art. 20a ustawy z dnia 
10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji 
w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2018r., poz. 1474 z późn. zm.);

- uzyskanie stosownych pozwoleń, zgód, zezwoleń, w tym wynikających z przepisów prawa budowlanego dla zakresu robót wykraczających poza decyzję środowiskową;

- wykonanie projektów wykonawczych dla wszystkich projektowanych branż, 
w szczególności: drogowa, mostowa, sanitarna, elektryczna, oświetlenie uliczne, teletechniczna, zieleń i inne;

- opracowanie kompletnego projektu wykonawczego;

- opracowanie projektów przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego, kolidujących 
z inwestycją (projekt budowlany + projekt wykonawczy), jeżeli zajdzie taka potrzeba;

- opracowanie projektu stałej organizacji ruchu wraz z uzyskaniem wszelkich niezbędnych opinii, uzgodnień wraz z zatwierdzeniem przez odpowiedni organ administracji;

- przygotowanie projektu inwentaryzacji zieleni warunkującej otrzymanie pozwolenia na wycinkę drzew kolidujących z inwestycją (Zamawiający udostępni do wglądu posiadaną inwentaryzację zieleni);

- opracowanie przedmiarów i kosztorysów inwestorskich dla zadania głównego oraz branż dodatkowych;

- specyfikacje techniczne, ogólne i szczegółowe wykonania i odbioru robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia, zgodnie z rozdziałem 3 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego;

- przygotowanie kompletnego wniosku o uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID), w zakresie zgodnym z decyzją środowiskową i decyzją pozwolenie wodnoprawne;

- uzyskanie przez Wykonawcę ostatecznej decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) w zakresie zgodnym z decyzją środowiskową i decyzją pozwolenie wodnoprawne;

- w opracowaniu uwzględnić należy materiały przekazane przez Zamawiającego.

3.  Przedmiot zamówienia obejmuje ponadto:

- wykonanie weryfikacji granic istniejącego pasa drogowego drogi powiatowej nr 0617T (dz. nr ewid. obręb) na długości projektowanego odcinka drogi (przeprowadzenie procedury ustalenia granic ewidencyjnych w przypadku, gdy nie są one ustalone);

- przekazywanie niezwłocznie kserokopii wszelkich uzyskanych decyzji, warunków, uzgodnień i opinii do Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach, w terminach umożliwiających ewentualne skorzystanie z trybu odwoławczego (oryginały uzgodnień Wykonawca zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu wraz z przekazywaną kompletną dokumentacją);

- udzielanie odpowiedzi na etapie przetargu na roboty budowlane.

Zamówienie obejmuje również pisemne udzielanie odpowiedzi na zapytania dotyczące projektu zadawane przez wykonawców zainteresowanych udziałem w postępowaniu przetargowym na realizację robót w oparciu o opracowaną dokumentację 
oraz modyfikacje dokumentów, których konieczność wynikać będzie z zadawanych pytań;

- dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowywanej dokumentacji, łącznie z kosztami szacunkowymi planowanej inwestycji na każde żądanie Zamawiającego bez dodatkowych roszczeń finansowych;

- dokonywanie uzupełnień lub wyjaśnień szczegółowych dotyczących opracowanej dokumentacji, na każde żądanie Zamawiającego lub Wykonawcy, podczas realizacji robót budowlanych na podstawie tej dokumentacji bez dodatkowych roszczeń finansowych;

- Wykonawca dokumentacji projektowej będzie sprawował nadzór autorski przez cały okres realizacji robót budowlanych (zgodnie z opisem w Specyfikacji Technicznej – zał. 1 do niniejszej umowy).

W ramach nadzoru autorskiego autorzy opracowań zobowiązani są, na wezwanie 
      Zamawiającego:

-  stwierdzać w toku wykonywania robót budowlanych zgodność ich realizacji
             z dokumentacją;

-  uzgadniać możliwość wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do 
                 przewidzianych w dokumentacji, zgłoszonych przez upoważnionych przedstawicieli 
                 Zamawiającego (kierownika budowy, inspektora nadzoru inwestorskiego);

-      wykonywanie projektów zamiennych;

- wyjaśniania Wykonawcy robót objętych dokumentacją projektową
            wątpliwości powstałych w toku realizacji robót;

-  czuwać, aby zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany 
                 zatwierdzonego projektu budowlanego, wymagającej uzyskania  zmiany decyzji ZRID

-      niezwłocznego  wykonywania poprawek i uzupełnień w dokumentacji projektowej.

4.  Zamawiający udostępni Wykonawcy następujące materiały, opracowane przez
        wcześniejszy podmiot projektowy, które należy uwzględnić przy realizacji 
        przedmiotowego opracowania projektowego:

- opracowanie należy wykonać w oparciu o załączony do SIWZ, rysunek zagospodarowania terenu i rozwiązań sytuacyjnych według wariantu D2W2 
z uwzględnieniem wytycznych zapisanych w niniejszym dokumencie;

- opinia geotechniczna – dokument możliwy do wykorzystania w dalszym postępowaniu. Jednocześnie należy dokonać analizy pod względem przydatności załączonej opinii geotechnicznej do ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia projektowanego obiektu budowlanego;

- operat wodnoprawny na prowadzenie robót budowlanych w obszarze szczególnego zagrożenia powodzią. W siedzibie Państwowego Przedsiębiorstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Radomiu złożony został wniosek o wydanie decyzji pozwolenia wodnoprawnego. Przedmiotowy operat należy uzupełnić 
w zakresie przedstawienia alternatywnego rozwiązania konstrukcji nasypu drogowego, usytuowanego na terenie zalewowym – zgodnie z pismem nr WA.ZUZ.4.421.5.40.2019.AB. z dnia 11.12.2019r. – kserokopia pisma 
w załączeniu;

- karta informacyjna przedsięwzięcia stanowiąca załącznik do wniosku o uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia. Załączniki do KIP Zamawiający posiada w wersji elektronicznej. Zaistnieć może konieczność aktualizacji załączników do KIP. Ponadto, Zamawiający posiada decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach z dnia 09 maja 2018r., stwierdzającą brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 0617T Starachowice – Lubienia – wykonanie przejścia drogowego nad linią kolejową w ciągu ulicy Radomskiej w Starachowicach”. W razie potrzeby uzyskać zmianę posiadanej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji przedsięwzięcia.

- opinie, warunki techniczne, uzgodnienia:

– uzgodnienia, warunki techniczne PGE, Netia, Orange i ZDP, może zaistnieć
   konieczność ewentualnych aktualizacji uzyskanych uzgodnień i warunków,

– uzgodnienia w zakresie usytuowania podpór obiektu z PKP;

- aktualne mapy do celów projektowych na teren zamknięty PKP z datą wydania na dzień 24.05.2019r. Istnieje możliwość dalszego wykorzystania map na cele projektowe na terenie zamkniętym PKP.

5.  Dopuszcza się zmiany parametrów techniczno – eksploatacyjnych poszczególnych elementów 
     opracowania projektowego oraz zaproponowanych przez Zamawiającego rozwiązań
     geometrycznych i sytuacyjnych w przypadku zmiany przepisów w tym zakresie lub w innych
     uzasadnionych przypadkach, w szczególności podyktowanych względami ekonomicznymi, 
     funkcjonalnymi oraz bezpieczeństwem ruchu drogowego.

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego przedmiot umowy  
     określony w ust. 1 zgodnie z Opisem Przedmiotu Zamówienia – Specyfikacją
     techniczną – zał. nr 1 do niniejszej  umowy.  Dokument ten stanowi  integralną część 
     umowy.

§ 2

- Strony ustalają termin wykonania zamówienia do dnia 30.09.2021r., 
z uwzględnieniem poszczególnych etapów:

- przedstawienie do akceptacji Zamawiającemu wstępnego projektu zagospodarowania terenu – 30 dni od dnia zawarcia umowy

- do 30.07.2021r.:

- wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem decyzji ZRID (decyzji ZRID
   zamkniętych i decyzji ZRID dla pozostałych terenów)

- uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania  robót 
    budowlanych dla ul. Wielkopiecowej

- w przypadku wystąpienia robót wykraczających poza decyzję środowiskową
   uzyskanie  pozwolenia na budowę  lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót
   budowlanych

- pozostałe elementy dokumentacji projektowej, tj. projekt wykonawczy, specyfikacje techniczne wykonania robót, projekt organizacji ruchu, przedmiary 
i kosztorysy inwestorskie – do 30.09.2021r.

- Termin wykonania całości zadania lub poszczególnego etapu zadania może ulec zmianie w przypadku przedłużających się procedur administracyjnych związanych z uzyskaniem stosownych decyzji, pozwoleń, uzgodnień itp., z powodów niezależnych od Zamawiającego lub Wykonawcy.

- Przekazanie dokumentacji projektowej nastąpi w siedzibie Zamawiającego.

- Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego przedmiotu umowy jest protokół  zdawczo – odbiorczy podpisany przez  strony umowy.

- Protokół, o którym mowa w ust. 4 stanowi podstawę do zafakturowania wynagrodzenia za odebrany przez Zamawiającego przedmiot umowy.

§ 3

1. Za wykonanie przedmiotu umowy określonego w § 1 strony ustalają wynagrodzenie 
     zgodnie z ofertą w wysokości :

…………. zł netto    słownie złotych: ………………………..

………… zł podatek  VAT (…%)  słownie złotych: ………………………………….

…………. zł brutto   słownie złotych; …………………………………………………

2.  Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem usługi.

- Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy może ulec zmianie w przypadkach i na 
      warunkach przewidzianych w umowie:

a) w przypadku urzędowej zmiany podatku od towarów i usług VAT wynagrodzenie
         pozostałe do zafakturowania zostanie odpowiednio przeszacowane i stanowić będzie 
         podstawę do  zawarcia  stosownego aneksu – każda ze stron jest zobowiązana do 
         zatwierdzenia zmian umowy w razie  zaistnienia takiej sytuacji;

b) w przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na 
         podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 
         wynagrodzeniu za  pracę;

c) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu 
        zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

- jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

- Wykonawca zobowiązany jest w przypadku zajścia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt. 
        a),  b)  i c) do wykazania i udokumentowania okoliczności potwierdzających, że wskazane 
        zmiany miały   wpływ na koszty wykonania zamówienia. W związku z tym Zamawiający ma 
        również prawo żądać od Wykonawcy przedstawienia dokumentów źródłowych 
        stanowiących dowody  zmian  kosztów wykonania zamówienia.

§ 4

1. Zamawiający przewiduje następujące płatności:

- pierwsza płatność – 20% wysokości wynagrodzenia po przekazaniu Zamawiającemu ostatecznej decyzji zatwierdzającej operat wodnoprawny 
i ostatecznej decyzji środowiskowej;

- druga płatność – 40% wysokości wynagrodzenia po:

-   uzyskaniu decyzji ZRID

- uzyskaniu  pozwolenia na budowę lub zgłoszenia zamiaru wykonania  robót 
    budowlanych dla ul. Wielkopiecowej

-  uzyskanie  pozwolenia na budowę  lub zgłoszenia zamiaru wykonania robót dla
    robót wykraczających poza decyzję środowiskową

- trzecia płatność – 40% wysokości wynagrodzenia po przekazaniu Zamawiającemu kompletnego opracowania projektowego, objętego umową.

2. Płatność wynagrodzenia  dla Wykonawcy  dokonywana będzie na podstawie faktur
     (częściowych oraz  faktury końcowej)  w ciągu 21 dni   kalendarzowych od dnia  doręczenia
     faktury.

3. Wykonawca winien wystawić fakturę  zawierającą poniższe dane:

Nabywca :  Powiat Starachowicki

ul. Władysława Borkowskiego 4

27-200 Starachowice

NIP: 664 -19-34-337

Odbiorca:  Zarząd Dróg Powiatowych

Ul. Ostrowiecka 15

27-200 Starachowice

Faktury należy złożyć w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych. Zamawiający dopuszcza składanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych na platformie elektronicznego fakturowania (PEF).

4. Wykonawca do wystawionej faktury końcowej załączy podpisane przez podwykonawców 
     oświadczenia potwierdzające uregulowanie wobec nich należności, wynikającej 
     z wykonanego zakresu usług.

§ 5

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  z tytułu niewykonania lub nienależytego 
       wykonania  niniejszej umowy.

2. Zamawiający będzie naliczał  Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach 
     i wysokościach:

- za niewykonanie opracowań w terminach określonych w  § 2ust. 1 pkt a, b i c – 0,1% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 3, pkt.1 za każdy dzień zwłoki w realizacji danego etapu zamówienia;

- za zwłokę w usunięciu wad dokumentacji w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego  brutto określonego w  § 3, pkt.1  za każdy dzień zwłoki, licząc od ustalonego przez strony terminu usunięcia wad.

c). za odstąpienie  przez Zamawiającego od niniejszej umowy  z przyczyn, za które 
            odpowiedzialność ponosi  Wykonawca  lub odstąpienia  od umowy przez 
            Wykonawcę  z przyczyn niezależnych  od Zamawiającego – 20%  wynagrodzenia  
            umownego brutto  określonego § 3, pkt.1.

d)   w przypadku zastosowania w dokumentacji projektowej nazwy własnej producenta lub

określenia warunków technicznych w sposób, który wskazuje na określonego 
           producenta  danego produktu Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 5% 
           wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 3 ust.1 niniejszej umowy za każdy
           przypadek.

4.   Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów 
      przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 80% wynagrodzenia umownego brutto
      określonego w § 3, pkt 1.

5.  Zamawiający może dochodzić  odszkodowania  przenoszącego  wysokość zastrzeżonych 
       kar umownych.

6. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania potrąceń z wynagrodzenia 
      przewidzianego niniejszą umową naliczonych kar umownych. Zapłata kary przez 
      Wykonawcę lub dokonanie potrącenia przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy 
      z obowiązku wykonania i zakończenia przedmiotu umowy lub jakichkolwiek innych 
      obowiązków i zobowiązań wynikających z niniejszej umowy.

§ 6

1.  W przypadku powierzenia wykonania części zamówienia Podwykonawcy Wykonawca 
         zobowiązany jest do dostarczenia  Zamawiającemu umowy (kserokopii), którą zawarł  
         z Podwykonawcą, w terminie  7 dni od daty jej zawarcia.

2.  W przypadku  korzystania ze świadczeń Podwykonawcy, Wykonawca ponosi pełną 
        odpowiedzialność  za realizację zobowiązań  przez Podwykonawcę, jak za własne
        działania lub zaniechania. niezależnie od osobistej odpowiedzialności Podwykonawcy 
        wobec Zamawiającego.

3. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec

Zamawiającego za wykonanie tej części robót.

§ 7

2. Wykonawca oświadcza, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu trzeciego),  na zasoby
     którego w zakresie zdolności technicznej i/lub zawodowej Wykonawca powoływał się
    składając Ofertę celem wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu o udzielenie 
    zamówienia  publicznego, będzie realizował przedmiot Umowy w zakresie
    …………………………………………………………………………………………………………………….. 
    (w   jakim wykazywał zdolności techniczne i/lub zawodowe.)

§ 8

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady 
     przedmiotu Umowy przez okres ……………. od daty odbioru końcowego przedmiotu 
     umowy, na zasadach  określonych w Kodeksie Cywilnym.

2. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości wykonania przedmiotu umowy.

Termin gwarancji jakości wynosi ……………….. licząc od daty odbioru końcowego.

3. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wszelkich wad  
     w terminie ustalonym przez Zamawiającego w pisemnym powiadomieniu o występujących

wadach.

4. Udzielone rękojmia i gwarancja nie naruszają prawa Zamawiającego do dochodzenia roszczeń 
   o naprawienie szkody w pełnej wysokości na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym.

§ 9

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w wysokości
       …………. zł   co stanowi 5%  wynagrodzenia brutto określonego w §3 ust.1 niniejszej 
       umowy.

2.  Zabezpieczenie o którym mowa w ust.1  zostało  wniesione  na rzecz  Zarządu Dróg 
      Powiatowych  w formie ……………….

3.   Zwrot zabezpieczenia należytego wykonania umowy  nastąpi w następujący sposób:

-  część zabezpieczenia  w wysokości 70%  tj. ………………  zostanie zwrócona 
              w  terminie 30 dni od dnia dokonania  odbioru końcowego przedmiotu umowy.

-   pozostała część zabezpieczenia  30% tj. …………. zł  nie później niż w 15 dniu  
             po upływie okresu rękojmi.

4.  Zabezpieczenie należytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie i ewentualne
       zaspokojenie roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania 
       Umowy przez Wykonawcę, w tym usunięcia wad, w szczególności roszczeń Zamawiającego
       wobec wykonawcy o zapłatę kar umownych.

5. Beneficjentem Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy jest Zamawiający.

6. Koszty Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

7. Wykonawca jest zobowiązany zapewnić, aby Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
     zachowało moc wiążącą w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie rękojmi za Wady 
     fizyczne.

§ 10

1. Wykonawca odpowiada za wady zmniejszające wartość lub użyteczność przedmiotu umowy,

ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.

2. Wykonawca odpowiada za brak zgodności rozwiązań projektowych z przepisami prawa 
     budowlanego.

3. W przypadku wystąpienia w przedmiocie umowy wad Wykonawca zobowiązany jest usunąć

je w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

4. W przypadku nie usunięcia wad w terminie wskazanym w ust. 3 niniejszego paragrafu

Zamawiający zleci ich usuniecie na koszt Wykonawcy niezależnie od naliczenia kar 
    umownych,  o których mowa w § 5 ust. 2.b , na co Wykonawca wyraża zgodę.

5. Wraz z odbiorem opracowań Zamawiający przejmuje autorskie prawa majątkowe do
     opracowań wykonanych w ramach umowy. W ramach przejętych praw majątkowych 
     Zamawiający będzie   mógł bez zgody Wykonawcy i bez dodatkowego wynagrodzenia na jego 
      rzecz oraz bez żadnych  ograniczeń czasowych i ilościowych:

a) użytkować opracowania na własny użytek, w tym w szczególności przekazać opracowania 
         lub  ich dowolną część, także ich kopie:

-  wykonawcom biorącym udział w postępowaniu o udzielenie zamówień publicznych, jako

część specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

- innym wykonawcom jako podstawę dla wykonania lub nadzorowania robót budowlanych;

- stronom trzecim biorącym udział w procesie inwestycyjnym,

- innym wykonawcom jako podstawę lub materiał wyjściowy do wykonania innych
            opracowań  projektowych;

b) wykorzystywać opracowania lub ich dowolną część do prezentacji;

c) wprowadzać opracowania lub ich części do pamięci komputera na dowolnej liczbie 
        własnych  stanowisk komputerowych;

d) zwielokrotniać opracowania lub ich części dowolną techniką.

6. Zamawiający nie może zbywać opracowań ani ich dowolnych części oraz nie może usuwać

oznaczeń określających autora.

§ 11

1. Zamawiający na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy PZP, wymaga zatrudnienia przez
      Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
       następujące 
        czynności w zakresie realizacji zamówienia:

a. Zamawiający wymaga, by Projektant branży drogowej i mostowej o ile nie prowadzą 
           działalności  gospodarczej  i Asystenci Projektanta (dot. Projektanta branży drogowej 
           i mostowej) byli zatrudnieni przez Wykonawcę  lub   Podwykonawcę na podstawie 
           umowy o pracę. Obowiązek ten dotyczy również zastępstwa i zmiany w/w osób 
           dokonanych w trakcie  realizacji zamówienia.

2.  Wykonawca zobowiązuje się, że pracownicy świadczący wymienione w ust. 1 usługi 
       z ramienia Wykonawcy lub Podwykonawcy będą w okresie realizacji umowy 
       zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 
       czerwca 1974 r. – Kodeks Pracy (Dz. U. z 2014 r. poz. 1502 z późn. zm.)

3. W terminie 15 dni od dnia zawarcia umowy Wykonawca/Podwykonawca przedłoży 
     Zamawiającemu oświadczenie Wykonawcy/Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
     umowy o pracę  osób wykonujących czynności wskazane w ust.1.

Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: dokładne określenie podmiotu 
     składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że wymienione w ust. 1 
     czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
     wskazaniem liczby tych osób, imion i nazwisk tych osób, rodzaju umowy o pracę 
     i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu 
     wykonawcy lub podwykonawcy.

4. W przypadku zmian, które wynikną na etapie realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca lub
     Podwykonawca na bieżąco dokona aktualizacji  osób wykazanych w oświadczeniu (składając 
     ponowne oświadczenie).

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w terminie określonym w ust.4 żądanych przez 
      zamawiającego dowodów (oświadczenia)  w celu potwierdzenia spełnienia przez wykonawcę 
      lub  podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę  traktowane będzie 
      jako  niespełnienie przez wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 
      umowy o pracę osób wykonujących wskazane przez zamawiającego czynności.

6. Za niedopełnienie wymogu zatrudniania Pracowników świadczących usługi na podstawie
    umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu
    kary umowne w wysokości kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę ustalonego na
    podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (obowiązujących w chwili
    stwierdzenia przez Zamawiającego niedopełnienia przez Wykonawcę wymogu zatrudniania

Pracowników świadczących usługi na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów

Kodeksu Pracy) oraz liczby miesięcy w okresie realizacji umowy, w których niedopełniano

przedmiotowego wymogu – za każdą osobę.

§ 12

- Ze  strony Wykonawcy odpowiedzialnym za wykonanie przedmiotu umowy będzie :

  - Projektant branży mostowej:  …………………..   uprawnienia

  - Projektant branży drogowej:   …………………..   uprawnienia

2. Zamawiający wyznacza ………………… jako koordynatora prac w zakresie realizacji 
    obowiązków umownych.

§ 13

Niedopuszczalne są zmiany istotnych postanowień umowy w stosunku do treści oferty, 
na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, za wyjątkiem  zmian przewidzianych
w umowie na podstawie art. 144 ust1 pkt1, oraz jeżeli zajdzie co najmniej jedna 
z okoliczności przewidzianych w art. 144 ust. 1 Ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo Zamówień Publicznych.

- Na podstawie art.144 ust.1 pkt. 1 ustawy Zamawiający przewiduje następujące możliwości zmiany umowy:

- Zamawiający dopuszcza możliwość przedłużenia terminu realizacji wykonania 
zamówienia w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności:

- zaistnienie okoliczności będących następstwem działania organów administracji lub osób indywidualnych, w szczególności:

- w przypadku przedłużania się procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii, uzgodnień, zgód, postanowień i decyzji administracyjnych, jeżeli  przedłużenie to nie wynikało z winy Wykonawcy;

- w przypadku przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców, właścicieli terenu bądź innych podmiotów, których dotyczy 
realizacja zamówienia;

- w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych prac nie objętych przedmiotem zamówienia, mających wpływ na prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy, których realizacja powoduje konieczność przedłużenia terminu umowy podstawowej;

- konieczności wykonania dodatkowych badań, ekspertyz – o czas niezbędny do ich wykonania.

- w przypadku zmiany umowy na podstawie art. 144 ust.1 pkt. 2 i 3.

W przypadku zaistnienia w/w okoliczności Zamawiający może przedłużyć termin 
                 zakończenia wykonania zamówienia na pisemny, szczegółowo uzasadniony wniosek 
                 Wykonawcy.

- Zmiana osoby na stanowisku projektanta (mostowego, drogowego) pod warunkiem, 
że wskazana osoba będzie spełniać warunki udziału w postępowaniu określone 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

- Zamawiający dopuszcza rezygnację z Podwykonawcy lub zmianę Podwykonawcy. 
W przypadku zmiany lub rezygnacji z Podwykonawcy, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany do wykazania Zamawiającemu, że proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu 
w stopniu nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- W przypadku, gdy oferta Wykonawcy realizującego usługi nie zawierała  wskazania części,  którą na etapie realizacji zamówienia zamierza on powierzyć Podwykonawcy, Zamawiający dopuszcza zmianę postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na  podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, tj. powierzenia części zamówienia do realizacji przez Podwykonawców.

- Zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamówienia, jeżeli po stronie Wykonawcy występują podmioty działające wspólnie (np. konsorcja, spółka cywilna) 
i w trakcie realizacji umowy wystąpią okoliczności uniemożliwiające dalsze działania wszystkim podmiotom tworzącym stronę wykonawczą, w szczególności gdy została ogłoszona upadłość lub została otwarta likwidacja jednego lub kilku z tych podmiotów – w takim przypadku dopuszcza się za uprzednią zgodą Zamawiającego przejęcie obowiązków Wykonawcy przez pozostałe podmioty tworzące stronę Wykonawcy celem dokończenia realizacji umowy na niezmienionych  warunkach.

- Zmiany niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia spowodowane:

– zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że realizacja przedmiotu umowy
   w niezmienionej postaci stanie się niecelowa,

– okolicznościami powodującymi, że przedmiot umowy nie może zostać zrealizowany 
   zgodnie z zasadami sztuki inżynierskiej,

– gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy 
    okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi 
    odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania umowy.

Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia.

- Oznaczenia danych dotyczących Zamawiającego i/lub Wykonawcy.

- Zmiany osoby odpowiedzialnej za realizację zamówienia ze strony Zamawiającego.

- Zmiana terminu wykonania Umowy w przypadku:

– zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin i sposób wykonania 
        przedmiotu Umowy, w tym w szczególności wynikających z ustawy z dnia 31 marca
        2020r. (Dz. U. z 2020 r., poz. 568). o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach 
        związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych 
        chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych 
        ustaw;

–  przedłużenia przez władze państwowe stanu epidemii lub dokonania zmiany tego stanu                        
             na  inny stan wyjątkowy, ograniczający normalny sposób funkcjonowania państwa.

- Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać zakres proponowanej zmiany, opis   okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, informacje i dowody potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności uzasadniające dokonanie zmiany umowy.

- Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania umowy zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe.

§ 14

Oprócz wypadków wymienionych w treści tytułu XV Kodeksu cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

a) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 
        leży    w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy;

odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia

wiadomości o powyższych okolicznościach,

b)  zostanie otwarte postępowanie likwidacyjne Wykonawcy,

c)  Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usługi bez uzasadnionych przyczyn oraz nie

kontynuuje jej pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

d) w przypadku bezzasadnego zastosowania w dokumentacji projektowej nazwy własnej  
        producenta lub określenia warunków technicznych w sposób, który wskazuje na 
        określonego  producenta danego produktu i nie usunięcia przez Wykonawcę 
        w wyznaczonym przez  Zamawiającego terminie zastosowanych nazw własnych producenta 
        lub określenia warunków technicznych w sposób, który wskazuje na określonego 
        producenta danego produktu.

2. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

a) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania

w terminie l miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac będących przedmiotem

umowy lub odmawia podpisania protokołu odbioru,

c) Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych

okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

3. W przypadku odstąpienia w całości lub w części od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego   obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

a) W ciągu 7 dni roboczych od daty odstąpienia Wykonawca sporządzi zestawienie
          zawierające wykaz i określenie stopnia zaawansowania poszczególnych opracowań
          projektowych wraz z  określeniem wartości wykonanych opracowań według stanu na 
          dzień odstąpienia i przedłoży  je Zamawiającemu.

b)  W terminie 14 dni roboczych od daty przedłożenia zestawienia, o którym mowa powyżej

Zamawiający przy udziale Wykonawcy dokona sprawdzenia zgodności zestawienia ze
         stanem faktycznym, sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji dokumentacji
         i opracowań projektowych, ich zaawansowania rzeczowego wraz z zestawieniem należnego 
         wynagrodzenia oraz określi, które opracowania przejmuje. W przypadku odstąpienia od
         umowy z przyczyn  leżących po stronie Wykonawcy - Zamawiający nie jest zobowiązany do
         przejęcia dokumentacji zaawansowanych rzeczowo poniżej 75%. Ww. protokół 

         inwentaryzacji uznawany będzie za  protokół zdawczo - odbiorczy i po wypełnieniu jego
         zapisów i dostarczeniu opracowań  projektowych Zamawiającemu, stanowi podstawę do 
         wystawienia faktury.

c) Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty Wykonawcy wynagrodzenia za przejmowane

opracowania projektowe lub ich części, w zakresie i wysokości ustalonej w ww. protokole

inwentaryzacji, przy uwzględnieniu § 5.

4. W przypadku odstąpienia od umowy w ramach wynagrodzenia lub jego części, o którym 
     mowa w §3 ust. 1 umowy, Zamawiający nabywa majątkowe prawa autorskie do wszystkich 
     utworów wytworzonych przez Wykonawcę w ramach realizacji przedmiotu umowy do dnia 
     odstąpienia od umowy i będzie mógł je użytkować w zakresie określonym w §10 ust. 5 
     umowy.

§ 15

Wszelkie zmiany niniejszej umowy  z  zastrzeżeniem wyjątków określonych w treści umowy  muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 16

W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa , w szczególności przepisy  ustawy  „Prawo zamówień publicznych” , 
a w sprawach  nie uregulowanych  w wyżej wymienionej  ustawie  przepisy Kodeksu Cywilnego oraz ustawy  z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane,

§ 17

2. Integralną częścią niniejszej umowy są następujące załączniki:

a) Oferta,

b) Opis Przedmiotu Zamówienia- Specyfikacja Techniczna

c) SIWZ

§ 18

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej 
ze stron.

Wykonawca                                                                     Zamawiający