Załącznik nr 5

UMOWA  nr  ZP…………………….

Zawarta w  dniu ……….. w Starachowicach pomiędzy:

1. 		Powiatem Starachowickim (27-200  Starachowice ul. Dr Władysława  Borkowskiego 4)  NIP  664-19-34-337 – Zarządem Dróg Powiatowych z siedzibą w Starachowicach            (ul. Ostrowiecka 15 27-200 Starachowice) reprezentowanym przez:

………………………………………………………..

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

2. 	.…………………………………………………………

reprezentowanym  przez:

……………………………………………………………

zwanym dalej  „Wykonawcą”,

zwanych łącznie „Stronami”

umowa następującej treści zwana „Umową” :

§ 1

PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest :

„Remont dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej”.

2. Zamówienie podzielone jest na dwa etapy realizacji:

a.	etap I - remont podstawowy (wiosenny) obejmujący 60 % całości zamówienia („ETAP I”),

b.	etap II – bieżące utrzymanie dróg o nawierzchni gruntowej (remonty bieżące)         w ramach bieżących potrzeb, sukcesywnie, na każdorazowe indywidualne pisemne zlecenie Zamawiającego ze wskazaniem miejsca, zakresu i terminu zakończenia poszczególnego remontu („ETAP II”).

3.   Przedmiot Umowy obejmuje :

a. uzupełnienie ubytków  materiałem kamiennym frakcji  0-63 mm (tłuczniem)

– 30 m3,

b. uzupełnienie ubytków  materiałem kamiennym frakcji  0-31,5 mm (tłuczniem) 
           – 150 m3,

c. uzupełnienie ubytków pospółką – 60 m3,

d. profilowanie nawierzchni dróg gruntowych za pomocą równiarki z nadaniem spadków poprzecznych  wraz z zagęszczeniem walcem wibracyjnym – 15 000 m2.

4.  Szczegółowy opis robót wchodzących w skład przedmiotu Umowy zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz Przedmiar robót.

5. Minimalna ilość realizacji zamówienia (całość) – 80 % ilości przewidywanej. Realizacja 
      pozostałej ilości remontów może być zlecona w mniejszej ilości lub może nie być 
   zrealizowana. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia wobec Wykonawcy.

6. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem Umowy
      zgodnie z :

a.   Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) wykonania i odbioru robót,

b.   zasadami wiedzy technicznej,

c.   obowiązującymi  przepisami prawa,

d.   przepisami o ruchu drogowym.

§  2

TERMIN REALIZACJI

1. Strony ustalają następujące terminy wykonania Umowy - zakończenie realizacji całości zamówienia do dnia 30 listopada  2021r.

a. 60 % przedmiotu zamówienia (remont podstawowy) - należy wykonać do  
         14 maja  2021 r. - ETAP I.

- pozostałą część  - do  30 listopada 2021 r.  – sukcesywnie według potrzeb na zlecenie Zamawiającego – ETAP II.

2. Wykonawca rozpocznie realizację robót w zakresie I ETAPU  w ciągu trzech (3) dni od dnia przekazania placu budowy. Zamawiający przekaże plac budowy nie wcześniej niż 10 kwietnia 2021 r.

3. Termin końcowy wykonania poszczególnego remontu realizowanego w ramach II ETAPU zamówienia zostanie ustalony każdorazowo przez Zamawiającego w odrębnym zleceniu,             o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. b Umowy i będzie obejmował co najmniej jeden dzień roboczy. Wykonawca zobowiązany jest przystąpić do realizacji zleconych robót w ciągu trzech dni	 (3) od daty otrzymania zlecenia od Zamawiającego.

4. Zamawiający dopuszcza  przedłużenie terminu realizacji Umowy w przypadku
      niekorzystnych warunków atmosferycznych utrudniających wykonanie zamówienia.

5.  Zmiana terminu wykonania Umowy może nastąpić także w przypadku:

-  zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin i sposób wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczególności wynikających z ustawy z dnia 2 marca 
2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.).

-   przedłużenia przez władze państwowe obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii lub dokonania zmiany tego stanu na inny stan wyjątkowy, ograniczający normalny sposób funkcjonowania państwa.

6.	Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać propozycje terminu wykonania, opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, informacje, oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, że okoliczności wskazane w ust. 5 mają wpływ na należyte wykonanie Umowy, uzasadniające dokonanie zmiany Umowy.

7. 	Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe.

§  3

OBOWIĄZKI   I  UPRAWNIENIA  ZAMAWIAJĄCEGO

1.  Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - przekazanie terenu budowy,

  - dokonanie odbioru  robót.

2.  Zamawiający  uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości  wykonania przedmiotu 
       Umowy przez Wykonawcę, a w szczególności jakości wykonanych robót,  użycia właściwych
       materiałów i urządzeń oraz przestrzegania wszystkich warunków zawartych
       w SST.

§  4

OBOWIĄZKI    WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy należy:

- Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie  ze  SST wykonania i odbioru robót , zasadami sztuki  budowlanej, wiedzą techniczną, prawem budowlanym, polskimi normami             i innymi  obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych;

2. 	Wykonawca podczas prowadzenia robót objętych przedmiotem Umowy  zobowiązany jest do ich oznakowania  zgodnie   z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  (Dz. U. 2019 poz. 2311). Znaki  powinny  być  odblaskowe, widoczne,  czyste  i  w  razie  potrzeby  czyszczone,  odnawiane lub  wymieniane  na  nowe;

3.  	Za  prawidłowość  oznakowania  robót od  chwili  rozpoczęcia  robót  aż  do  ich 
            zakończenia,  odpowiedzialny  jest  Wykonawca;

4. 		Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas 
            wykonywania przedmiotu Umowy  własnym działaniem , osobom trzecim na  terenie
            prowadzenia robót budowy i na terenie przyległym w stopniu całkowicie 
            zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego;

5.   	Dbałość o przestrzeganie przepisów ochrony środowiska.

Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie  przepisów dotyczących
     	 	ochrony środowiska  na terenie budowy i na terenie przyległym  do terenu budowy. 
      		Wszelkie kary  związane z zanieczyszczeniem  środowiska  oraz niewłaściwym 
      		postępowaniem z odpadami  obciążają Wykonawcę;

6.  	Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność ochrony reperów oraz słupków 
granicznych geodezyjnych punktów pomiarowych osnowy geodezyjnej w czasie realizacji  inwestycji. W przypadku uszkodzenia ww. elementów Wykonawca na własny koszt  odtworzy uszkodzone elementy wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów i związanej 
z tym dokumentacji. W przypadku  usunięcia reperu, fakt ten należy zgłosić do 
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Starachowicach.

§ 5

MATERIAŁY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z  materiałów własnych. Materiały powinny odpowiadać wymogom  SST.

- Wykonawca zobowiązuje się prowadzić zgodną z obowiązującymi przepisami kontrolę jakości materiałów i robót.

§ 6

WYNAGRODZENIE

1. Rozliczenie za  wykonanie przedmiotu Umowy odbywać się  będzie według cen    jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym będącym załącznikiem do Umowy.

2.  Przewidywana wartość Umowy wynosi :

…………………….. zł netto

………….. zł ………%   podatek VAT
      ………………………. zł brutto.

słownie złotych:  ……………………………………………………………………………………………….

3. Wynagrodzenie za przedmiot Umowy stanowi  iloczyn cen jednostkowych wskazanych            w ofercie Wykonawcy (kosztorys ofertowy) i ilości wykonanych poszczególnych asortymentów robót.

4.  Rozliczanie   należności  będzie  się  odbywało  na  podstawie zestawień  ilości  wykonanych
i odebranych robót .

5. W przypadku, gdy ilość rzeczywiście wykonanych i odebranych robót  odbiega od przewidywanych  Wykonawca otrzyma zapłatę wynikająca z przemnożenia  ilości faktycznie wykonanych robót  przez ceny jednostkowe i nie nabywa prawa z tego tytułu do jakichkolwiek roszczeń w stosunku do Zamawiającego.

6.  Zmiana wartości Umowy w związku z ilością wykonanych robót nie wymaga sporządzenia 
     aneksu do Umowy.

§ 7

UPRAWNIENIA  Z  TYTUŁU  RĘKOJMI  I  GWARANCJI  JAKOŚCI

1.  Strony  postanawiają, że niezależnie od  odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi 
      za wady przedmiotu Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot Umowy 
      6 miesięcznej gwarancji jakości .

Początkowy bieg  terminów rękojmi i gwarancji  będzie liczony od daty  odbioru 
      wykonania  remontu podstawowego.

2. W okresie rękojmi, gwarancji Wykonawca przystąpi do usunięcia  ujawnionych wad  
 w  terminie 3  dni   od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego i  usunie je na własny  koszt w terminie podanym  przez Zamawiającego.

3 O wykryciu wady w przedmiocie Umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę
      pisemnie  określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin 
      oględzin przedmiotu Umowy  w celu protokólarnego  stwierdzenia ujawnionych wad.

4  Następnie Zamawiający pisemnie  wzywa Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad
      podając jednocześnie termin ich wykonania.

5. W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie,  
      Zamawiający może zlecić usunięcie wad  innemu podmiotowi po uprzednim pisemnym 
     powiadomieniu Wykonawcy, obciążając kosztami Wykonawcę z zachowaniem  
     wszelkich roszczeń  o naprawienie wady.

§ 8

ODBIORY   ROBÓT

1. Odbiór  częściowy  zostanie dokonany po zakończeniu realizacji remontu podstawowego (ETAP I) i pisemnym zawiadomieniu Zamawiającego o gotowości do odbioru, nie  później niż w ciągu  7 dni od daty zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę. Wraz                     z zawiadomieniem Wykonawca przedkłada zestawienie rzeczowo finansowe wykonanych remontów.

2. Odbiory  częściowe w ramach II ETAPU zamówienia  dokonywane będą po każdorazowym wykonaniu remontu określonego zleceniem  Zamawiającego.

3. O gotowości do odbioru częściowego w ramach II ETAPU Wykonawca zawiadamia  Zamawiającego pisemnie. Wraz z zawiadomieniem Wykonawca przedkłada zestawienie rzeczowo finansowe wykonanych remontów.

4. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru częściowego w ramach II ETAPU zamówienia  w ciągu 5 dni  od dnia otrzymania zgłoszenia od Wykonawcy.

5. Wykonanie i odbiory remontów  oraz ewentualnych robót usterkowych będą się odbywać zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną.

6. Odbiór końcowy  zostanie   dokonany   po  zakończeniu    realizacji   całości  zadania  
 i  zgłoszeniu przez Wykonawcę robót do odbioru  końcowego.

7.  Strony postanawiają, że z każdej czynności odbioru będzie spisany  protokół odbioru (częściowy, końcowy)  zawierający wszelkie ustalenia  dokonane w toku odbioru.

§ 9

WARUNKI  PŁATNOŚCI

1.	Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturą częściową i fakturą końcową po dokonaniu odbiorów robót.

2. Podstawą do wystawienia  faktury  będzie protokół odbioru (częściowy, końcowy) podpisany   przez  osoby uczestniczące w odbiorze ze strony Zamawiającego oraz Wykonawcy                     i zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych.

3. Płatność wynagrodzenia  dla Wykonawcy  dokonywana będzie na podstawie prawidłowo wystawionej   faktury  VAT w ciągu 21 dni   kalendarzowych od dnia  doręczenia  faktury.

4. Faktury należy wystawiać w następujący sposób::

Nabywca :  Powiat Starachowicki

ul. Władysława Borkowskiego 4

27-200 Starachowice

NIP: 664 -19-34-337

Odbiorca:  Zarząd Dróg Powiatowych

w Starachowicach

ul. Ostrowiecka 15

27-200 Starachowice

NIP: 664-18-30-342

5.	Fakturę należy złożyć w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych lub złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF).

6. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 10

KARY  UMOWNE

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  Umowy.

2.  Zamawiający będzie naliczał  Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach 
 i wysokościach:

a. za zwłokę w rozpoczęciu wykonywania robót we wskazanym terminie (podanym w § 2 
 ust. 2 oraz § 2 ust. 3) - 0,1% wartości wynagrodzenia umownego  brutto określonego     w  § 6 ust. 2  za każdy dzień zwłoki ;

b.  za nie usunięcie w terminie wad powstałych w okresie rękojmi czy gwarancji –  0,2% 
          wartości  wynagrodzenia  umowy brutto określonego   w  § 6 ust. 2  za każdy dzień 
          zwłoki.

c. za odstąpienie  przez Zamawiającego Umowy  z przyczyn, za które 
                odpowiedzialność ponosi  Wykonawca  lub odstąpienia  od Umowy przez 
                Wykonawcę  z przyczyn niezależnych  od Zamawiającego – 20%  wynagrodzenia  
                umownego brutto  określonego § 6 ust. 2.

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego  do dokonywania  potrąceń naliczonych kar 
      umownych z wynagrodzenia  Wykonawcy przewidzianego Umową.

4.  Zamawiający może dochodzić  odszkodowania  przenoszącego  wysokość zastrzeżonych 
       kar umownych.

5.   Limit kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów 
       przewidzianych w Umowie, wynosi 70 % wynagrodzenia umownego brutto
       określonego w § 6 ust. 2.

6.   Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności
      należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub
      jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

§ 11

1.  Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu Umowy:

a.  ze strony Zamawiającego:

……………………………………

b. ze strony Wykonawcy :

………………………….……….

§ 12

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim
spowodowane własnym działaniem  bądź zaniechaniem  związanym  z realizacją Umowy            w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

§ 13

Wszelkie zmiany Umowy,  z  zastrzeżeniem wyjątków określonych w treści Umowy, muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 14

1.	W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy  Kodeksu Cywilnego.

2.	Spory pomiędzy Stronami rozpatrywać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w   2  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§ 15

Integralną częścią Umowy jest oferta Wykonawcy z dnia ………..

Wykonawca                                                			 Zamawiający