Projektowane postanowienia umowy  				Załącznik nr 2

UMOWA  nr ZP…….…………

Zawarta w  dniu ……….. w Starachowicach pomiędzy:

1. 		Powiatem Starachowickim (27-200  Starachowice ul. Dr Władysława  Borkowskiego 4)  NIP  664-19-34-337 – Zarządem Dróg Powiatowych z siedzibą w Starachowicach            (ul. Ostrowiecka 15 27-200 Starachowice) reprezentowanym przez:

………………………………………………………..

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

2. 	.…………………………………………………………

reprezentowanym  przez:

……………………………………………………………

zwanym dalej  „Inspektorem”,

zwanych łącznie „Stronami”

umowa następującej treści zwana „Umową” :

§ 1

PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA

Zamawiający  zleca a  Inspektor  przyjmuje do wykonania:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru przy realizacji zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 0607T Radkowice – Szerzawy od km 0+980 do km 1+325 – zabezpieczenie dna wąwozu – etap I”.

§ 2

TERMINY

Strony ustalają następujące terminy wykonania Umowy:

- Rozpoczęcie realizacji  - od dnia zawarcia przez Zamawiającego umowy na realizację inwestycji, o której mowa w §1 Umowy, z Wykonawcą wybranym zgodnie                         z  obowiązującymi przepisami.

- Zakończenie realizacji - data podpisania protokołu końcowego odbioru robót budowlanych. Data zgłoszenia robót do odbioru końcowego przez Wykonawcę robót budowlanych dla  inwestycji o której mowa w §1 Umowy  – 120 dni od dnia zawarcia umowy na realizację inwestycji o której mowa powyżej.

§ 3

OBOWIĄZKI  INSPEKTORA  NADZORU

1.  Inspektor pełniąc funkcję inspektora nadzoru będzie działać w imieniu i na rzecz Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Prawa Budowlanego, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz warunkami określonymi w umowie z Wykonawcą robót, zawartej na realizację inwestycji wskazanej w § 1 ust.1 Umowy.

2.  	Inspektor nadzoru nie ma upoważnienia do zwolnienia Wykonawcy robót                        z  jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z umowy o której mowa w ust. 1. Nie może także powierzyć wykonywania robót budowlanych innym wykonawcom.

3.   Sprawowanie nadzoru inwestorskiego  nad realizacją robót obejmuje:

3.1.  udział w  przekazaniu terenu budowy,

3.2. reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z zakresem rzeczowym umowy zawartej z wykonawcą dot. inwestycji wskazanej w § 1 Umowy, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy   technicznej,

3.3. sprawdzanie zgodności robót z zakresem rzeczowym umowy zawartej z wykonawcą dot. inwestycji wskazanej w § 1 Umowy, z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi, przepisami techniczno - budowlanymi, normami i przepisami  BHP,

3.4.  bieżąca kontrola zgodności  wykonywanych prac z harmonogramem robót,

3.5.  podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania (lub odrzuceniu) receptur,  materiałów, prefabrykatów, w tym mieszanek mineralno - bitumicznych, betonów do wszystkich elementów, sprzętu i urządzeń przewidzianych do realizacji robót                         w oparciu o przepisy, normy i wymagania sformułowane w umowie z Wykonawcą dot. inwestycji wskazanej w § 1  Umowy oraz w specyfikacjach technicznych;

3.6.   zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie  z warunkami kontraktów i z warunkami umowy z Wykonawcą dot. inwestycji wskazanej w §1 Umowy oraz specyfikacjami technicznymi dla wszystkich asortymentów robót,

3.7.  sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, 
            a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów budowlanych wadliwych i nie 
            dopuszczonych  do obrotu oraz stosowania w budownictwie, kontrola i archiwizacja 
            dokumentów potwierdzających dopuszczenie  tych materiałów do obrotu,

3.8.    sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających,

3.9.   potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie 
            inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy,

3.10.  wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób  lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do  obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów  budowlanych oraz urządzeń technicznych,

3.11. żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 
            ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót,

3.12.  kontrolowanie  ilości i  terminowości wykonywania robót:

a. kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie       w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót,

b. uczestniczenie w dokonywaniu  odbioru częściowego  inwestycji,

c. przygotowanie  zadania inwestycyjnego  do odbioru końcowego - sprawdzenie 
                  i zatwierdzenie dokumentacji powykonawczej (operatu kolaudacyjnego), w tym
                  powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

d. sprawdzanie faktur wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia

robót (inwestycji),

3.13. uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszelkich badań jakości, pobieraniu próbek, 
            pomiarów i sprawdzeń (wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych jak
             i przez Zamawiającego) oraz interpretacja i ocena wyników badań.

4. 	Inspektor będzie zobowiązany do realizacji wszystkich, koniecznych i niezbędnych czynności, zarządzeń  określonych przez Zamawiającego, które okażą się niezbędne          i konieczne do poprawnej   realizacji zadania   i zabezpieczenia interesów Zamawiającego.

5. 	Inspektor ma obowiązek przedstawiania Zamawiającemu informacji o wszelkich problemach i zagrożeniach  w trakcie prowadzenia prac budowlanych.

§ 4

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1.  Z tytułu wykonania Umowy  Zamawiający  zapłaci  Inspektorowi wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości:

………………. zł netto   słownie złotych: ……………………………………….

……………. zł podatek VAT……%   słownie ……………………………………………..
       …………..  zł brutto słownie złotych brutto:  ……………………………………..

2.  Podstawą do wystawienia faktury przez Inspektora jest protokół końcowy wykonania robót dotyczący inwestycji wskazanej w §1 Umowy, podpisany przez Zamawiającego       i Wykonawcę oraz zaakceptowany przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych               w Starachowicach.

3. Zamawiający  będzie  regulował należność wynikającą z Umowy na rachunek bankowy
Inspektora wskazany w fakturze, w  ciągu  30 dni kalendarzowych od daty otrzymania    prawidłowo wystawionej faktury VAT.

4. Fakturę należy wystawiać w następujący sposób::

Nabywca :  Powiat Starachowicki

ul. Władysława Borkowskiego 4

27-200 Starachowice

NIP: 664 -19-34-337

Odbiorca:  Zarząd Dróg Powiatowych

w Starachowicach

ul. Ostrowiecka 15

27-200 Starachowice

NIP: 664-18-30-342

5.	Fakturę należy złożyć w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych lub złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF).

6. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Wykonawca oświadcza, że wskazany numer rachunku bankowego jest zgodny z numerem rachunku rozliczeniowego widniejącego w wykazie podatników VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w §8 Umowy, Inspektorowi nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie poza wskazanym w ust. 1.

§ 5

KARY  UMOWNE

1. Inspektor ponosi pełną odpowiedzialność prawną z tytułu niewykonania lub   nienależytego wykonania postanowień Umowy.

2.   Strony ustalają następującą karę umowną:

a) 20 % wynagrodzenia umownego brutto wskazanego w §4 ust. 1, w przypadku odstąpienia od Umowy przez każdą ze Stron z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę.

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

§ 6

Inspektor oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i niezależnie od odpowiedzialności zawodowej przyjmuje na siebie odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu, jego pracownikom oraz osobom trzecim w związku z realizacją Umowy, a także odpowiada za następstwa nieszczęśliwych wypadków zatrudnionych pracowników.

§ 7

Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu umowy:

a.   Ze strony Inspektora -

…………………..   uprawnienia ……………………………………

b. Ze strony Zamawiającego  - …………………………………………

§ 8

Zamawiający dopuszcza  przedłużenie terminu realizacji Umowy w przypadku:

a.  przedłużenia terminu realizacji umowy z Wykonawcą robót budowlanych  obejmujących wskazane wyżej zadanie, w przypadku wystąpienia niezależnych od wykonawcy robót  budowlanych okoliczności,

b.  przedłużenie terminu zakończenia realizacji umowy w przypadku zwłoki 
                wykonania  robót budowlanych z winy wykonawcy robót budowlanych,

c.	zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin i sposób wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczególności wynikających z ustawy z dnia 2 marca  2020 (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842) o szczególnych rozwiązaniach
związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19,   innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

§ 9

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, gdy:

a.  Inspektor z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął nadzoru robót w ciągu    14 dni od dnia przekazania placu budowy wykonawcy robót budowlanych na podstawie umowy na realizacje inwestycji o której mowa w §1 Umowy, 
pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie;

  - Inspektor z nieuzasadnionych przyczyn przerwał nadzór prac i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie;

  - Inspektor wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego, nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania;

  - Inspektor wykonuje swoje obowiązki w sposób sprzeczny z jej postanowieniami lub w przypadku rażącego zaniedbania przez Inspektora obowiązków wynikających z Umowy;

  - Przedmiot Umowy jest wykonywany przez inną osobę niż wskazana w §7 lit. a Umowy.

§ 10

Wszelkie zmiany Umowy  muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

1.	W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy  Kodeksu Cywilnego.

2.	Spory pomiędzy Stronami rozpatrywać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowę sporządzono w   2  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§ 13

Oferta Inspektora z dnia [  ] stanowi integralną część Umowy.

Wykonawca                                                                Zamawiający