Załącznik nr 5

UMOWA  nr  ZP…………………….

Zawarta w  dniu ……….. w Starachowicach pomiędzy:

1. 		Powiatem Starachowickim (27-200  Starachowice ul. Dr Władysława  Borkowskiego 4)  NIP  664-19-34-337 – Zarządem Dróg Powiatowych z siedzibą w Starachowicach            (ul. Ostrowiecka 15 27-200 Starachowice) reprezentowanym przez:

………………………………………………………..

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

2. 	.…………………………………………………………

reprezentowanym  przez:

……………………………………………………………

zwanym dalej  „Wykonawcą”,

zwanych łącznie „Stronami”

umowa następującej treści zwana „Umową” :

§ 1

PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest :

„Remont chodnika oraz elementów odwodnienia przy drodze powiatowej              nr 0612 T i 0903 T”.

2. Przedmiot Umowy obejmuje remont chodnika oraz elementów odwodnienia przy drodze powiatowej nr 0612 i 0903 T. Remont polegał będzie na odtworzeniu uszkodzonych, zdeformowanych nawierzchni chodników i zjazdów poprzez ich rozebranie i ponowne wbudowanie z nadaniem odpowiednich profili. Ponadto w ramach remontu zostaną naprawione uszkodzone elementy odwodnienia.

3. Przedmiot zamówienia obejmuje następujący zakres robót:

1.	droga powiatowa nr 0903 T:

a)	rozebranie obrzeży betonowych oraz nawierzchni chodnika;

b)	roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku;

c)	mechaniczne formowanie wraz z zagęszczaniem nasypów;

d)	profilowanie i zagęszczanie podłoża oraz podbudowy z kruszywa łamanego;

e)	wykonanie obrzeży betonowych;

f)	wykonanie nawierzchni chodnika i zjazdów;

g)	oczyszczenie części przepustu oraz wykonanie koryt przepustowych;

h)	wymiana uszkodzonych krawężników betonowych oraz przebrukowanie istniejących nawierzchni z kostki betonowej.

2.      droga powiatowa nr 0612 T:

a)	rozebranie obrzeży betonowych, nawierzchni chodnika oraz umocnienia dna         i skarp rowów;

b)	roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi z transportem urobku;

c)	umocnienie skarpy nasypu z elementów prefabrykowanych oraz skarp i dnia rowu elementami betonowymi ażurowymi, chodnikowymi;

d)	wykonanie koryt oraz obrzeży betonowych;

e)	wykonanie nawierzchni chodnika;

f)	demontaż i ponowny montaż barierek chodnikowych.

4.	Szczegółowy opis robót wchodzących w skład przedmiotu Umowy oraz ilość zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz Przedmiar robót stanowiący załącznik nr 1 do Umowy.

5. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem Umowy
      zgodnie z :

a.   Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) wykonania i odbioru robót,

b.   zasadami wiedzy technicznej,

c.   obowiązującymi  przepisami prawa,

d.   przepisami o ruchu drogowym.

§  2

TERMIN REALIZACJI

1.  Zakończenie realizacji zamówienia - 60 dni od dnia zawarcia Umowy.

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w ciągu pięciu (5) dni od dnia zawarcia Umowy.

3. Wykonawca rozpocznie realizację robót w ciągu siedmiu (7) dni od dnia przekazania terenu budowy przez Zamawiającego.

4. Zamawiający dopuszcza  przedłużenie terminu realizacji Umowy w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności, w szczególności takich jak:

a. w przypadku wystąpienia robót nie objętych przedmiotem zamówienia (robót 
               dodatkowych), które są niezbędne do wykonania, a których  realizacja powoduje 
               konieczność przedłużenia terminu Umowy,

b. w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, nie 
                pozwalających na prowadzenie prac oraz uniemożliwiających zapewnienie 
                odpowiedniej jakości wykonywanych robót, tj.: ciągłe opady atmosferyczne (trwające 
                powyżej 5 dni) lub wstrzymanie robót po opadach w związku z namoknięciem 
                terenu, zalaniem terenu budowy i uszkodzeniami  przez intensywne opady.

5. Zamawiający dopuszcza także zmiany Umowy, które okażą się konieczne i niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, w szczególności związane z:

a.	koniecznością zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenie awarii;

b.	koniecznością spowodowaną zmianą obowiązujących przepisów prawa powodującą, że  realizacja przedmiotu Umowy w niezmienionej postaci stanie się niecelowa;

c.	okoliczności powodujące, że przedmiot Umowy nie może zostać zrealizowany zgodnie  z zasadami sztuki inżynierskiej;

d.		gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia Umowy 
 okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze Stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania Umowy,

e.	Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany Umowy, w szczególności terminu realizacji zamówienia;

f.		w przypadku wystąpienia nieprzewidywanych w dniu podpisywania Umowy kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez  inne podmioty inwestycjami  w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub usunięcia tych kolizji,      w przypadku gdy  wykonywanie robót nie będzie możliwe ze względu na obowiązek skoordynowania robót z Wykonawcą innych robót wykonywanych na terenie budowy (przedłużenie terminu realizacji będzie dopuszczalne jedynie o okres występowania kolizji uniemożliwiający prowadzenie prac);

6.  Zmiana terminu wykonania Umowy może nastąpić także w przypadku:

-  zmian obowiązujących przepisów prawa wpływających na termin i sposób wykonania przedmiotu Umowy, w tym w szczególności wynikających z ustawy z dnia 2 marca 
2020 o szczególnych rozwiązaniach związanych  z zapobieganiem, przeciwdziałaniem         i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 z późn. zm.).

-   przedłużenia przez władze państwowe obowiązujących na terenie Rzeczpospolitej Polskiej stanu epidemii lub dokonania zmiany tego stanu na inny stan wyjątkowy, ograniczający normalny sposób funkcjonowania państwa.

7.	Wniosek o zmianę Umowy powinien zawierać propozycje terminu wykonania, opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, informacje, oświadczenia lub dokumenty potwierdzające, że okoliczności wskazane przez Stronę mają wpływ           na należyte wykonanie Umowy, uzasadniające dokonanie zmiany Umowy.

8. 	Strona wnioskująca o zmianę terminu wykonania Umowy zobowiązana jest do wykazania, że ze względu na zaistniałe okoliczności – uprawniające do dokonania zmiany – dochowanie pierwotnego terminu jest niemożliwe.

§  3

OBOWIĄZKI   I  UPRAWNIENIA  ZAMAWIAJĄCEGO

1.  Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - przekazanie terenu budowy,

  - dokonanie odbioru  robót.

2.  Zamawiający  uprawniony jest do kontrolowania prawidłowości  wykonania przedmiotu 
       Umowy przez Wykonawcę, a w szczególności jakości wykonanych robót,  użycia właściwych
       materiałów i urządzeń oraz przestrzegania wszystkich warunków zawartych
       w SST.

§  4

OBOWIĄZKI   WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1.		Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca odpowiednio oznakuje teren budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego,          w sposób uprzednio uzgodniony z Zamawiającym. Wykonawca przystąpi do wykonywania robót – w terminie 7 dni od dnia przekazania terenu budowy przez Zamawiającego;

2.		Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie  ze  SST wykonania i odbioru robót, zasadami sztuki budowlanej, wiedzą techniczną, prawem budowlanym, polskimi normami             i innymi  obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych;

3.	Wykonawca podczas prowadzenia robót objętych przedmiotem Umowy  zobowiązany jest do ich oznakowania  zgodnie   z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  (Dz. U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.). Znaki  powinny  być  odblaskowe, widoczne,  czyste  i  w  razie  potrzeby  czyszczone,  odnawiane lub  wymieniane  na  nowe;

4.  	Za  prawidłowość  oznakowania  robót od  chwili  rozpoczęcia  robót  aż  do  ich 
            zakończenia,  odpowiedzialny  jest  Wykonawca;

5. 		Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas 
            wykonywania przedmiotu Umowy  własnym działaniem, osobom trzecim na  terenie
            prowadzenia robót budowy i na terenie przyległym w stopniu całkowicie 
            zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego;

6.   	Dbałość o przestrzeganie przepisów ochrony środowiska.

Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie  przepisów dotyczących
     	 	ochrony środowiska  na terenie budowy i na terenie przyległym  do terenu budowy. 
      		Wszelkie kary  związane z zanieczyszczeniem  środowiska  oraz niewłaściwym 
      		postępowaniem z odpadami  obciążają Wykonawcę;

7.  	Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność ochrony reperów oraz słupków 
granicznych geodezyjnych punktów pomiarowych osnowy geodezyjnej w czasie realizacji  inwestycji. W przypadku uszkodzenia ww. elementów Wykonawca na własny koszt  odtworzy uszkodzone elementy wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów i związanej 
z tym dokumentacji. W przypadku  usunięcia reperu, fakt ten należy zgłosić do 
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Starachowicach.

§ 5

MATERIAŁY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z  materiałów własnych  oraz materiałów pochodzących z rozbiórki remontowanych obiektów objętych przedmiotem Umowy, a nadających się do ponownego wbudowania. Materiały powinny odpowiadać wymogom  SST.

- Wykonawca zobowiązuje się prowadzić zgodną z obowiązującymi przepisami kontrolę jakości materiałów i robót.

- Wszystkie materiały pochodzące z rozbiórki, a nadające się do ponownego wbudowania   są własnością Zamawiającego. Materiały pochodzące z rozbiórki, które nie nadają się do ponownego wbudowania  należy przewieźć w miejsce wskazane przez Zamawiającego lub na teren zaplecza technicznego Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach (przewiezienie obejmuje załadunek  i rozładunek materiałów w sposób nie powodujący ich uszkodzenia zarówno na placu budowy jak również na miejscu składowania wskazanym przez Zamawiającego).

§ 6

WYNAGRODZENIE

1. Rozliczenie za  wykonanie przedmiotu Umowy odbywać się  będzie według cen    jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym będącym załącznikiem do Umowy.

2.  Przewidywana wartość Umowy wynosi zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia [  ] :

…………………….. zł netto

………….. zł ………%   podatek VAT
      ………………………. zł brutto.

słownie złotych:  ……………………………………………………………………………………………….

3.	Wynagrodzenie zawiera podatek VAT oraz wszystkie koszty związane z wykonaniem zamówienia, w tym także  koszty pełnej obsługi geodezyjnej, organizacji  i zabezpieczenia 
terenu budowy, utrzymania zaplecza budowy wszelkich robót przygotowawczych                            i porządkowych, uporządkowania terenu, planu bezpieczeństwa oraz innych czynności, niezbędnych i koniecznych do wykonania przedmiotu Umowy.

4. Wynagrodzenie, określone w ust. 2. jest wynagrodzeniem kosztorysowym, ostateczne  
     wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w kosztorysie powykonawczym
     sporządzonym przy uwzględnieniu faktycznie wykonanych ilości robót stwierdzonych
     dokonanym obmiarem  i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym będącym
     załącznikiem do oferty Wykonawcy z dnia [  ].

5.  Ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów robót określone w kosztorysie ofertowym 
      pozostają niezmienne na cały okres realizacji zamówienia.

6.  Zmiana wartości Umowy w związku z ilością wykonanych robót nie wymaga sporządzenia 
     aneksu do Umowy.

§ 7

UPRAWNIENIA  Z  TYTUŁU  RĘKOJMI  I  GWARANCJI  JJAKOŚCI

1.  Strony  postanawiają, że niezależnie od  odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi 
za wady przedmiotu Umowy Wykonawca udziela Zamawiającemu na przedmiot Umowy 
24 miesięcznej gwarancji jakości. Początkowy bieg  terminów rękojmi i gwarancji  będzie liczony od daty podpisania protokołu  odbioru końcowego.

2. W okresie rękojmi, gwarancji Wykonawca przystąpi do usunięcia  ujawnionych wad  
 w  terminie 3  dni   od dnia otrzymania wezwania od Zamawiającego i  usunie je na własny  koszt w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego.

3. O wykryciu wady w przedmiocie Umowy Zamawiający zawiadamia Wykonawcę
      pisemnie  określając rodzaj stwierdzonej wady i jednocześnie podając miejsce i termin 
      oględzin przedmiotu Umowy  w celu protokólarnego  stwierdzenia ujawnionych wad.

4.  Następnie Zamawiający pisemnie  wzywa Wykonawcę do usunięcia stwierdzonych wad
      podając jednocześnie termin ich wykonania.

5. W przypadku nieusunięcia wad przez Wykonawcę w wyznaczonym terminie,  
      Zamawiający może zlecić usunięcie wad  innemu podmiotowi po uprzednim pisemnym 
     powiadomieniu Wykonawcy, obciążając kosztami Wykonawcę z zachowaniem  
     wszelkich roszczeń  o naprawienie wady.

§ 8

ODBIÓR   ROBÓT

1. Odbiór  końcowy zostanie dokonany po zakończeniu realizacji całości przedmiotu Umowy.

2. O gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zawiadamia  Zamawiającego pisemnie.

3. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego w ciągu 5 dni od dnia otrzymania zgłoszenia od Wykonawcy.

4. Wykonanie i odbiory robót  oraz ewentualnych robót usterkowych będą się odbywać zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót.

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany  protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia  dokonane w toku odbioru.

6.	Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to wykonany przedmiot Umowy nie zostanie odebrany, a Zamawiającemu przysługują  następujące uprawnienia:

6.1.  Jeżeli wady nadają się do usunięcia :

a.  wyznaczenie terminu na usunięcie wad;

b.  za czas od dnia zakończenia robót podany w § 2 ust. 1 do dnia usunięcia wad zostaną naliczone  kary  zgonie z § 10 ust.2 lit. b.

c. po usunięciu wad Wykonawca jest zobowiązany wystąpić ponownie 
o dokonanie  odbioru przez Zamawiającego.

6.2.  Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy  lub żądać wykonania  przedmiotu Umowy po raz drugi w terminie określonym przez  Zamawiającego  z zastrzeżeniem  naliczenia kar umownych od  terminu określonego  w § 2 ust. 1, jak za zwłokę w wykonaniu  robót w  terminie (§ 10 ust.2 lit. b).

§ 9

WARUNKI  PŁATNOŚCI

1.	Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturą VAT po dokonaniu odbioru końcowego robót.

2. Podstawą do wystawienia  faktury  będzie protokół odbioru, wskazany w ust.1, podpisany   przez  osoby uczestniczące w odbiorze ze strony Zamawiającego oraz Wykonawcy                     i zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach.

3. Płatność wynagrodzenia  dla Wykonawcy  dokonywana będzie na podstawie prawidłowo wystawionej   faktury  VAT w ciągu 21 dni  kalendarzowych od dnia  doręczenia  faktury Zamawiającemu.

4. Faktury należy wystawiać w następujący sposób::

Nabywca :  Powiat Starachowicki

ul. Władysława Borkowskiego 4

27-200 Starachowice

NIP: 664 -19-34-337

Odbiorca:  Zarząd Dróg Powiatowych

w Starachowicach

ul. Ostrowiecka 15

27-200 Starachowice

NIP: 664-18-30-342

5.	Fakturę należy złożyć w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych lub złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF).

6. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Wykonawca oświadcza, że wskazany numer rachunku bankowego jest zgodny z numerem rachunku rozliczeniowego widniejącego w wykazie podatników VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 10

KARY  UMOWNE

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  Umowy.

2.  Zamawiający będzie naliczał  Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach 
 i wysokościach:

a. za zwłokę w rozpoczęciu wykonywania robót we wskazanym terminie (podanym                w § 2 ust. 3) - 0,2 % wartości wynagrodzenia umownego  brutto określonego  w  § 6 ust. 2  za każdy dzień zwłoki;

b.   za niewykonanie robót przewidzianych Umową w terminie wskazanym w § 2 ust. 1    – 2,0% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 6 ust. 2  za każdy  dzień  zwłoki;

c.    za nie usunięcie w terminie wad powstałych w okresie rękojmi czy gwarancji –  0,2% 
       wartości  wynagrodzenia  umowy brutto określonego  w  § 6 ust. 2  za każdy dzień 
       zwłoki.

d. za odstąpienie  przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn, za które 
             odpowiedzialność ponosi  Wykonawca  lub odstąpienia  od Umowy przez 
             Wykonawcę  z przyczyn niezależnych  od Zamawiającego – 20%  wynagrodzenia  
            umownego brutto  określonego § 6 ust. 2.

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego  do dokonywania  potrąceń naliczonych kar 
      umownych z wynagrodzenia  Wykonawcy przewidzianego Umową.

4.  Zamawiający może dochodzić  odszkodowania  przenoszącego  wysokość zastrzeżonych 
       kar umownych.

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie, wynosi 70 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 2.

6.   Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności
      należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub
      jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

§ 11

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.   Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli:

a.  zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży                  w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

b. w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy  lub jego znacznej części;

c.	Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny 
  ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 
  wskazaniami Zamawiającego lub Umową;

e.  zaistnieje okoliczność opisana w § 8 ust.6 pkt. 6.2.

2.   Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności jeżeli:

a.  Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia mimo dodatkowego
              wezwania;

b. Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia 
              podpisania  protokołu odbioru.

3. Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od Umowy w terminie 10 dni od powzięcia wiadomości o którejkolwiek z okoliczności wymienionej w ust. 1 oraz ust. 2.

4. Odstąpienie od Umowy na podstawie okoliczności wskazanych w Umowie, a także na podstawie obowiązujących przepisów prawa jest skuteczne i wiążące z chwilą pisemnego zawiadomienia Strony o przyczynie odstąpienia od Umowy wraz z uzasadnieniem.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, w terminie 7 dni od skutecznego, pisemnego zawiadomienia, Wykonawca zwróci Zamawiającemu teren budowy oraz Strony sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych dotychczas robót według stanu na dzień odstąpienia od Umowy oraz ustalą sposób i zakres zabezpieczenia robót  na koszt Strony, której działanie lub zaniechanie było powodem odstąpienia od Umowy. Odbiór dotychczas wykonanych robót nastąpi zgodnie z § 8 Umowy.

6. Odstąpienie od Umowy następuje ze skutkiem od dnia doręczenia oświadczenia Stronie,        a Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty dotychczas wykonane w sposób zgodny                z Umową do dnia odstąpienia, odebrane przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, na podstawie protokołu inwentaryzacji wykonanych robót o którym mowa w ust.5.

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

§ 12

1.  Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu Umowy:

a.  ze strony Zamawiającego:

……………………………………

b. ze strony Wykonawcy :

………………………….……….

§ 13

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim
spowodowane własnym działaniem  bądź zaniechaniem  związanym  z realizacją Umowy            w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

§ 14

Wszelkie zmiany Umowy,  z  zastrzeżeniem wyjątków określonych w treści Umowy, muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 15

1.	W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy  Kodeksu Cywilnego.

2.	Spory pomiędzy Stronami rozpatrywać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Umowę sporządzono w   2  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§ 17

Integralną częścią Umowy są:

1. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót;

2. Oferta Wykonawcy z dnia ………..

Załączniki:

1. Przedmiar robót.

Wykonawca                                                			 Zamawiający