Załącznik nr 5

UMOWA  nr  ZP…………………….

Zawarta w  dniu ……….. w Starachowicach pomiędzy:

1. 		Powiatem Starachowickim (27-200  Starachowice ul. Dr Władysława  Borkowskiego 4)  NIP  664-19-34-337 – Zarządem Dróg Powiatowych z siedzibą w Starachowicach            (ul. Ostrowiecka 15 27-200 Starachowice) reprezentowanym przez:

………………………………………………………..

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

2. 	.…………………………………………………………

reprezentowanym  przez:

……………………………………………………………

zwanym dalej  „Wykonawcą”,

zwanych łącznie „Stronami”

umowa następującej treści zwana „Umową” :

§ 1

PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest:

„Oczyszczenie przepustu pod drogą powiatową nr 1791T w miejscowości Dziurów, ul. Słoneczna”

2. 	Zamówienie obejmuje oczyszczenie przepustu pod drogą powiatową nr 1791T w m. Dziurów ul. Słoneczna wraz z odmuleniem rowu oraz koryt ściekowych muldowych.

3. Szczegółowy opis robót wchodzących w skład przedmiotu Umowy zawierają Szczegółowe Specyfikacje Techniczne oraz Przedmiar robót będący załącznikiem nr 1  do Umowy .

4. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót będących przedmiotem Umowy
      zgodnie z :

a.   Przedmiarem robót;

b.   Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi (SST) wykonania i odbioru robót;

c.   Zasadami wiedzy technicznej;

d.   Obowiązującymi  przepisami prawa;

e.   Przepisami o ruchu drogowym;

5. W przypadku, gdy zajdzie konieczność wykonania robót nie objętych przedmiotem zamówienia, a niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy
których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania Umowy, roboty te mogą być wykonane na podstawie protokołu zatwierdzonego przez Zamawiającego.

6. Wystąpienie okoliczności opisanych w ust. 5  nie wymaga zawarcia z Wykonawcą aneksu do Umowy.

§  2

TERMIN REALIZACJI

1.	Zakończenie realizacji zamówienia – 21 dni od dnia zawarcia umowy                                    z    Wykonawcą.

2. Zamawiający dopuszcza  przedłużenie terminu realizacji Umowy w przypadku wystąpienia niezależnych od Wykonawcy okoliczności, w szczególności takich jak:

a. w przypadku wystąpienia robót nie objętych przedmiotem Umowy (robót 
               dodatkowych), które są niezbędne do wykonania, a których  realizacja powoduje 
               konieczność przedłużenia terminu Umowy,

b. w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych, nie 
                pozwalających na prowadzenie prac oraz uniemożliwiających zapewnienie 
                odpowiedniej jakości wykonywanych robót, tj.: ciągłe opady atmosferyczne

(trwające powyżej 5 dni) lub wstrzymanie robót po opadach w związku z

namoknięciem  terenu, zalaniem terenu budowy i uszkodzeniami  przez

intensywne opady.

§  3

OBOWIĄZKI   I  UPRAWNIENIA  ZAMAWIAJĄCEGO

1.      Do obowiązków Zamawiającego należy:

a.  dokonanie odbioru  robót;

b.  zapłata wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty.

2.  Zamawiający  uprawniony jest przez cały okres wykonywania Umowy do kontrolowania   prawidłowości  wykonania przedmiotu Umowy przez Wykonawcę, a w szczególności  jakości, użycia właściwych materiałów i urządzeń oraz przestrzegania wszystkich warunków zawartych w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych.

§  4

OBOWIĄZKI    WYKONAWCY

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1.	Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie  ze  SST wykonania i odbioru robót, zasadami sztuki  budowlanej, wiedzą techniczną, prawem budowlanym, polskimi normami i innymi  obowiązującymi przepisami dotyczącymi realizacji robót budowlanych;

2.	Utrzymanie porządku na  terenie prowadzenia robót  oraz wokół niego; Wykonawca ponosi w tym zakresie pełną odpowiedzialność przed policją, strażą miejską i innymi służbami publicznymi.

3. Wykonawca podczas prowadzenia robót objętych przedmiotem Umowy  zobowiązany jest do ich oznakowania  zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach  (Dz. U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.). Znaki  powinny  być  odblaskowe, widoczne,  czyste  i  w  razie  potrzeby  czyszczone,  odnawiane lub  wymieniane  na  nowe;

4.	Za  prawidłowość  oznakowania  robót od  chwili  rozpoczęcia  robót  aż  do  ich 
zakończenia,  odpowiedzialny  jest  Wykonawca;

5. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone podczas 
wykonywania przedmiotu Umowy  własnym działaniem, osobom trzecim na  terenie
prowadzenia robót i na terenie przyległym w stopniu całkowicie 
zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego;

- Dbałość o przestrzeganie przepisów ochrony środowiska; Wykonawca  ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie  przepisów dotyczących ochrony środowiska  na terenie budowy i na terenie przyległym  do terenu budowy. Wszelkie kary  związane                     z zanieczyszczeniem  środowiska  oraz niewłaściwym postępowaniem z odpadami  obciążają Wykonawcę;

- Wykonawca we własnym zakresie zapewnia sobie miejsce odwozu ziemi i gruzu           oraz ponosi wszelkie konsekwencje prawne z tym związane;

- Zamawiający zwraca szczególną uwagę na konieczność ochrony reperów oraz słupków 
granicznych geodezyjnych punktów pomiarowych osnowy geodezyjnej w czasie realizacji  inwestycji. W przypadku uszkodzenia ww. elementów Wykonawca na własny koszt  odtworzy uszkodzone elementy wraz z wykonaniem niezbędnych pomiarów i związanej 
z tym dokumentacji. W przypadku  usunięcia reperu, fakt ten należy zgłosić do 
Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Starostwie Powiatowym w Starachowicach;

§ 5

MATERIAŁY

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy z  materiałów własnych. Materiały powinny odpowiadać wymogom  SST.

- Wykonawca zobowiązuje się prowadzić zgodną z obowiązującymi przepisami kontrolę jakości materiałów i robót.

§ 6

WYNAGRODZENIE

1. Rozliczenie za  wykonanie przedmiotu Umowy odbywać się  będzie według cen    jednostkowych określonych w kosztorysie ofertowym będącym załącznikiem do Umowy.

2.  Przewidywana wartość Umowy wynosi zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia [  ] :

…………………….. zł netto

………….. zł ………%   podatek VAT
      ………………………. zł brutto.

słownie złotych:  ……………………………………………………………………………………………….

3.	Wynagrodzenie zawiera podatek VAT oraz wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu Umowy.

4. Wynagrodzenie, określone w ust. 2. jest wynagrodzeniem kosztorysowym, ostateczne  
     wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w kosztorysie powykonawczym
     sporządzonym przy uwzględnieniu faktycznie wykonanych ilości robót stwierdzonych
     dokonanym obmiarem  i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym będącym
     załącznikiem do oferty Wykonawcy z dnia [  ].

5. W  przypadku wystąpienia robót wymienionych w §1 ust.5 wycena tych robót zostanie dokonana w oparciu  o założenia:

a) jeżeli wystąpią roboty, które odpowiadać będą opisowi pozycji w kosztorysie ofertowym 
     cena jednostkowa tych robót przyjęta zostanie z kosztorysu ofertowego,

b) jeżeli wystąpią roboty, które nie będą odpowiadać opisowi  pozycji w kosztorysie
     ofertowym, ceny jednostkowe tych robót zostaną ustalone jako średnie ceny z umów 
     zawartych przez Zamawiającego w roku 2022.

6.   Wykonawca powinien dokonać wyliczeń cen oraz przedstawić Zamawiającemu do akceptacji 
       wysokość wynagrodzenia wynikającą ze zmian przed rozpoczęciem robót wynikających
       z tych zmian.

7.  Ceny jednostkowe poszczególnych asortymentów robót określone w kosztorysie ofertowym 
      pozostają niezmienne na cały okres realizacji zamówienia.

8.  Zmiana wartości Umowy w związku z ilością wykonanych robót nie wymaga sporządzenia 
     aneksu do Umowy.

§ 7

ODBIÓR   ROBÓT

1. Odbiór  końcowy zostanie dokonany po zakończeniu realizacji całości przedmiotu Umowy.

2. O gotowości do odbioru końcowego Wykonawca zawiadamia  Zamawiającego pisemnie.

3. Zamawiający wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego w ciągu 5 dni od dnia otrzymania zgłoszenia od Wykonawcy.

4. Wykonanie i odbiory robót  oraz ewentualnych robót usterkowych będą się odbywać zgodnie ze Szczegółową Specyfikacją Techniczną wykonania i odbioru robót.

5. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany  protokół odbioru zawierający wszelkie ustalenia  dokonane w toku odbioru.

6.	Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to wykonany przedmiot Umowy nie zostanie odebrany, a Zamawiającemu przysługują  następujące uprawnienia:

6.1.  Jeżeli wady nadają się do usunięcia :

a.  wyznaczenie terminu na usunięcie wad;

b.  za czas od dnia zakończenia robót podany w § 2 ust. 1 do dnia usunięcia wad zostaną naliczone  kary  zgonie z § 9 ust.2 lit. a.

c. po usunięciu wad Wykonawca jest zobowiązany wystąpić ponownie 
o dokonanie  odbioru przez Zamawiającego.

6.2.  Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia, to Zamawiający może odstąpić od Umowy z winy Wykonawcy  lub żądać wykonania  przedmiotu Umowy po raz drugi w terminie określonym przez  Zamawiającego  z zastrzeżeniem  naliczenia kar umownych od  terminu określonego  w § 2 ust. 1, jak za zwłokę w wykonaniu  robót w  terminie.

§ 8

WARUNKI  PŁATNOŚCI

1.	Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturą VAT po dokonaniu odbioru końcowego robót.

2. Podstawą do wystawienia  faktury  będzie protokół odbioru, wskazany w ust.1, podpisany   przez  osoby uczestniczące w odbiorze ze strony Zamawiającego oraz Wykonawcy                     i zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach.

3. Płatność wynagrodzenia  dla Wykonawcy  dokonywana będzie na podstawie prawidłowo wystawionej   faktury  VAT w ciągu 14 dni  kalendarzowych od dnia  doręczenia  faktury Zamawiającemu.

4. Faktury należy wystawiać w następujący sposób::

Nabywca :  Powiat Starachowicki

ul. Władysława Borkowskiego 4

27-200 Starachowice

NIP: 664 -19-34-337

Odbiorca:  Zarząd Dróg Powiatowych

w Starachowicach

ul. Ostrowiecka 15

27-200 Starachowice

5.	Fakturę należy złożyć w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych lub złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF).

6. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Wykonawca oświadcza, że wskazany numer rachunku bankowego jest zgodny z numerem rachunku rozliczeniowego widniejącego w wykazie podatników VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

§ 9

KARY  UMOWNE

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność  z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania  Umowy.

2.  Zamawiający będzie naliczał  Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach 
 i wysokościach:

a.  za niewykonanie robót przewidzianych Umową w terminie wskazanym w § 2 ust. 1 – 2,0% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w  § 6 ust. 2  za każdy  dzień  zwłoki;

b. za odstąpienie  przez Zamawiającego od Umowy  z przyczyn, za które 
             odpowiedzialność ponosi  Wykonawca  lub odstąpienia  od Umowy przez 
             Wykonawcę  z przyczyn niezależnych  od Zamawiającego – 10%  wynagrodzenia  
             umownego brutto  określonego § 6 ust. 2.

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego  do dokonywania  potrąceń naliczonych kar 
      umownych z wynagrodzenia  Wykonawcy przewidzianego Umową.

4.  Zamawiający może dochodzić  odszkodowania  przenoszącego  wysokość zastrzeżonych 
       kar umownych.

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie, wynosi 70 % wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 6 ust. 2.

6.   Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności
      należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub
      jakichkolwiek innych  obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

§ 10

1.  Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu Umowy:

a.  ze strony Zamawiającego:

……………………………………

b. ze strony Wykonawcy :

………………………….……….

§ 11

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim
spowodowane własnym działaniem  bądź zaniechaniem  związanym  z realizacją Umowy            w stopniu całkowicie zwalniającym od odpowiedzialności Zamawiającego.

§ 12

Wszelkie zmiany Umowy,  z  zastrzeżeniem wyjątków określonych w treści Umowy, muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

1.	W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy  Kodeksu Cywilnego.

2.	Spory pomiędzy Stronami rozpatrywać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 14

Umowę sporządzono w   2  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§ 15

Integralną częścią Umowy są:

1. Przedmiar robót;

2. Szczegółowe Specyfikacje Techniczne wykonania i odbioru robót;

3. Oferta Wykonawcy z dnia ………..

Wykonawca                                                			 Zamawiający