UMOWA nr ZP……………….

Zawarta w dniu ……….. w Starachowicach pomiędzy:

1. **Powiatem Starachowickim** (27-200 Starachowice ul. Dr Władysława Borkowskiego 4) NIP 664-19-34-337 – Zarządem Dróg Powiatowych z siedzibą w Starachowicach (ul. Ostrowiecka 15 27-200 Starachowice) reprezentowanym przez:

………………………………………………………..

zwanym dalej „**Zamawiającym**”

a

2. .…………………………………………………………

reprezentowanym przez:

……………………………………………………………

zwanym dalej „**Wykonawcą**”,

zwanych łącznie „**Stronami**”

umowa następującej treści zwana „**Umową**” :

§ 1

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

1. Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.:

**„Remont poboczy przy drogach powiatowych na terenie Powiatu Starachowickiego poprzez ścinkę zawyżonych poboczy.”**

2. Przedmiot Umowy obejmuje remont poboczy przy drogach powiatowych wskazanych w przedmiarze robót, który stanowi załącznik nr 1 do niniejszej do Umowy. Wykonawca

wykona w ramach przeprowadzonego remontu ścinkę zawyżonych poboczy.

3. Szczegółowy opis robót wchodzących w skład przedmiotu Umowy zawiera Przedmiar robót – załącznik nr 1 oraz Szczegółowe Specyfikacje Techniczne – załącznik nr 2.

§ 2

TERMIN REALIZACJI

Strony ustalają następujący termin realizacji – 30 dni od dnia zawarcia Umowy.

§ 3

**OBOWIĄZKI WYKONAWCY**

1. Wykonawca ma obowiązek:

a. wykonać przedmiot Umowy w sposób zapewniający należytą jakość wykonywanych usług, przy uwzględnieniu zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

1. oznakować teren robót zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 poz. 2311 z późn. zm.),
2. utrzymać porządek na terenie objętym robotami, uporządkować teren po ścince, niedopuszczalne jest składowanie pozostałości po ścince w sąsiedztwie drogi  
   do czasu zakończenia całości prac. Pas drogowy należy uporządkować każdorazowo po skończonym dniu pracy,

d. zorganizować pracę i wykonać roboty będące przedmiotem Umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP,

**e. zapewnić bezpieczeństwo kierującym i pieszym na odcinku drogi objętym   
 ścinką i prowadzonymi robotami.**

2. Wykonawca ma obowiązek zwrócić szczególną uwagę na roboty prowadzone na terenie   
 zabudowanym. Wymagany jest odpowiedni sprzęt, oznakowanie robót oraz dobrze   
 widoczny ostrzegawczy ubiór pracowników.

3. Wykonawca zapewni potrzebny sprzęt i potencjał ludzki wymagany do wykonania   
 przedmiotu Umowy.

4.W przypadku, gdy zajdzie konieczność wykonania prac (robót) nie objętych przedmiotem Umowy, a niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu Umowy których nie dało się przewidzieć w chwili zawierania Umowy, prace (roboty) te mogą być wykonane na podstawie protokołu zatwierdzonego przez Zamawiającego.

5. Na skutek wystąpienia prac (robót) określonych w ust.4 może ulec zmianie termin wykonania oraz zmiana wynagrodzenia Wykonawcy co wymaga sporządzenia aneksu do Umowy.

§ 4

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Wynagrodzenie Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu Umowy wynosi :

………………. zł netto słownie złotych; ……………………………………………………………

………………zł podatek VAT słownie złotych; …………………………………………………

…………….. zł brutto słownie złotych; ……………………………………………………….

2. Wynagrodzenie, określone w ust. 1. jest wynagrodzeniem kosztorysowym, ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone w kosztorysie powykonawczym sporządzonym przy uwzględnieniu ilości faktycznie wykonanych prac (robót), potwierdzonych dokonanym obmiarem i cen jednostkowych zawartych w kosztorysie ofertowym będącym załącznikiem do oferty Wykonawcy z dnia………..

3. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez osoby uczestniczące w odbiorze, reprezentujące Zamawiającego i Wykonawcę, zatwierdzony przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach.

4. Zamawiający będzie regulował należności wynikające z Umowy w terminie 14 dni od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury.

5. Wykonawca winien wystawić fakturę VAT zawierającą poniższe dane:

**Nabywca :** Powiat Starachowicki

ul. Władysława Borkowskiego 4

27-200 Starachowice

NIP: 664 -19-34-337

**Odbiorca:** Zarząd Dróg Powiatowych

w Starachowicach

ul. Ostrowiecka 15

27-200 Starachowice

6.Fakturę należy złożyć w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych lub złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF).

7. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze. Wykonawca oświadcza, że wskazany numer rachunku bankowego jest zgodny z numerem rachunku rozliczeniowego widniejącego w wykazie podatników VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

8. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

**§ 5**

**ODBIORY**

1. Zamawiający przewiduje odbiór prac (robót) będących przedmiotem Umowy po pisemnym zgłoszeniu ich zakończenia przez Wykonawcę.

2. Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół odbioru końcowego zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

§ 6

KARY UMOWNE

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

2. Zamawiający będzie naliczał Wykonawcy kary umowne w następujących przypadkach

i wysokościach:

a. za niewykonanie prac (robót) w terminie określonym w § 2 - 1% wartości wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust.1 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy,

b. za odstąpienie przez Zamawiającego od Umowy z przyczyn, za które   
 odpowiedzialność ponosi Wykonawca lub odstąpienia od Umowy przez   
 Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego – 10% wynagrodzenia   
 umownego brutto określonego § 4 ust.1.

3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do dokonywania potrąceń naliczonych kar   
 umownych z wynagrodzenia Wykonawcy przewidzianego Umową.

4. Zamawiający może dochodzić odszkodowania przenoszącego wysokość zastrzeżonych   
 kar umownych.

5. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, jakich Zamawiający może żądać od Wykonawcy z wszystkich tytułów przewidzianych w Umowie, wynosi **70 %** wynagrodzenia umownego brutto określonego w § 4 ust. 1.

6. Zapłata kary przez Wykonawcę lub potrącenie przez Zamawiającego kwoty kary z płatności  
 należnej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku ukończenia robót lub  
 jakichkolwiek innych obowiązków i zobowiązań wynikających z Umowy.

**§ 7**

**ODSTĄPIENIE OD UMOWY**

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy jeżeli:

a. zaistnieje istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie Umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;

b. w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części;

c. Wykonawca realizuje roboty przewidziane Umową w sposób niezgodny   
 ze Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych,   
 wskazaniami Zamawiającego lub Umową;

2**.** Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w szczególności jeżeli:

a. Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty wynagrodzenia mimo dodatkowego wezwania;

b. Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru prac lub odmawia   
 podpisania protokołu odbioru.

3. Zamawiający i Wykonawca mogą odstąpić od Umowy w terminie 7 dni od powzięcia wiadomości o którejkolwiek z okoliczności wymienionej w ust. 1 oraz ust. 2.

4. Odstąpienie od Umowy na podstawie okoliczności wskazanych w Umowie, a także na podstawie obowiązujących przepisów prawa jest skuteczne i wiążące z chwilą pisemnego zawiadomienia Strony o przyczynie odstąpienia od Umowy wraz z uzasadnieniem.

5. W przypadku odstąpienia od Umowy, w terminie 5 dni od skutecznego, pisemnego zawiadomienia, Strony sporządzą protokół inwentaryzacji wykonanych dotychczas (prac) robót według stanu na dzień odstąpienia od Umowy oraz ustalą sposób i zakres zabezpieczenia prac (robót) na koszt Strony, której działanie lub zaniechanie było powodem odstąpienia od Umowy. Odbiór dotychczas wykonanych (prac) robót nastąpi zgodnie z § 8 Umowy.

6. Odstąpienie od Umowy następuje ze skutkiem od dnia doręczenia oświadczenia Stronie, a Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty dotychczas wykonane w sposób zgodny z Umową do dnia odstąpienia, odebrane przez Zamawiającego bez zastrzeżeń, na podstawie protokołu inwentaryzacji wykonanych robót o którym mowa w ust.5.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 8

1. Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu Umowy:

a. ze strony Zamawiającego:

……………………………….

b. ze strony Wykonawcy :

………………………………

§ 9

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, za prawidłowe   
 oznakowanie robót oraz bezpieczeństwo ruchu na drodze w trakcie prowadzenia robót.

2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim  
 spowodowane własnym działaniem bądź zaniechaniem związanym z realizacją   
 Umowy.

3. W razie uszkodzenia infrastruktury drogowej koszt naprawy uszkodzonego elementu   
 ponosi Wykonawca.

§ 10

1. Wszelkie zmiany Umowy muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

2. Spory pomiędzy Stronami rozstrzygać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 11

W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego Kodeksu Cywilnego.

§ 12

Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

**Wykonawca Zamawiający**