Projektowane postanowienia umowy  				Załącznik nr 2

UMOWA  nr ZP…….…………

Zawarta w  dniu ……….. w Starachowicach pomiędzy:

1. 		Powiatem Starachowickim (27-200  Starachowice ul. Dr Władysława  Borkowskiego 4)  NIP  664-19-34-337 – Zarządem Dróg Powiatowych z siedzibą w Starachowicach            (ul. Ostrowiecka 15 27-200 Starachowice) reprezentowanym przez:

………………………………………………………..

zwanym dalej „Zamawiającym”

a

2. 	.…………………………………………………………

reprezentowanym  przez:

……………………………………………………………

zwanym dalej  „Inspektorem”,

zwanych łącznie „Stronami”

umowa następującej treści zwana „Umową” :

§ 1

PRZEDMIOT   ZAMÓWIENIA

1.	Zamawiający  zleca a  Inspektor  przyjmuje do wykonania:

Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej dla zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Dąbrowa, w ciągu drogi powiatowej  nr 1788 T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów”

2.	Przedmiot Umowy obejmuje sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego branży elektrycznej nad realizacją zadania pn. Pełnienie funkcji inspektora nadzoru branży elektrycznej dla zadania pn.: „Przebudowa przejścia dla pieszych w miejscowości Dąbrowa, w ciągu drogi powiatowej  nr 1788 T Starachowice – Adamów – Styków – Jabłonna – Dąbrowa – Pawłów”

§ 2

TERMINY

- Rozpoczęcie realizacji przedmiotu umowy  - od dnia zawarcia Umowy.

- Zakończenie realizacji przedmiotu umowy – do dnia zakończenia robót budowlanych (6 miesięcy od daty zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych).

§ 3

OBOWIĄZKI  INSPEKTORA  NADZORU

1.  Inspektor pełniąc funkcję inspektora nadzoru będzie działać w imieniu i na rzecz Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności Prawa Budowlanego, Ustawy Prawo Zamówień Publicznych oraz warunkami określonymi w umowie z wykonawcą robót, zawartych na realizację ww. zadania.

2.  	Inspektor nadzoru nie ma upoważnienia do zwolnienia wykonawcy robót                        z  jakichkolwiek jego zobowiązań wynikających z realizacji umowy o której mowa             w ust. 1. Nie może także powierzyć wykonywania robót innym wykonawcom.

3.   Sprawowanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót obejmuje:

3.1.  reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej   realizacji z zakresem rzeczowym umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

3.2.   sprawdzanie zgodności robót z zakresem rzeczowym umowy zawartej z wykonawcą robót budowlanych, z projektami wykonawczymi, specyfikacjami technicznymi (branża elektryczna i energetyczna), przepisami techniczno - budowlanymi, normami i przepisami  BHP,

3.3.   bieżąca kontrola zgodności  wykonywanych prac z harmonogramem robót,

3.4.   zatwierdzanie materiałów, technologii budowlanych oraz jakości wykonania zgodnie  z warunkami kontraktów i z warunkami umowy z Wykonawcą robót budowlanych oraz specyfikacjami technicznymi w zakresie branży elektrycznej i energetycznej,

3.5.  sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych,        a w szczególności zapobieganie zastosowania wyrobów wadliwych                                  i niedopuszczonych  do obrotu oraz stosowania w budownictwie, kontrola dokumentów potwierdzających dopuszczenie  tych materiałów do obrotu,

3.6.	sprawdzanie i odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających                         oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych  i przekazywanie ich do użytkowania,

3.7.   potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie 
            inwestora kontrolowanie rozliczeń budowy,

3.8.  wydawanie kierownikowi budowy poleceń potwierdzonych wpisem do dziennika budowy dotyczących w szczególności: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób  lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych oraz przedstawienie ekspertyz dotyczących prowadzonych robót, dowodów dopuszczenia do  obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów  budowlanych oraz urządzeń technicznych,

3.9.  żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź 
            ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych

robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie

bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z umową na roboty budowlane,

3.10.  kontrolowanie  ilości i  terminowości wykonywania robót:

a. kontrolowanie prawidłowości prowadzenia dziennika budowy i dokonywanie       w nim wpisów stwierdzających wszystkie okoliczności mające znaczenie dla oceny właściwego wykonania robót – jeżeli dziennik budowy został założony,

b. uczestniczenie w dokonywaniu  odbiorów częściowych robót budowlanych,

c. uczestniczenie oraz przygotowanie  zadań inwestycyjnych wskazanych w § 1

Umowy  do odbioru  końcowego - sprawdzenie i zatwierdzenie dokumentacji

powykonawczej (operatu kolaudacyjnego), w tym powykonawczej dokumentacji geodezyjnej,

d. sprawdzanie faktur wykonawcy oraz dokumentów załączonych do rozliczenia

robót budowlanych;

3.11. uczestniczenie przy przeprowadzaniu wszelkich badań jakości, pobieraniu próbek, 
            pomiarów i sprawdzeń (wykonywanych przez wykonawcę robót budowlanych jak
             i przez Zamawiającego) oraz interpretacja i ocena wyników badań.

4. 	Inspektor będzie zobowiązany do realizacji wszystkich, koniecznych i niezbędnych czynności, zarządzeń  określonych przez Zamawiającego, które okażą się niezbędne          i konieczne do poprawnej   realizacji zadania   i zabezpieczenia interesów Zamawiającego.

5. 	Inspektor ma obowiązek przedstawiania Zamawiającemu informacji o wszelkich problemach i zagrożeniach  w trakcie prowadzenia prac objętych nadzorem.

6.  Inspektor ma obowiązek bieżącej obecności na miejscu prowadzonych robót, w celu kontroli prawidłowego przebiegu robót, a także na wezwanie Zamawiającego                    w ustalonym przez niego terminie.

§ 4

WYNAGRODZENIE I WARUNKI PŁATNOŚCI

1. Z tytułu wykonania Umowy Zamawiający zapłaci  Inspektorowi wynagrodzenie ryczałtowe, zgodnie z ofertą Wykonawcy z dnia [   ] w wysokości:

………………. zł netto   słownie złotych: ……………………………………….

……………. zł podatek VAT……%   słownie ……………………………………………..
     …………..  zł brutto słownie złotych brutto:  ……………………………………..

- Podstawą do wystawienia faktury przez Inspektora jest protokół odbioru końcowego wykonania robót dotyczący inwestycji wskazanej w §1 Umowy, podpisany przez Zamawiającego i Wykonawcę oraz zaakceptowany przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Starachowicach.

3. Zamawiający  będzie  regulował należność wynikającą z Umowy na rachunek bankowy
Inspektora wskazany w prawidłowo wystawionej fakturze VAT, w ciągu 30 dni kalendarzowych od daty otrzymania prawidłowo wystawionej faktury VAT.

4. Faktury należy wystawiać w następujący sposób::

Nabywca :  Powiat Starachowicki

ul. Władysława Borkowskiego 4

27-200 Starachowice

NIP: 664 -19-34-337

Odbiorca:  Zarząd Dróg Powiatowych

w Starachowicach

ul. Ostrowiecka 15

27-200 Starachowice

5.	Fakturę należy złożyć w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych lub złożyć ustrukturyzowaną fakturę elektroniczną na Platformie Elektronicznego Fakturowania (PEF).

6. Zapłata nastąpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany w fakturze VAT. Wykonawca oświadcza, że wskazany numer rachunku bankowego jest zgodny z numerem rachunku rozliczeniowego widniejącego w wykazie podatników VAT, prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej (KAS).

7. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

8. W przypadku wystąpienia okoliczności wskazanych w §8 Umowy, Inspektorowi nie będzie przysługiwało dodatkowe wynagrodzenie poza wskazanym w ust. 1.

§ 5

KARY  UMOWNE

1. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność prawną z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy.

2. Strony ustalają następujące kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu obowiązków wynikających z Umowy w wysokości 2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy, za każdy dzień opóźnienia od wyznaczonego przez Zamawiającego terminu,

- za brak obecności Inspektora Nadzoru na placu budowy w terminach wynikających z wymogów Umowy - w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony przypadek  nieobecności,

- za każdy przypadek nieobecności na wezwanie Zamawiającego                        w wyznaczonym terminie, bez uzasadnionego usprawiedliwienia, w sprawie realizowanych robót lub w okresie rękojmi w wysokości 200 zł za każdy stwierdzony przypadek nieobecności,

- za każdy przypadek niezachowania należytej staranności przy wykonywaniu obowiązków inspektora nadzoru w wysokości 2% całkowitego wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy,

- za odstąpienie od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia  od Umowy przez Wykonawcę  z przyczyn niezależnych  od Zamawiającego  w wysokości 20 % całkowitego wynagrodzenia umownego brutto o którym mowa w §4 ust. 1 Umowy .

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych.

4. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania od Wykonawcy za ewentualne naliczenie korekt finansowych z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy (np. sporządzenie wadliwych opinii, przedstawienie w protokołach konieczności niepełnego stanu faktycznego, skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do nadzorowania budowy/robót innych osób niż wskazane w ofercie Wykonawcy, itp.).

5. W przypadku, gdy Zamawiający jest uprawniony do zastosowania kar umownych, może należną mu kwotę potrącić z dowolnej płatności należnej Wykonawcy.

6. Łączna wysokość kar umownych nie może przekroczyć 60% wynagrodzenia Wykonawca brutto określonego w § 4 ust. 1 Umowy.

POSTANOWIENIA   KOŃCOWE

§ 6

Inspektor oświadcza, że jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności i niezależnie od odpowiedzialności zawodowej przyjmuje na siebie odpowiedzialność za szkody wyrządzone Zamawiającemu, jego pracownikom oraz osobom trzecim w związku z realizacją Umowy, a także odpowiada za następstwa nieszczęśliwych wypadków zatrudnionych pracowników.

§ 7

Osoby odpowiedzialne za realizację przedmiotu Umowy:

a.   Ze strony Inspektora nadzoru branży elektrycznej -

…………………..   uprawnienia ……………………………………

b. Ze strony Zamawiającego  - …………………………………………

§ 8

Zamawiający dopuszcza  przedłużenie terminu realizacji Umowy w przypadku:

a.  przedłużenia terminu realizacji umowy z wykonawcą robót budowlanych  obejmujących realizację Inwestycji,

b.  przedłużenie terminu zakończenia realizacji Inwestycji w przypadku zwłoki                 wykonaniu  robót budowlanych z winy wykonawcy robót,

§ 9

1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy, gdy:

a.  Inspektor z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczął nadzoru robót w ciągu    14 dni od dnia zawarcia Umowy, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Inspektor z nieuzasadnionych przyczyn przerwał nadzór prac i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni, pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

  - Inspektor wykonuje swoje obowiązki w sposób nienależyty i pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego, nie nastąpiła zmiana sposobu ich wykonywania,

  - Inspektor wykonuje swoje obowiązki w sposób sprzeczny z jej postanowieniami lub w przypadku rażącego zaniedbania przez Inspektora obowiązków wynikających z Umowy;

  - Przedmiot Umowy jest wykonywany przez inną osobę niż wskazana w §7 lit. a Umowy.

§ 10

Wszelkie zmiany Umowy  muszą być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 11

1.	W sprawach nie uregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisy  Kodeksu Cywilnego.

2.	Spory pomiędzy Stronami rozpatrywać będzie sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Umowę sporządzono w   2  jednobrzmiących egzemplarzach po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.

§ 13

Oferta Inspektora z dnia [  ] stanowi integralną część Umowy.

Wykonawca                                                                Zamawiający